Smlouva o dílo č. 2005138574

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: 			Město Litovel

Sídlo:				náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

Zastoupené:			Viktorem Kohoutem, starosta města

Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s. Olomouc; č. účtu: 19-3620811/0100

IČ: 				002 99 138

DIČ:				CZ 00299138

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:		Viktor Kohout – starosta; kohout@mestolitovel.cz; 721528697

ve věcech technických:		Miroslav Skácel – vedoucí odboru místního hospodářství

a stavebních investic; skacel@mestolitovel.cz; 602786079

Zhotovitel: 			SUEZ Technický servis s.r.o.

Sídlo:				Hybešova 523/10, Šumperk 787 01

Zápis v OR: 			KS v Ostravě, oddíl C., vložka 40172

IČ: 				26836980

DIČ: 				CZ26836980

Zastoupené: 			Tomáš Ondřej, jednatel

ve věcech smluvních:		Michael Sitta, obchodní manažer, 606 749 825, michael.sitta@suez.com

ve věcech technických:		Petr Polách, správce provozu, 607 007 934, petr.polach@suez.com

Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 			115-2917050287/0100

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel ke zhotovení díla /čl. I – předmět díla / pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí v dohodnuté době a objednatel k jeho převzetí a zaplacení ceny za zhotovení díla.

I.

Předmět díla a rozsah díla

Stavba: Oprava chodníku, sídliště Vítězná v Litovli

Provedení změny povrchu chodníku na ulici Vítězná v Litovli. Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby 20/10 cm, lemován zahradním obrubníkem 100/20/5 cm. Na straně u bytového domu bude obrubníkem vytvořena umělá vodicí linie tak, že obrubník bude osazen nad povrch dlažby 6 cm. Příčný sklon povrchu chodníku bude orientován k řece.

II.

Jakost díla

Zhotovitel je povinnen provést dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Podrobnější požadavky na kvalitu provedeného díla: dle platných ČSN a ESČ.

III.

Záruka za jakost

Záruční doba na kvalitu provedeného díla nebo část specifikovanou v článku I. této smlouvy se sjednává v délce: 30 měsíců na prováděné práce.

Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli.

IV.

Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena dohodou za podmínek uvedených v předchozí cenové nabídce zhtovitele ze dne 7.2.2020 tvořící přílohu a nedílnou součást této smlouvy.

Cena za dílo: 766 921,36 Kč cena bez DPH

V.

Platební podmínky

Poskytnuté plnění je plně nebo částečně předmětem DPH příjemce plnění. Příjemce plnění se považuje za osobu povinnou k dani (viz. §5 odst. 3 zákona o DPH).

Fakturace bude provedena dle odsouhlasených a skutečně provedených prací včetně písemného předání díla objednateli.

Cena za dílo je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Pro případ prodlení objednatele s jakoukoliv platbou se ve prospěch zhotovitele sjednává právo na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

VI.

Doba zhotovení díla

Termín zahájení prací: 1.4.2020

Termín dokončení prací: do 30.6.2020

VII.

Provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a zda zhotovitel provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej objednatel na porušení povinnosti upozornil, může objednatel bez dalšího upozornění odstoupit od smlouvy. Objednatel je oprávněn poskytnout zhotoviteli delší lhůtu k nápravě.

Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany stanovené příslušnými normami a předpisy, zejména:

- vyhl. č. 48/1982 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění jejich platných změn a doplňků.

- dále dle BOZP

VIII.

Předání staveniště

Podpisem této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen objednatelem s místem provádení díla /pracovištěm/ a že byl objednatelem dostatečně upozorněn na možná místa a zdroje ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci a na možná místa požárního nebezpečí.

IX.

Předání díla

Dílo bude předáno protokolárně na základě předávacího protokolu.

X.

Vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady díla i při převzetí díla objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel je povinen tyto vady bezplatně odstranit v dohodnuté lhůtě.

XI.

Smluvní pokuty

V případě porušení smluvních povinností se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním díla v dohodnutém termínu ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH a 500,-Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž smluvní pokuta bude započtena na cenu díla

- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinností uvedené v čl. VII. této smlouvy, a to ve výši 2% z celkové ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinností (každý ks), přičemž smluvní pokuta bude započtena na cenu díla.

Tímto  ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody.

XII.

Další ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností v minimální výši 1.000.000 Kč.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv).

XIII.

Závěrečné ujednání

Práva a povinnosti ze závazkových vztahů výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných a vlastnoručních podpisů zástupců obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dvě a  zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Litovle dne 12. 3. 2020.

Příloha : Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, stavba: 51, Oprava chodníku, sídliště Vítězná v Litovli

Za objednatele:   						Za zhotovitele:

Viktor Kohout, starosta města Litovel				Tomáš Ondřej, jednatel

V Litovli dne:……………………………..                                      	V Šumperku dne:………………………..