### SMLOUVA O DÍLO

### (ev. č. objednatele 6150/11/2020)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

”Rozšíření trafostanice pro areál ČHMÚ v Praze - Komořanech”

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

IČO: 00020699

Statutární zástupce: xxxx

dále jen ”objednatel”

  - Zhotovitel:

Firma: MERCATOR, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15026

Se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČ:  47053135

DIČ: CZ47053135

Bankovní spojení: 105913172/0300

Statutární zástupce: 	xxx

e-mail: xxx

xxx

e-mail: xxx

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických:

xxx

telefon:  xxx

e-mail: xxx

dále jen ”zhotovitel”.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v článku 2.2. této smlouvy a předat je objednateli a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu  za jeho provedení.

  - Dílem se rozumí:

- provedení stavby ”Rozšíření trafostanice pro areál ČHMÚ v Praze – Komořanech“

- další práce a činnosti spojené se stavbou:

- před zahájením prací provede zhotovitel kontrolu projektové dokumentace předložené objednatelem

- zhotovitel vypracuje harmonogram postupu prací

- zhotovitel povede na stavbě stavební deník

- provedení všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení k dosažení požadovaných parametrů,

- zajištění atestů nebo prohlášení o shodě na použité materiály, a to dle vyhlášky č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

- provedení likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění,

- zajištění trvalé dodávky elektrické energie pro areál ČHMÚ Komořany po dobu realizace díla pomocí náhradního zdroje,

- po dokončení díla předá zhotovitel objednateli upravenou projektovou dokumentaci na základě skutečného provedení.

- Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena obecně platnými právními předpisy a ČSN. Pokud porušením právních předpisů a ČSN vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit.

- Dílo bude realizováno za provozu objednatele v předmětném objektu.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.

- Doba a místo plnění

  - Předpokládaný termín zahájení: nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo poslední smluvní stranou.

  - Předpokládaný termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení pracoviště: nejpozději do 2 měsíců od zahájení díla.

  - Místo plnění: TS 2505 Komořany – část patřící ČHMÚ.

- Cena díla

  - Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a je platná po celou dobu realizace díla. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu realizace díla a jednotkové ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou maximální po celou dobu plnění. Cena díla činí:

Cena bez DPH 	1 838 100,-  Kč

DPH 21%		   386 001,-  Kč

Cena s DPH		2 224 101,-  Kč

(slovy: Dvamiliónydvěstědvacetčtyřitisícstojedna korun českých včetně DPH)

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele spojené s realizací díla podle této smlouvy. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 1.

Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

  - Cena díla může být překročena pouze v případě, objeví-li se při provádění díla potřeba prací, činností a dodávek (dále jen vícepráce) do bodu 3.2. smlouvy nezahrnutých, které smluvním stranám při podpisu této smlouvy nemohly být známy, jsou objektivně doložené, nezbytné k řádnému dokončení díla a oboustranně odsouhlasené. Potřebu provádění víceprací a jejich vyčíslení je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Objednatel bude prostřednictvím oddělení investic kontrolovat postup ohledně víceprací v souladu s materiálem MŽP.

Výše specifikované vícepráce budou řešeny formou dodatku k této smlouvě o dílo a budou oceňovány takto:

- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu,

- v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících.

Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku

k této smlouvě o dílo.

- Platební a fakturační podmínky

  - Cena díla bude uhrazena fakturou po úspěšném dokončení a předání díla.

  - Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

  - Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

  - Splatnost faktury – 30 dnů po jejím doručení objednateli.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu jedné smluvní strany a jejím směrováním na účet druhé

smluvní strany.

Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1. kopie).

  - Záloha nebude objednatelem poskytnuta.

  - Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí mít předepsané náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- označení „faktura – daňový doklad“

- evidenční číslo daňového dokladu

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa

- IČ, DIČ smluvních stran

- předmět dodávky a název díla

- den odeslání faktury a datum splatnosti (14 dnů od doručení objednateli)

- označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena

- další náležitosti ve smyslu obecně platných právních předpisů

- soupis skutečně provedených prací dle položkového rozpočtu potvrzený technickým dozorem objednatele

- zápis o předání a převzetí dokončeného díla (zápis z přejímacího řízení).

  - Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opravené faktury běží znovu až po jejím prokazatelném doručení objednateli.

- Odpovědnost za vady – záruka

  - Záruční doba díla činí 60 měsíců s výjimkou záručních dob na dodávky a materiály, jejichž doby jsou určeny výrobci.

  - Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, tzn. po odstranění všech případných vad z přejímacího řízení.

  - Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů od doručení písemného nahlášení závady (dále jen „reklamace“) písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává, či nikoliv. Pokud tak zhotovitel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Nebude-li zhotovitelem reklamace uznána, ač bude zjevná příčina vady a tedy i reklamace na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu, přičemž vniklé náklady bude uplatňovat po zhotoviteli, v krajním případě i soudní cestou.

  - Zhotovitel je povinen odstranit případné vady díla zjištěné v záruční době nejpozději do 10 dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter závady jinak, přičemž v případě vady u systémů měření a regulace bude délka odstranění závady od přijetí zprávy o závadě po zprovoznění (i provizorním způsobem) činit maximálně 24 hodin.

  - Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž vady ohlášené objednatelem v poslední den záruční lhůty se považují za včas uplatněné.

  - Neodstraní-li zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli.

- Vlastnické právo, nebezpečí škody

  - Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

  - Za škody vzniklé na díle odpovídá po dobu plnění předmětu smlouvy zhotovitel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem (čl. 10 této smlouvy).

  - Zhotovitel odpovídá rovněž za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody uhradit nebo odstranit na své náklady.

- Smluvní pokuty, úrok z prodlení

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03% z celkové ceny díla, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

  - V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článku 7. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

  - Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost těchto faktur je 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

  - Povinnost uhradit smluvní pokutu nemá vliv na povinnost k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení zajišťované smluvní povinnosti.

- Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 5 dnů předem termín, kdy bude dílo skutečně dokončeno a připraveno k odevzdání (včetně všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN).

  - O předání předmětu díla bude sepsán zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran (za objednatele předseda přejímací komise). Objednatel nepřevezme dílo vykazující vady.

  - K přejímacímu řízení dodá zhotovitel:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN,

- protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro použité materiály a výrobky,

- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při realizaci díla,

- originály stavebních deníků.

- Staveniště - pracoviště

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště - pracoviště (dále jen „pracoviště“) zápisem o předání pracoviště.

  - Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést úklid na vlastní náklady.

  - Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření, hygienických a ekologických předpisů v stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

  - Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, které nejsou předmětem díla, a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.

- Odběratelská kontrola

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické (dále jen „TDO“). TDO sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a správními akty orgánů veřejné moci. Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady) v přiměřené lhůtě odstranit. TDO je oprávněn provádět kontrolu i prostřednictvím třetích odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění kontroly TDO.

  - TDO je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

  - TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen „zástupce zhotovitele“) se zápisem TDO nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

  - Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků k této smlouvě o dílo.

  - Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů účastnit.

- Zvláštní ujednání

  - Zhotoviteli jsou známy všechny podmínky vstupu do předmětného objektu.

  - Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle platného zákona o odpadech.

  - Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné platné předpisy a ČSN. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

  - Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky nové a nepoužité, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.

  - Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník. Náležitosti, obsah a režim zápisů do stavebního deníku jsou dány platnými právními předpisy (Stavební zákon a příslušné prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.

  - V odůvodněném případě je zhotovitel oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Objednatel si vyhrazuje právo být informován o všech poddodavatelích, jejichž seznam předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání staveniště a je povinen jej průběžně aktualizovat.

  - Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).

- Odstoupení od smlouvy

  - Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

  - Hodlá-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

  - Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

  - Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,

- neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,

- provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,

- nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,

- neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad,

- v případě porušení závazků specifikovaných v bodě 11.2. této smlouvy.

  - Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanoveními §345 a následujících obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

  - Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy, neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

  - Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje ”dílčí konečnou fakturu”,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ”dílčímu předání díla”, a objednatel je povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit ”dílčí přejímací řízení”,

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

- Ostatní ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že vztahy neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů při použití Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli GDPR). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů se nachází na stránkách správce http://portal.chmi.cz/o-nas/zpracovani-osobnich-udaju.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

  - Smlouva obsahuje následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne 				                                             V Praze dne

.............................................                                                     ....................................................

za objednatele                                                                                za zhotovitele

xxxx								 xxx

ředitel ČHMÚ                                                                            jednatel společnosti