Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02 037/2016

na zhotovení díla

„Renovace pracovišť recepce a příjmové kanceláře a obměna jejich vybavení“

Uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

Smluvní strany

Zhotovitel:              		Royal interier s.r.o.

se sídlem                        	Jablonná 1, 257 44 Neveklov

zapsaný v obch.rejstříku u    	Městského soudu v Praze, C 156341

Zastoupený:            	   	Janou Ulrychovou

Bankovní spojení:         	ČSOB a.s.

Číslo účtu:                     	373642903/0300

IČ                                   	47987481

DIČ                                 	CZ47987481

Telefonní spojení:         	602 419 110

E - mail:                        	 	jana@royalinterier.cz

Objednatel:                     	Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125,   532 11  Pardubice, zastoupený ve smyslu zřizovací listiny ze dne 17. 4. 2003 čj.KrÚ 8730/2003/OSZ  příspěvkovou organizací

- Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Se sídlem                        	Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Zapsaný                           	v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, Pr/711

Zastoupený:                     	ředitelkou MUDr. Michaelou  Tomanovou , MBA

Bankovní spojení:              	ČS a.s.

Číslo účtu:                       	122 0888 309/0800

IČ:                                            	00853879

DIČ:                                	CZ00853879

uzavírají tento dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

I.

Smluvní strany uzavřely dne 9.11. 2016 dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, smlouvu o dílo na zhotovení díla „Renovace pracovišť recepce a příjmové kanceláře a obměna jejich vybavení“ (dále jen „smlouva“ ).

II.

Smluvní strany se dohodly dle čl. II, odst. 2 a 3 na rozšíření předmětu plnění o vícepráce spojené s navýšením potřeby prací z důvodu provedení nezbytných dodatečných stavebních prací  – viz příloha č.1 Vícepráce. Současně se smluvní strany dohodly na změně typu 2 ks židlí a 2 ks křesel a vypuštění výměny elektrozásuvek– viz příloha Méněpráce.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

III.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla se mění takto:

Původní cena díla dle SoD bez DPH		961 347,- Kč

Vícepráce dle přílohy č.1 bez DPH		88 700,- Kč

Méněpráce dle přílohy č.1 bez DPH		- 43 057,60 Kč

Nová cena díla bez DPH			1 006 989,40 Kč

DPH ve výši 21% z ceny díla bez DPH je povinen dle zákona o dani z přidané hodnoty §92, odst.e) uhradit objednatel

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

IV

1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2.	Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom stejnopise obdrží zhotovitel i objednavatel.

4. Dodatek č.1 Smlouvy tvoří rovněž tyto dokumenty:

Příloha č.1 –Vícepráce

Příloha č.2 Méněpráce

Příloha č.3 - Fotodokumentace

V Brandýse nad Orlicí  dne  : 21.12.2016

---------------------------------------------------                          ---------------------------------------------

prim.MUDr.Michaela Tomanová,MBA, Ph.D.	                       Jana Ulrychová

ředitelka                                                                      		jednatelka

Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí                		Royal interier s.r.o.