DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č.028/2019/01

uzavřené dne 08.04.2019 podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Čl. 1.

SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435

IČ:                    	             			00072150

Plátce DPH:				ne

Sídlo:					Zámek 1, 386 01 Strakonice

Bankovní spojení:          			Komerční banka Strakonice

Číslo účtu: 				115-3431200227/0100

Zastoupené:  				PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou

Kontaktní osoba:			Renata Ouředníková

Tel.:+420 380 422 601,e-mail:renata.ourednikova@muzeum-st.cz

(dále jen objednatel)

a

  - Zhotovitel

Atelier Penta, spol. s r. o.

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, spisová značka C 605

IČ:					42386781

DIČ:					CZ42386781

Sídlo:					Raisova 1004, Strakonice, 386 01

Bankovní spojení:			Komerční banka Strakonice

Číslo účtu:				221 848 -  291/0100

Kontaktní osoba:			Ing. Pavel Bublík, jednatel

Tel./e-mail:				+420 602 434 373, e-mail: firma@atelier-penta.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle čl. 8., odst. 8.1 Smlouvy její Dodatek č. 2 v tomto znění:

Zástupci obou stran, kteří jsou uvedeni v odst. 1.1 a 1.2 prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

I. Změny smlouvy a jejích následných dodatků

1. V Čl. 3 DOBA PLNĚNÍ A CENA DÍLA se odst. 3.1.nahrazuje tímto zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

-	zahájení plnění v den podpisu Smlouvy o dílo

-	předání vypracované projektové dokumentace a zahájení územního nejpozději do 30.6.2021.

2. V Čl. 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se odst. 8.8.nahrazuje tímto zněním:

# 8.8. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.06.2021.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

- Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Strakonice, dne 31.3.2020				Strakonice, dne 31.3.2020

Podpis: ……………………					Podpis: ……………………

objednatel							zhotovitel

PhDr. Ivana Říhová, ředitelka				Ing. Pavel Bublík