Lesprojekt Krnov s.r.o.

Revoluční 76

794 01  Krnov 1

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:	POD/05202/2020/941/5.5640

Vyřizuje:	Radomír Doležel, Bc.

Tel.:    		xxx

E-mail:    	xxx

Datum:   	24.3.2020

Objednávka OVs2920/0134 na vypracování dokumentace změny stavby před dokončením

Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150

Objednáváme u Vás vypracování dokumentace změny stavby před dokončením pro stavbu „Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 – 10,150“.

Rozsah a předmět prací:

Předmětem plnění je úprava textové a výkresové části D dokumentace pro provádění stavby v rozsahu:

- změn uvedené stavby provedených během realizace stavby v období 10/2016 – 9/2017          a následně během realizace zabezpečovacích prací v období 9/2017 – 8/2019

- změn uvedené stavby navrhovaných na základě „Revize provedených a plánovaných prací   ke dni 5.11.2019“

Podkladem pro vypracování dokumentace změny stavby před dokončením je:

- Projektová dokumentace Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 – 10,150, dokumentace pro provádění stavby, Lesprojekt Krnov s.r.o., 12/2017

- Projektová dokumentace Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 – 10,150, dokumentace změny stavby před dokončením, Lesprojekt Krnov s.r.o., 10/2018

- Pasportizace toku dle platného stavebního povolení pro stavbu Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 – 10,150 v úseku k.ú Kobylá nad Vidnávkou ke dni 1.11.2019, Povodí Odry, státní podnik, investiční odbor, 11/2019

- Revize provedených a plánovaných konstrukcí pro stavbu Vidnávka, Hukovice,                  ř.km 6,190 – 10,150 v úseku k.ú Kobylá nad Vidnávkou ke dni 5.11.2019, Povodí Odry, státní podnik, investiční odbor, 11/2019

- Zápis z interního jednání na Povodí Odry, státní podnik ze dne 5.11.2019

Dokumentace změny stavby před dokončením bude obsahovat:

- vypracování potřebné statické dokumentace (návrh, výkresy výztuží, atd.) – zejména           pro provedení nově navrhované římsy opěrných zdí

- vypracování nezbytných detailů provedení konstrukcí a konstrukčních prvků – zejména       pro provedení ukončení vyústí v opěrných zdech, provedení dilatačních spár a ukončení těsnících dilatačních pásů opěrných zdí

- dokumentace bude respektovat podmínky platného stavebního povolení uvedené stavby s ohledem na provedené a navrhované změny provedení stavby

- vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (oceněného v CÚ aktuálního období a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů, včetně výpočtu výkazu výměr. Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude vypracován pouze         pro doplňované (plánované) konstrukce podle podkladu „Revize provedených a plánovaných konstrukcí pro stavbu Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 – 10,150 v úseku k.ú Kobylá nad Vidnávkou ke dni 5.11.2019“

- vypracování nezbytných vyjádření autorizované osoby dle pokynů vodoprávního úřadu.

Kalkulace rozsahu prací:

| Činnost | Počet MJ (hod) | J.cena/hod | Celkem Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Úprava PD – změna stavby před dokončením | 128 hod | 500 Kč/hod | 64 000,- |
| Vypracování soupisu prací a výkazu výměr | 40 hod | 500 Kč/hod | 20 000,- |
| Tisk, kompletace | 16 hod | 400 Kč/hod | 6 400,- |
|  |  | CELKEM | 90 400,- |

Termín vypracování: 	do 15.6.2020

Počet vyhotovení:	4x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě na CD, ve zdrojových souborech a ve formátu PDF

Cena:				90 400,- Kč bez DPH

Fakturace:	po provedení a předání plnění, na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu

Splatnost faktury:		30 dnů ode dne vystavení a doručení objednateli

Záruka:			24 měsíců

Sankce:	V případě prodlení zhotovitele s předáním díla do termínu uvedeném v této objednávce, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu        ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Ostatní ujednání:

V případě, že zhotovitel nebude postupovat v souladu s platnými právními předpisy má, objednatel právo zrušit objednávku.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků       ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační              a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv             na základě zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství,                na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Bc. Radomír Doležel, investiční referent

Telefon: 	xxx

IČO:	70890021

DIČ:	CZ70890021

Bankovní spojení:	KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH:	ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584.

Identifikační údaje zhotovitele:

Lesprojekt Krnov s.r.ro.

Revoluční 1138/76, Krnov, 794 01

Statutární zástupce:	xxx

Kontaktní osoba: 	xxx

Telefon: 	xxx

IČO/DIČ:	47976250 / CZ47976250

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č.ú 19402-771/0100

Plátce DPH: 	ANO

Zapsán v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5803.

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.

investiční ředitel

Co: OOK – p. Orlitová, zde

Potvrzení zhotovitele o přijetí a akceptaci objednávky:

(prosíme o vrácení kopie potvrzené objednávky zpět na naši adresu)

Datum:   .....30.3.2020..................

Podpis:   .......................................