Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 9.1.2020

uzavřené dle § 2430  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „příkazce“, na straně jedné

a

společnost: INVIN s.r.o.

IČ: 29211751

Sídlo: Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 61600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 66033

bankovní spojení: XXX

jednající: Ing. Martin Mlčoch, jednatel

kontaktní osoby:	V technických věcech

XXX

Ve věcech smluvních

Ing. Martin Mlčoch, Ing. Tomáš Sedlák, Ing. Marcela Fuchsová

dále jen „příkazník“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

- Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

- Dodatku č. 1 příkazní smlouvy

- (dále jen „smlouva“)

Název zakázky

„Výstavba infrastruktury v lokalitě bývalých kasáren, Jičín“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená příkazní smlouva mění takto:

- Článek 2

- Doba plnění

- 1)	Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 1 v níže vymezeném v období:

- Termín zahájení činnosti:		do 1 týdne od předání dokumentů dle čl. 4 odst. 4) smlouvy

- Termín ukončení činnosti:		do 14 týdnů od předání dokumentů dle čl. 4 odst. 4) smlouvy

Článek 4

Povinnosti smluvních stran

4)	Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi nejpozději do 31.5.2020 následující dokumenty:

- kompletní projektové dokumentace v tištěné a el. podobě v otevřených formátech,

- související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí (byla-li vydána) a podobně.

O předání dokumentů bude vyhotoven předávací protokol podepsaný zástupci příkazce a příkazníka ve věcech technických.

V ostatním zůstává příkazní smlouva nezměněna.

Článek II.

- Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína č. 44 dne 15.4.2020.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.

- Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne						V Brně dne

……………………………….				 ……………………………………………….

město Jičín						INVIN s.r.o.

JUDr. Jan Malý						Ing. Martin Mlčoch

starosta města Jičín					jednatel