Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 9.1.2020

uzavřené dle § 2430  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „příkazce“, na straně jedné

a

společnost: INVIN s.r.o.

IČ: 29211751

Sídlo: Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 61600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 66033

bankovní spojení: XXX

jednající: Ing. Martin Mlčoch, jednatel

kontaktní osoby:	V technických věcech

XXX

Ve věcech smluvních

Ing. Martin Mlčoch, Ing. Tomáš Sedlák, Ing. Marcela Fuchsová

dále jen „příkazník“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 příkazní smlouvy

(dále jen „smlouva“)

Název zakázky

„Výstavba infrastruktury v lokalitě bývalých kasáren, Jičín“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená příkazní smlouva mění takto:

Článek 2

Doba plnění

1)	Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 1 v níže vymezeném v období:

Termín zahájení činnosti:		do 1 týdne od předání dokumentů dle čl. 4 odst. 4) smlouvy

Termín ukončení činnosti:		do 14 týdnů od předání dokumentů dle čl. 4 odst. 4) smlouvy

Článek 4

Povinnosti smluvních stran

4)	Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi nejpozději do 31.5.2020 následující dokumenty:

- kompletní projektové dokumentace v tištěné a el. podobě v otevřených formátech,

- související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí (byla-li vydána) a podobně.

O předání dokumentů bude vyhotoven předávací protokol podepsaný zástupci příkazce a příkazníka ve věcech technických.

V ostatním zůstává příkazní smlouva nezměněna.

Článek II.

- Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína č. 44 dne 15.4.2020.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.

- Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne						V Brně dne

……………………………….				 ……………………………………………….

město Jičín						INVIN s.r.o.

JUDr. Jan Malý						Ing. Martin Mlčoch

starosta města Jičín					jednatel