- Čj. PK/895/2020

- Smlouva o dílo

- uzavřená dle ust.  § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dále jen („smlouva“)

- Smluvní strany

- Objednatel:		Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1

příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001,

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS

Sídlem:			Na Rejdišti  1, Praha 1

IČ:			70 83 79 11
DIČ:			CZ70 83 79 11

Zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem konzervatoře

Bankovní spojení :             xxxxxxxxxxxxxx

Č.účtu:                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odpovědná osoba:	 xxxxxxxxxxxxx tel.č. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx,tel.č. xxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel:		ELSEREMO, a.s.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2980

Sídlem:			Kloboucká 864, 763 31 Brumov-Bylnice

IČ:			25565893

DIČ:			CZ25565893

Zastoupená :		xxxxxxxxxxxx, prokuristou

Telefon:	          		xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu :			xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odpovědná osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jen „smluvní strany“)

- Základní ustanovení

- Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění dodávky s názvem „Dřevěné praktikábly pro Divadlo na Rejdišti II“.

- Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují:

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy;

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu;

c) že zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení. Zhotovitel je povinen respektovat zadávací podklady zadání této veřejné zakázky a údaje uvedené ve své nabídce.

- Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit povinnosti vymezené v této smlouvě.

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vyrobit a dodat dílo v rámci veřejné zakázky – „Dřevěné praktikábly pro Divadlo na Rejdišti II“  dle Přílohy č. 1 – výzva k předložení cenové nabídky ze dne 18.03.2020  a Přílohy č. 2 – Cenová nabídka ze dne 26.03.2020, doručena Pražské konzervatoři dne 30.03.2020 (dále jen „dodávka“). Jedná se o výrobu zcela nových dřevěných praktikáblů pro Divadlo na Rejdišti v objektu Pražské konzervatoře na adrese Na Rejdišti I, Praha 1.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla podle podmínek stanovených touto smlouvou.

- Smluvní strany se zavazují poskytnout si nezbytnou součinnost k naplnění účelu smlouvy.

- Způsob provedení a způsob předání díla

- Zhotovitel se zavazuje zajistit dodávku řádně a včas bez faktických a právních vad, v souladu s právními předpisy a dalšími normami souvisejícími s předmětem této smlouvy, s podmínkami stanovenými ve „Výzvě k zaslání cenové nabídky“ na veřejnou zakázku malého rozsahu č. j. PK/774/20 ze dne 18.03.2020  „Dřevěné praktikábly pro Divadlo na Rejdišti II“ jejími přílohami, podklady a pokyny objednatele, které jsou pro realizaci dodávky závazné. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších odborných znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.

- Osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele:

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- Osoby oprávněné jednat jménem objednatele:

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx tel. č. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, tel. č. xxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, tel. č. xxxxxxxxxxxxxxx

k podpisu předávacího protokolu za zhotovitele je xxxxxxxxxxxxxxx, tel č. xxxxxxxxxxxx.

- Provedením díla smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávky včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a odstraňování vad v průběhu záruční lhůty.

- V případě, že zhotovitel zjistí v průběhu provádění dodávky dle této smlouvy skryté překážky, které brání jejich řádnému provádění, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, případně navrhnout jiné řešení.

- Zhotovitel odpovídá bez omezení za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění prací porušením svých právních povinností.

- Smluvní strana, která porušila svoji povinnost, však neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku porušení její právní povinnosti způsobené okolnostmi vylučující odpovědnost.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na výrobě a výrobu a předvedení jednoho kusu praktikáblu jako vzorku, který bude otestován a vyzkoušen a na základě návrhů a připomínek budou vyrobeny ostatní praktikábly. Tento vzorek, bude-li vyhovující, v odpovídající kvalitě a v souladu se stanovenými technickými požadavky, bude považován za součást zakázky a bude fakturován současně s celou dodávkou, která je předmětem smlouvy a za splnění ostatních podmínek této smlouvy o dílo.

- Vlastnictví

- Vlastnictví díla přechází po jeho řádném dokončení na objednatele v okamžiku jeho předání včetně odstranění vad a nedodělků, a to na základě předávacího protokolu, podepsaného smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku zahájení až do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

- Místo a termín plnění

- Místem plnění díla je sídlo objednatele a sídlo zhotovitele. Místem předání díla je sídlo objednatele, resp. prostory divadla Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1. Vykládku dřevěných praktikáblů v místě předání si objednatel zajistí vlastními silami.

- Termín plnění: do 14. 05. 2020. Přesný termín předání díla sdělí zhotovitel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.

- Cena díla

- Cena díla je dána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

cena bez DPH: 419 990 Kč

cena s DPH:     508 079 Kč

Cena za provedené práce dle Přílohy č. 2 této smlouvy je konečná, nejvýše přípustná a nelze jí překročit, cenu lze měnit pouze v případě změny zákona o DPH, a platí po celou dobu realizace díla. Cena Díla obsahuje veškeré náklady spojené s realizací dodávky.

Cena podle čl. 7., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle podkladů zadání díla, předaných objednatelem zhotoviteli a v rozsahu položkového rozpočtu (soupisu prací). V ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady (např. doprava, apod.)spojené s realizací a dokončením díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

Součástí této smlouvy je položkový rozpočet díla (soupis prací), předaný objednatelem zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění položkového rozpočtu, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací, pokud nebude dohodnuto jinak.

V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

8. Změny díla

Obě strany jsou povinny poskytovat si při projednávání změny Díla veškerou potřebnou součinnost, a to včetně poskytnutí potřebných dokumentů.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu Díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

O vzniku potřeby změny díla je zhotovitel povinen včas, úplně a písemnou formou informovat objednatele.

Při případných jednáních o ceně prací mimo rámec (nad rámec) této smlouvy o Dílo, nebude nabídková cena takových prací v jednotlivých položkách vyšší, než byla nabídková cena zhotovitele za jednotkové ceny, které použil pro sestavení nabídkové ceny Díla.

9. Převzetí díla

Dílo bude splňovat požadavky příslušných ČSN.  Převzetí díla bude na základě předávacího protokolu, který bude podkladem pro fakturaci provedených prací. Dílo bude zaplaceno po odstranění všech závad, případně škod.

- Záruka na dílo

Na dílo je stanovena záruka na dobu 24 měsíců na kvalitu a funkční vlastnosti díla. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínaje dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vad zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání díla.

Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady dodáním nového předmětu plnění či jeho části bez vady nebo dodáním chybějícího předmětu plnění či jeho části, na odstranění vady opravou předmětu plnění či jeho části, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.

Dodávka nebo její část, která obsahuje použité dílo nebo jeho část, dílo nebo jeho část s právními vadami, je považována za vadné plnění, které je podstatným porušením této smlouvy.

Pokud nejsou splněny požadované technické parametry (rozměry) u více jak 5 % z celkové dodávky, je dodávka považována za vadné plnění, které je podstatným porušením této smlouvy.

V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě uvedené v tomto článku smlouvy (v případě uznané vady), případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit objednateli mu náklady na odstranění vady, a to do 15 pracovních dnů ode dne jejich písemného uplatnění u objednatele.

11. Platební podmínky

- Platba za plnění předmětu smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem v českých korunách na účet zhotovitele na základě daňového dokladu – faktury (dále jen faktura).

Objednatel neposkytuje zálohy ani zajištění formou bankovní záruky.

- Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a obchodní listiny stanovené v § 13a obchodního zákoníku, kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat příjemce faktury (Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1), a také přesný název veřejné zakázky a číslo smlouvy.

- Splatnost faktur, odsouhlasených zadavatelem, bude minimálně 14 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli na adresu uvedenou ve smlouvě.  Smluvní strany se dohodly, že peněžité závazky objednatele z této smlouvy jsou splněny odepsáním z účtu objednatele uvedeného ve smlouvě ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného na faktuře. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, je objednatel oprávněn ji s uvedením důvodu vrácení do data splatnosti vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli.

- Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Faktura bude doručena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je přílohou faktury.

- Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené dle příslušných právních předpisů za nedodržení termínu splatnosti řádně vystavených faktur za každý i započatý den prodlení s výjimkou skutečnosti uvedené ve čl. 11, odst. 9 této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

- Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od data doručení povinné straně oprávněnou stranou písemné výzvy k jejich zaplacení a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

- Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

- Objednatel si sjednává výhradu, že pokud nebude mít schváleny rozpočtové prostředky na dílo, nebude se dílo bez dalšího realizovat a uvedená skutečnost je důvodem odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele bez náhrady. Úhrady faktur budou provedeny po obdržení dotace od zřizovatele na akci „Obnova praktikáblů Divadlo“ a po schválení uvolnění finančních prostředků z investičního fondu ze strany MHMP.

12. Ukončení smluvního vztahu

- Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostrannou písemnou výpovědí jedné či druhé strany v jednoměsíční výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta počne běžet prvního dne následujícího měsíce poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď.

- V případě ukončení smluvního vztahu se obě smluvní strany zavazují ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení smluvního vztahu vzájemně vypořádat závazky vyplývající ze smlouvy.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit

•	bude-li zhotovitel opakovaně (nejméně třikrát) v prodlení s vyřešením reklamace,

•	bude-li zhotovitel o více než 30 kalendářních dnů v prodlení s vyřešením reklamace,

•	opakovaně (nejméně třikrát) se objevila na díle, vada, která brání řádnému užívání díla,

•	v případě prodlení zhotovitele s předáním díla o více jak 30 kalendářních dnů,

•	v případě, že zhotovitel ve faktuře uvede jiné ceny, než které uvedl ve své nabídce

•	v případě podstatného porušení této smlouvy ze strany zhotovitele

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že:

- vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

- insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- zhotovitel vstoupí do likvidace.

- Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní s výjimkou skutečnosti uvedené ve čl. 11, odst. 9. této smlouvy.

13. Finanční kontrola

- Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy.

- Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly. Zhotovitel uvedené zajistí i u svých poddodavatelů.

- Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

14. Povinnost zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje předložit objednavateli veškeré dokumenty v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nemá zhotovitel uveden údaje v evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob v České republice, je povinen podle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neprodleně po podpisu smlouvy předložit tyto údaje jiným způsobem dle tohoto zákona, tzn. těmito doklady, tj. zejména výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, seznamem akcionářů, rozhodnutím statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku a společenská smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami tak, aby bylo tyty údaje o skutečných majitelích z těchto dokladů patrné. Nepředložení výše uvedených údajů opravňuje objednatele k odstoupení bez náhrady od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem uchování dokumentace související se zadáváním zakázky a umožnit kontrolu dokladů, a to z důvodu, že je financována veřejnými výdaji.

15. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněné osoby druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Pokud nebude smlouva uveřejněna v registru smluv do tří měsíců ode dne uzavření smlouvy, je smlouva podle § 7 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zrušena od počátku.

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí podle příslušných právních předpisů.

- Spory smluvních stran vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny obecnými soudy České republiky. V případě jakéhokoliv sporu platí jako autentický text v českém jazyce.

- Ukáže-li se některé ujednání této smlouvy jako neplatné, nemá to za následek neplatnost celé smlouvy.

- Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a souhlasí s jejím obsahem, byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni, za nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

- Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že stane-li se tzv. „nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o DPH nebo nastane-li jiná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku objednatele za zhotovitelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn učinit veškerá vhodná opatření k zajištění budoucího nároku z důvodu splnění ručitelského závazku, a to zejména využít ust. § 109a zákona o DPH a v příslušné výši úhrady správci daně ponížit úhradu zhotoviteli. O částku DPH, kterou objednatel uhradil správci daně, se snižuje celkový závazek objednatele vůči zhotoviteli.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1  - Výzva k předložení cenové nabídky č.j. PK /774/20  ze dne 18.03.2020

Příloha č. 2  - Cenová nabídka (krycí list rozpočtu) ze dne 26.03.2020, doručena Pražské konzervatoři dne 30.03.2020

Příloha č. 3  - Prohlášení o původu a vlastnostech dřeva na výrobu praktikáblů

Příloha č. 4  - Technická specifikace předmětu plnění

V Praze dne, 07. 04. 2020 	V Praze dne, 09. 04. 2020

-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------           xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel konzervatoře	               xxxxxxxxxxxxx, prokurista

za objednatele						                za zhotovitele