DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Evid. č. SD/2019/0411

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# smluvní strany

Objednatel:                                   statutární město Jablonec nad Nisou

Zastoupený:		Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského 				rozvoje a Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby

se sídlem:                         Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

tel: 			483 357 111

fax: 			483 357 353

IČ: 			002 62 340

DIČ:			CZ 00262340

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 		121451/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:               		NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.

Zastoupený:		Ing. Zbyňkem Nýdrlem a Ing. Jarmilou Nýdrlovou, jednateli

společnosti

se sídlem:		Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, Libeň

tel.:			602 165 970

IČ: 			28474961

DIČ:   			CZ28474961

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Liberec

číslo účtu: 		43-3415530277/0100

zapsaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 144304

dále jen „zhotovitel“

# Předmět DODATKU smlouvy

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. SD/2019/0411 na akci:

„Vnitroblok Anenská, Jablonec nad Nisou“

Důvodem pro uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (dále jen DÚR/DSP).

Jedná se o prodloužení termínu z důvodu změny materiálového provedení opěrných zdí, zárubních zdí a schodiště, z tohoto důvodu se mění článek 5. Termín plnění zakázky:

Původní znění:

Termín dodání  projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP		 do 28. 2. 2020

Nové znění:

Termín dodání  projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP		 do 30. 4. 2020

# 3.	Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v Dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Za objednatele	                                                                                   Za zhotovitele

V Jablonci nad Nisou, dne 26. 3. 2020                                           V Praze, dne 8. 4. 2020

.…………………………………………….                                                  …………………………………………………..

Ing. Otakar Kypta	                      Ing. Zbyněk Nýdrle

vedoucí odboru územního  	                    jednatel

a hospodářského rozvoje

……………………………………………

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby

za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka,

vedoucí oddělení investiční výstavby