# DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 56/2016

# Číslo smlouvy zhotovitele 5575/2016

# uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

# smluvními stranami:

# Článek I.

# Smluvní strany

# Zhotovitel:			Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o.

se sídlem:			Benátky 17, 698 01  Veselí nad Moravou

zastoupený:

ve věcech smluvních:	Ing. Janem Čechem, jednatelem a ředitelem společnosti

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx,  stavbyvedoucí

IČ:				26229455

DIČ:				CZ26229455

bankovní spojení:		Komerční banka a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 38267.

# Objednatel:			Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:			Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

ve věcech smluvních:	Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím stavebního střediska

IČ:				26908298

DIČ:				CZ26908298

bankovní spojení:		KB Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

# II.

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:

- čl. III., Předmět smlouvy, bod 3. Termín provedení díla: dosavadní text se ruší a nahrazuje:

3. Termín provedení díla:

- 14.11.2016 – 30.12.2016

Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.

- čl. IV., Cena díla, bod 1. z důvodu objednatelem požadovaných víceprací a méněprací, které nebyly prováděny se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje:

- Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena:

Cena bez DPH - SOD:	353.472,00 Kč

Dodatek č. 1 (vícepráce, méněpráce):	+38.396,00 Kč

Celková cena bez DPH:	391.868,00 Kč

(slovy:   třistadevadesátjednatisícosmsetšedesátosm Kč)

Položkový rozpočet s vícepracemi a méněpracemi je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Na základě ustanovení § 504 Občanského zákoníku č. 89/12 Sb. je položkový rozpočet obchodním tajemstvím zhotovitele.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Příloha:	č. 1	Položkový rozpočet

# V Kroměříži dne 7.12.2016

.....................................................				....................................................

objednatel						       zhotovitel

Ing. Emil Vraník				           Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek

jednatel společnosti					        jednatelé společnosti