Sledování stavu a vývoje monitorovacích ploch po odstranění klečových porostů (Pinus mugo) v prostředí alpínské tundry v NPR Šerák-Keprník

cíl a účel

Borovice kleč je v Hrubém Jeseníku nepůvodním druhem, jehož přirozená postglaciální absence zásadně ovlivnila jedinečnou genezi alpínské tundry Východních Sudet (Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku).  Dosavadní výzkumy prokázaly, že existence klečových porostů výrazně mění abiotické podmínky a vyvolává změny ve struktuře a fungování rostlinných i živočišných společenstev alpínské tundry. Prováděné odstranění části klečových porostů ve vrcholových partiích Keprníku lze tedy chápat jako snahu o navrácení přirozených stanovištních faktorů podmiňujících existenci unikátních společenstev alpínské tundry.

V r. 2009 bylo ve vrcholových partiích Keprníku vylišeno 5 skupin ploch klečových porostů určených k odstranění anebo ponechání a dále kontrolních ploch v alpínské tundře, na nichž bylo ve druhé polovině července 2009 založeno celkem 50 trvalých sledovacích ploch-čtverců. Každý z 50 založených trvalých sledovacích čtverců o rozměrech 3x3 m byl v rozích vymezen čtyřmi železnými kolíky, z nichž jeden byl opatřen čtvercovou bílou plastovou destičkou s červeně vyraženým číslem (od 1 do 50).

Na vymezených monitorovacích plochách a v jejich bezprostředním okolí proběhlo v průběhu vegetační sezóny r. 2009 úvodní šetření před odstraněním klečových porostů. Konkrétně byl proveden popis a analýza výchozího stavu vegetace, střevlíkovitých brouků, monitoring teploty půdy, mocnosti promrzání půdy, změn morfologie půdních kopečků a netříděných pruhů a monitoring plošného rozsahu erozně zasažených ploch (ploch bez vegetace). Na sklonku sezóny bylo v bezprostřední blízkosti založených trvalých ploch odebráno a analyzováno celkem 30 půdních vzorků.

Výsledky výše uvedených prací jsou k dispozici v souhrnné zprávě: „Úvodní popis ploch před odstraněním klečových porostů (Pinus mugo) a návrh periodického monitoringu dopadů odstranění porostů borovice kleče na prostředí alpínské tundry v NPR Šerák-Keprník“ (Ekogroup czech s.r.o., 2009). V následujícím roce (2010) bylo provedeno navazující terénní šetření na části založených ploch, tj. již v době po částečně provedeném odstranění klečových porostů. Výsledky tohoto šetření jsou k dispozici v závěrečné zprávě za r. 2010. S odstupem dvou, resp. čtyř a šesti let, v r. 2012, 2014, 2016 proběhlo srovnávací šetření stavu sledovacích ploch, což je k dispozici v závěrečných zprávách za r. 2012, 2014, 2016 a 2018.

Součástí předchozích zpráv o řešení studie je návrh pokračování monitoringu v dalších letech. Z návrhu vyplývá, že při pokračování monitoringu v dalších letech je žádoucí zachovat metodiku šetření použitou v letech 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 a 2018. Z hlediska periody monitoringu je vhodné provést šetření první rok po provedeném odstranění klečových porostů (r. 2010), což bylo zajištěno a následně vegetační šetření ideálně ve dvouleté periodě, minimálně po dobu 10 let (2010-2020). Výjimkou jsou zoologická šetření, kde bylo na základě výsledků coleopterologického výzkumu z roku 2016 doporučeno nadále pokračovat ve 4-leté periodě monitoringu, přesto se pro rok 2020 nebudou provádět.

Z výše uvedeného rozboru je tedy evidentní, že pokračování monitoringu změn alpínského prostředí po provedeném odstranění klečových porostů v r. 2020 je nezbytné a zcela v souladu s navrženou metodikou a harmonogramem výzkumu. Dosavadní výsledky ukazují, že sukcese vegetace na plochách s odstraněnou klečí i na bývalých ohništích prochází zajímavou dynamikou. Potřeba pokračování monitoringu a tedy i zadání studie v r. 2020 vyplývá také ze závazků státní ochrany přírody vůči subjektu vykonávajícímu vlastnická práva (Lesy ČR, s. p.) na monitoring stavu prostředí po provedení managementu klečových porostů, jímž je souhlas vlastníka s realizací zásahu podmíněn.

Monitoring stavu sukcese na plochách s odstraněnými klečovými porosty v r. 2020 přinese velmi cenná data po 11 letech od úvodních zásahů. Devítiletá perioda v prostředí alpínské tundry již nabízí možnost určitého zobecnění zjištěných trendů. V r. 2020 se předpokládá, že větší pozornost studie bude věnována shrnutí vývoje na plochách po 10 letech, odhalení skrytých trendů v reakcích jednotlivých rostlinných druhů a jejich společenstev na provedené zásahy. Podobně jako v r. 2014, 2016 a 2018 bude i v r. 2020 věnována pozornost také problematice sukcese mechové vegetace na plochách a také v prostoru dřívějších ohnišť, kde byly páleny odkácené větve kleče.

lokalizace: NPR Šerák - Keprník (vrcholové partie Keprníku), CHKO Jeseníky

předmět díla

Popis stavu a vývoje monitorovacích ploch po provedeném odstranění klečových porostů v r. 2009 a 2010 v prostředí alpínské tundry ve vrcholových partií Keprníku.

Pozornost výzkumu bude v r. 2020 věnována jedné skupině indikátorů, která vystihuje hlavní procesy, ke kterým bude docházet na sanovaných plochách: změny vegetačního složení, včetně mechové vegetace.

V zájmovém území bude pokračováno ve sledování založených monitorovacích ploch. Vzhledem k dřívějšímu neprovedení kácení klečových porostů na některých založených plochách bude sledování omezeno na následující monitorovací plochy:

Skupina - kleč 1: plochy označené pořadovými čísly 1 – 10. Jedná se o původně rozptýlené, plošně méně rozsáhlé polykormony kleče, které nepravidelně porůstaly vrcholovou plošinu v okolí vrcholové skály na Keprníku. Tyto polykormony se nacházely v obdobných abiotických podmínkách jako okolní přirozená alpínská tundra (viz skupina označená jako „tundra“). V r. 2009 a 2010 bylo provedeno odstranění těchto klečových porostů.

Skupina kleč 2:  plochy označené pořadovými čísly 21 – 30. Jedná se o zapojený souvislý klečový porost podél turistické, červeně značené cesty. Tyto porosty byly zvoleny jako kontrolní klečové plochy, kde budou klečové výsadby zachovány.

Skupina kleč 3: plochy označené pořadovými čísly 36 – 45. Jedná se o původně částečně rozvolněné klečové porosty jižně a severozápadně od vrcholu Keprníku. Tyto porosty se nacházely v abioticky méně exponovaných partiích než je skupina kleč 1 a skupina tundra. V r. 2009 bylo provedeno částečné odstranění těchto klečových porostů, zbytek byl odstraněn později.

Skupina tundra: plochy označené pořadovými čísly 11-20. Jedná se o plochy umístěné v přirozené, silně abioticky exponované, vrcholové alpínské tundře v bezprostředním okolí vrcholové skály Keprníku. Jedná se o kontrolní tundrové plochy, jež budou ponechány bez jakéhokoliv zásahu.

Na výše uvedených 40 trvalých plochách (10 plochách v tundře, 10 plochách v klečových porostech a 20 plochách na mýtinách s odstraněnou klečí), na plochách vybraných starých ohnišť a v jejich bezprostředním okolí budou v r. 2020 provedeny následující práce:

Vegetační šetření: sledování průběhu sukcese vegetace na místech s odstraněnými klečovými porosty v různých partiích Keprníku a na vybraných plochách starých ohnišť, sledování rozdílů ve druhovém složení a zastoupení jednotlivých druhů rostlin mezi přirozenou alpínskou tundrou – plochami s odstraněnými klečovými porosty a kontrolními klečovými porosty ponechanými bez zásahu (vyšší rostliny a mechorosty). Zjišťován, fotograficky dokumentován a následně komentován bude také předpokládaný vliv zvěře na stav vegetace na monitorovacích plochách a v jejich okolí.

Při provádění výzkumu budou využity recentní metody terénního přírodovědeckého výzkumu a fytocenologického snímkování. Design výzkumu bude zachován v souladu s pracemi prováděnými v r. 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 a 2018.

termín: vegetační sezóna 2020 s předložením finální podoby závěrečné zprávy o řešení projektu do 30. 11. 2020

Rozpočet výzkumných prací:

Botanická šetření – vyšší rostliny a mechorosty - sběr dat, zpracování výsledků: 120 hodin á 300 Kč/hod, celkem 36 000 Kč

Souhrnné zpracování a interpretace všech získaných dat, diskuse s objednatelem, vyhotovení závěrečné zprávy: 55 hodin á 300 Kč/hod, celkem 16 500 Kč

Materiál (obnova vyznačení ploch-kolíky, značky, drobné pomůcky pro odběr a manipulaci se vzorky rostlin, kancelářské potřeby, aj.).…..… 2 500,- Kč

Cestovné: 660 km x 7 Kč/km…………………………….……………………………….…… 4 620,- Kč

(3 návštěvy Olomouc – Keprník 110 km - terénní vůz…3x110x2 =660 km)

Celkem cena …………………………………………………………………………….59 620,- Kč

(Zhotovitel není plátce DPH)

RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

xxx

xxx

Ičo: 73037761