Smlouva o dílo

**TATO SMLOUVA O DÍLO (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI**

Firma: **Sewer system stav s.r.o.**

IČO: 06234879, DIČ: CZ06234879

Sídlo: Hornosušská 1175/61, Prostřední Suchá, 735 64

Telefon: 608 886 111

E-mail: bruna.lubos@seznam.cz

(dále jako „**Zhotovitel**“)

a

Střední průmyslová škola stavební, Havířov

příspěvková organizace

Kollárova 1308/2

736 01 Havířov – Podlesí

IČO: 62331566

(dále jako „**Objednatel**“)

( Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Definice
	1. V této Smlouvě „**Dílo**“ znamená rekonstrukce splaškové kanalizace.
2. **Popis prací**
	* 1. Dle dohody mezi zhotovitelem a investorem budou provedeny tyto práce :

V místnosti je nutná demontáž podlahy až na úroveň původní ležaté kanal1izace.

Kanalizační potrubí bude vyměněno za nové PVC Potrubí. Veškeré funkční

vnitřní odpady budou zpět napojeny do nového potrubí.

Montáž nové podlahy bude provedena do původního stavu dle skladby.

Venkovní část kanalizace bude odkopána a přepojena novým PVC potrubím

až do betonové kanalizační šachty. Zásyp bude po dokončení zhutněn.

1. Předmět Smlouvy
	1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
2. Zhotovení Díla
	1. Zhotovitel má právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
	2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Zhotoviteli podle této Smlouvy má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.
	3. Zhotovitel má právo přenechat provádění Díla třetím osobám (subdodavatelům).
	4. V případě, že Zhotoviteli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel právo informovat se u Objednatele, resp. vyžádat si od Objednatele upřesňující informace a Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, a to bez zbytečného odkladu.
	5. V případě předčasného ukončení plnění Zhotovitele (tj. jen částečného provedení Díla) podle této Smlouvy má Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.
	6. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
3. Cena Díla
	1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo částku **77 095,-Kč** bez **DPH, 93 285 Kč s DPH** (dále jako „**Cena**“).
4. Platební podmínky
	1. Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu nebo jakoukoliv její část převodem na bankovní účet Zhotovitele, **č.ú. 2301250619/2010**.
	2. Splatnost platby za dílo je 7 pracovních dní od předání díla.
5. Předání Díla
	1. Zhotovitel má povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu.
	2. Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předvedením a předáním Objednateli pokud je způsobilé sloužit svému účelu.
	3. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě od 20. 4. 2020 do 1. 5. 2020.
	4. Smluvní strany ujednávají, že způsob předání Díla určuje Zhotovitel.
	5. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla.
6. Vady Díla
	1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli.
	2. Objednatel je povinen Dílo při předání náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
	3. Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do předávacího protokolu.
7. Záruka
	1. Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce 24 měsíců od předání Díla Objednateli.
	2. Zhotovitel poskytuje záruku na celé Dílo.
8. Obstarání věci k provedení Díla
	1. Kupní cena věcí, které Zhotovitel obstará k provedení Díla, je zahrnuta v Ceně Díla.
	2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla obstarat veškeré věci potřebné pro zdárné dokončení díla (dále jako „**Věci**“).
	3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Věcí, a to v délce 24 měsíců od obstarání Věcí.
9. Rozhodné právo
	1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10. Závěrečná ustanovení
	1. V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak; význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
	2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
	3. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
	4. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
	5. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
	6. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
	7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
	8. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.

NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY

V Havířově, dne 16. 04. 2020

……………………………… …………..........…….…………

 **Luboš Brůna** *(zhotovitel)*  **Ing. Pavel****Řehoř** *(objednatel)*