## S m l o u v a   o   d í l o č. E26/2020

## uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany:

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj.2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

zastoupené:		xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx, ředitelkou muzea

se sídlem:		U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 		00079481

DIČ:		CZ00079481 neplátce DPH

bankovní spojení:	ČNB Praha

č.ú.: 	xxxxxxx/xxxx

Odpovědný zástupce v záležitostech technických:

xxx xxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxx.xxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx

xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxxxx.xx

a

Zhotovitel:	Martin Jirout

se sídlem:	46605 Jablonec nad Nisou - Lukášov, Pod Vodárnou 95/42

IČ: 	72750031

DIČ: 	CZ7909231143

bankovní spojení:	ČSOB

č.ú.:	xxxxxxxx/xxxx

tel.: 	xxxxxxxxx

e-mail: 	xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx

živnostenské oprávnění zřízeno u Magistrátu města Jablonec nad Nisou dne 13. 2. 2003 pod č.j.2355/07/ŽU/Ha-T  EV č:350402-680333655

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen SoD), na nátěr okenních a dveřních křídel v rozsahu uvedeném v bodě I.

# Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou očištění a nátěry vnějších křídel oken a balkonových dveří ve čtyřech etapách dle rozkresu v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to vnitřní i vnější strany křídel.

Rozsah práce:

- Odstranění odlupujících se a nesoudržných nátěrů

- Obroušení celých křídel a tmelení

- Výměna případných prasklých skel

- Napuštění obroušeného dřeva napouštědlem Xyladecor

- Očištění od nesoudržného okenního kytu a dokytování

- Nátěr základním nátěrem primalex základ na okna – bílá

- 2x nátěr vrchním nátěrem Tikurila Teho Window a to vnější část okna odstínem RAL 6021 - bledězelená, vnitřní část odstínem RAL 9010 – bílá

Součástí dodávky bude doprava demontovaných křídel do dílny a zpět. Součástí dodávky je také demontáž a zpětná montáž kliček, klik a eventuálního dalšího kování a demontáž gumového těsnění.

Součástí dodávky není nátěr rámů ani zabezpečení oken proti povětrnostním vlivům po dobu opravy křídel.

- Čas a místo plnění

- Dílo bude zahájeno nejpozději do 1. 6. 2020 a provedeno postupně ve čtyřech etapách. Každá etapa bude dodána čtyři týdny po převzetí. Celé dílo bude dokončeno nejpozději do 16. 10. 2020.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při vysazení a zpětném nasazení křídel. Veškerá další činnost zhotovitele bude prováděna v jeho prostorách.

- Místem plnění je objekt muzea na adrese: U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou.

- Cena

Cena za provedené dílo byla stanovena dohodou podle cenové nabídky zhotovitele (příloha č. 2) a je stanovena následujícím způsobem:

- 1. etapa 22,51 m2 18 okenních křídel – 19.134,- Kč bez DPH

- 2. etapa 15,96 m2 12 okenních křídel – 13.566,- Kč bez DPH

- 3. etapa 12,13 m2 8 okenních křídel a 1 dveřní křídlo – 10.310,- Kč bez DPH

- 4. etapa 31,16 m2 13 okenních a 1 dveřní křídlo – 26.486,- Kč bez DPH

Celková maximální cena díla je 69.496,- Kč bez DPH.

K ceně bude připočteno DPH podle příslušných právních předpisů.

Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

- Platební podmínky

- Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur, které budou zhotovitelem vystaveny vždy po skončení jednotlivých etap díla a jejich řádném předání a převzetí bez vad a nedodělků. Zálohy nebudou poskytovány.

- Faktura bude splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího řádného doručení na adresu objednatele.

- Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje všechny náležitosti. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 14 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.

## Smluvní sankce

- Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit v případě, že je v prodlení s předáním díla, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo uvedené v čl. III., a to za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn postupovat dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., a Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.

- Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku na vzájemné vztahy vyplývající z této SoD.

- Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

## Odpovědnost za vady, reklamační řízení

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy a cenové nabídky, která je nedílnou součástí SoD, a bude způsobilé k účelu jeho užívání, dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby.

2. 	Zhotovitel poskytuje záruku na jakost, funkčnost a způsobilost ke smluvenému účelu předmětu díla po dobu 24 měsíců ode dne řádného předání díla bez vad a nedodělků.

3. 	Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele a ten je povinen je bezplatně odstranit nejpozději do 5 dnů od doručení písemného oznámení s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám.

- Nebezpečí škody a vlastnické právo

- Zhotovitel nese odpovědnost za vady a poškození na majetku objednatele a třetích osob, které vzniknou na základě činnosti zhotovitele.

- Vlastnické právo k předmětu díla přejde na objednatele okamžikem převzetí řádně provedeného celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

- Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost dle čl. II. odst. 2, vysazením okenních křídel a přípravou k jejich transportu tak, aby byly ochráněny expozice a sbírkové předměty. Zhotovitel bere na vědomí charakter muzea a jeho sbírek a bude k dílu přistupovat se zvláštní péčí s cílem ochrany expozic a sbírkových předmětů.

- Objednatel zabezpečí okna po demontáži křídel proti povětrnostním vlivům.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět výše uvedené práce a zároveň se zavazuje, že práce budou prováděny odborně způsobilými pracovníky.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla, a to prostřednictvím pověřené osoby objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit a na základě žádosti objednatele poskytnout bezodkladně veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této SoD řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v konečném termínu uvedeném v čl. II. Termíny jednotlivých etap budou upřesněny tak, aby nebyl ohrožen konečný termín předání díla.

- Při zpracování díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této SoD a bude se řídit pokyny objednatele o BOZP pro pohyb osob v objektu.

- Práce budou provedeny v souladu se závazným stanoviskem orgánu památkové péče sp. zn. 748/2017/SPR/OŽP/Šr, č.j. 28199/2017 ze dne 31.3.2017, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy.

- Ukončení smluvního vztahu

- Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, zejména v případě že zhotovitel:

  - nezahájí provádění díla do 20 pracovních dnů od smluveného termínu zahájení díla,

  - neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,

  - je v prodlení delším než 30 kalendářních dnů s dokončením celého díla,

  - přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

- Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1., je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli rozpracované dílo.

## Závěrečná ustanovení

- Pokud není ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vyplývající z této smlouvy právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemně, a to na základě vzájemné dohody obou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

- Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna tuto skutečnost písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy vč. příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Smlouva nabývá účinnosti a platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a po jejím zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

Přílohy:

- rozkres etap díla

- cenová nabídka

- závazné stanovisko

V Jablonci nad Nisou, dne 15. 4. 2020

Za objednatele:                                   		                Za zhotovitele:

.........................................	............................................

xxx. xxxxxx xxxxxxxx		xxxxxx xxxxxx

ředitelka muzea