Č.j.    279461/2016-ČRA

Dodatek č. 4 Smlouvy

k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem

„ Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko“

### Objednatel: 				Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 				Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 	Mgr. Lucie Chudá

Tel.: 					251 108 114

E-mail: 				chuda@czda.cz

IČO: 					75123924

Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				Sdružení „Zavchan Mongolsko“

Zastoupené vedoucím sdružením:	VODNÍ ZDROJE, a.s.

Sídlem:				Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zapsaná:	MS Praha, oddíl B vložka č. 1569

Jednající:	Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva

Kontaktní osoba zhotovitele:		Mgr. Ivo Černý

Tel.: 					602 343 214

E-mail: 				cerny@vodnizdroje.cz

IČO: 					45274428

DIČ: 					CZ45274428

Bankovní spojení:			Komerční banka a.s.

Číslo účtu:				3631170237/0100

Člen sdružení:				GEOMIN s.r.o.

Sídlem:				Znojemská 78, 586 56 Jihlava

Obchodní rejstřík:			Krajský soud v Brně, spisová značka Dr. 2584

IČ:					60701609

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem „ Realizace  hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko“  uzavřená dne 5.9.2013 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:

2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí 1 232 864,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětřicetdvatisícosmsetšedesátčtyři korun českých) včetně DPH, a to na základě dodatku č. 3 ke smlouvě.

3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2016 probíhá v následujících etapách:

    - 6. etapa: do 30.6.2016

3.4. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

I.3. Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o následující odstavec:

7.6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení z předáním průběžné zprávy objednateli ve smyslu odst. 3.4. této smlouvy, či jejího doplnění nebo přepracování, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění etapy, za níž má být průběžná zpráva předložena, a to za každý i započatý den prodlení z předložením průběžné zprávy či jejího doplnění/přepracování. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda průběžnou zprávu schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění dané etapy, za níž je průběžná zpráva předkládána.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5.  Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Etapový rozpočet na rok 2016

Příloha č. 2 – Časový harmonogram aktivit projektu

I.7. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Michal Kaplan ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: Ing. Tomáš Hájek předseda představenstva VODNÍ ZDROJE, a.s. |
| --- | --- |