Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3147-5637/16

č. smlouvy objednatele:	559/2016

Název díla:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Ing. Petra  Fošumpaurová, vedoucí odboru

plánování projektů a zakázek

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Ing. Dalibor Drnec,

manažer projektů

tel.:	+ 420 416 707 862

mobil:	+420 720 749 348

e-mail:	drnec@poh.cz

Zástupce pro výkon technického

dozoru:	Ing. Pavel Sůva,

technický dozor staveb

tel.:	+ 420 487 882 872

mobil:	+ 420 606 757 466

e-mail:   	suva@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČ:						47 11 69 01

DIČ:						CZ47116901

zastoupená: 					Ing. Jan Cihlář

ředitel divize

bankovní spojení: 				Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 					19-1583390227/0100

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje:			Ing. Pavel Menhard,

Ing. Miroslav Holeček, Ph.D.

tel.: 						+420 257 110 289, +420 257 110 354,

mobil: 		+420 739 592 014, +420 737 216 099

e-mail:		menhard@vrv.cz, holecek@vrv.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 6. 2016.

V rámci SOD se mění článek IV:

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Ukončení díla:								28.04.2017

Geodetické zaměření:							01.10.2016

DSP, včetně geodetického zaměření, návrhu plánů HP, PP a MŘ

- rozpracovaná před ZVV						15.12.2016

- dokončená								13.01.2017

DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace

- rozpracovaná před ZVV				do 10 týdnů od výzvy (MPR)

- dokončená						do 12 týdnů od výzvy (MPR)

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1. Postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):    		23. 02. 2017

2. postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):    		28. 08. 2017

Ukončení díla:  								04. 10. 2017.

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy

- Tento dodatek je vytištěn ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

V Chomutově dne ……………			V Praze dne……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

…………………………..				………………………………

Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Jan Cihlář

investiční ředitel		 			ředitel divize 02

Povodí Ohře, státní podnik				Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.