Smlouva na realizaci projektu

PLATOSpec - modernizace dalekohledu, ESO, La Silla, Chile

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Fričova 298, 251 65 Ondřejov, Česká republika

IČO: 67985815

DIČ: CZ 67985815

zastoupený ve věcech smluvních: prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. – ředitel

zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx , tel. +420 xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

ProjectSoft HK a.s.

se sídlem: Eliščino nábřeží 375/1, 500 03 Hradec Králové Věkoše

zapsaná v OR: vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1750

zastoupená: Ing. Tomáš Turek, člen představenstva

IČO: 25286668

DIČ: CZ 2528666

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba xxxxxxxxxxxxxx tel.:  xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel”)

uzavřely dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „OZ“)

tuto smlouvu

PREAMBULE

- Dodavatel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „PLATOSpec - modernizace dalekohledu, ESO, La Silla, Chile““, (dále jen „veřejná zakázka“), zadané objednatelem v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

I.

Předmět smlouvy

- Dodavatel se zavazuje dodat objednateli na místo plnění na svůj náklad a nebezpečí za podmínek stanovených touto smlouvou zařízení a provést s tím související a sjednané práce a převést na objednatele vlastnické právo k zařízení. Zařízení je podrobně specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, předloženou nabídkou dodavatele a specifikací zařízení uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy.

- Zařízení musí být nové, nepoužité, plně funkční, nerenovované, kompletní, nezapůjčené, nezatížené leasingem nebo jinými právními vadami a nesmí porušovat práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví a v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy tak, aby bylo možné jeho plné využití.

- Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou dále:

- demontáž stávajícího systému;

- veškeré nezbytné komponenty nutné pro provoz a užívání zařízení, nezbytný hardware a software pro kontrolu a ovládání;

- licence k dodávanému software;

- doprava zařízení na místo dodání jeho vybalení a kontrola;

- pojištění spojené s dodávkou zařízení;

- instalace zařízení v místě dodání;

- uvedení do provozu a předvedení funkčnosti zařízení, včetně zkušebního provozu (lokálního a vzdáleného);

- provedení veškerých předepsaných zkoušek, včetně protokolů o jejich úspěšném provedení;

- zaškolení obsluhy v počtu 2 osob, a to v místě plnění;

- veškeré poplatky spojené s dovozem zařízení, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zařízení až do jeho funkčního předání v místě plnění;

- technická či systémová dokumentace k zařízení v elektronické podobě;

- uživatelské příručky a podmínky k obsluze a údržbě zařízení (manuály) v elektronické podobě;

- odvoz a likvidace všech odpadů a dalších materiálů použitých při plnění Smlouvy.

# II.

# Cena a platební podmínky

- Celková cena zařízení a plnění dle této smlouvy je: 7 880 000,- Kč bez DPH

- Cena uvedená v čl. II. odst. 1. této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a neměnnou.

Dodavatel odpovídá za to, že ve sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s plněním povinností dle této smlouvy (např. náklady na celní odbavení pro vývoz zařízení ze země výrobce či dodavatele, náklady na balné, skladné, dopravu, ubytování, pojištění zařízení při přepravě na místo plnění, vykládku v místě plnění, manipulační techniku, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o vlastnostech, certifikátů a atestů, převod práv, instalaci, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy v místě plnění, aj.).

- Dodavatel není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

- Cena bude uhrazena ve dvou splátkách, a to následovně:

- 70 % z celkové ceny zařízení bude uhrazeno na základě faktury vystavené dodavatelem po provedení testování dle čl. III., bod 2 této smlouvy;

- 30 % z celkové ceny zařízení bude objednatelem uhrazeno po řádném dodání zařízení a jeho uvedení do provozu na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

- Obě části ceny budou objednatelem uhrazeny bezhotovostně, převodem na účet, na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem vždy do 5 pracovních dní od rozhodné skutečnosti.

- Splatnost faktury je 30 kalendářních dní. Povinnost objednatele zaplatit dohodnutou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele.

- Faktura musí být vystavena v měně CZK a v hodnotě odpovídající ceně stanovené v čl. II bod 1. této smlouvy.

- Faktura musí obsahovat mimo náležitostí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále tyto náležitosti:

- IČO;

- den splatnosti;

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a 	variabilní symbol;

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;

- odvolávka na smlouvu;

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení konečného účetního dokladu;

- soupis příloh.

- Společně s fakturou (jako samostatný dokument) je dodavatel povinen předložit též kopii přejímacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami.

- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady dle výše uvedeného, je objednatel oprávněn vrátit ji do data její splatnosti dodavateli, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Dodavatel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží objednateli nová doba splatnosti dle odst. 5 tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury.

# III.

# Místo a doba plnění

- Zařízení bude dodáno, nainstalováno a uvedeno do provozu nejpozději do 30. 11. 2021. Zařízení bude dodáno dodavatelem přímo do Evropské jižní observatoře, La Silla, Chile. Cena dopravy zařízení, jakož i případné celní či jiné správní poplatky budou zahrnuty v celkové smluvní ceně stanovené touto smlouvou.

- V roce 2020 dodavatel vyvine řídicí systém a jeho komponenty. Nejpozději do 15.12.2020  provede dodavatel v součinnosti s objednatelem testování simulace řídicího systému na pracovišti dodavatele na adrese Eliščino nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové.

- Dodavatel je povinen se s objednatelem dohodnout, a to vždy nejméně 7 dnů předem písemně (e-mailem) o termínu dodání zařízení do místa plnění.

- Místem plnění (předání a převzetí zařízení, provedení prací): Observatoř La Silla v Chile, která se nachází zhruba 200 km severně od města La Serena v atakamské poušti.

- Zařízení je pokládáno za dodané po jeho instalaci a uvedení do provozu, předvedení funkčnosti zařízení, provedení sjednaných prací (demontáže stávajícího zařízení), provedení povinné prohlídky objednatelem a podpisu předávacího protokolu mezi dodavatelem a objednatelem.

Předávací protokol je za objednatele oprávněna podepsat osoba zastupující objednatele ve věcech technických nebo jí pověřený pracovník. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Objednatel není povinen převzít dodávku a práce, které vykazují vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání dodávky a realizovaných prací. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dodávku a práce vykazující vady nebo nedodělky, uvedou Objednatele a Dodavatel v protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě objednatele a dodavatele o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do 30 dnů ode dne předání a převzetí dodávky a prací.

- V předávacím protokolu dodavatel uvede tyto údaje:

- označení smluvních stran;

- označení prací, označení zařízení (výrobní číslo, model), jeho množství;

- datum uvedení zařízení do bezporuchového a plného provozu;

- termíny zahájení a ukončení záruční doby;

- prohlášení objednatele, zda zařízení a práce přejímá nebo nepřejímá;

- popis případných vad a nedodělků a dohodu o jejich odstranění,

- výčet předané dokumentace,

- čitelné jméno a podpis osob zastupujících objednatele a dodavatele.

- Dodavatel je povinen do 7 dnů od dodání a převzetí zařízení zaškolit v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu zařízení jeho obsluhu v počtu alespoň 2 osob – pracovníků objednatele a to v rozsahu min. 1 den školení na místě samém až do úplného zvládnutí obsluhy zařízení ze strany pracovníků.

IV.

Součinnost smluvních stran

- Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy.

- Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

- Dodavatel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zároveň se dodavatel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu plnění dle této smlouvy. Objednatel je dále povinen poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu plnění dle této smlouvy. Výše uvedenou součinnost dodavatel poskytne i v případě kontroly poskytovatele institucionální podpory.

- Dodavatel je po celou dobu trvání smlouvy povinen splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s realizací této smlouvy, které byly prokázány v  zadávacím řízení specifikovaném v Preambuli této smlouvy. Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

- Poddodavatelé:

5.1. V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli dodavatele.

5.2. Změnu poddodavatele je dodavatel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Dodavatel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce dodavatele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávací dokumentaci a které splňoval původní poddodavatel uvedený v nabídce dodavatele. O těchto skutečnostech dodavatel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Pokud dodavatel předloží objednateli v rámci změny poddodavatele doklady požadované v tomto bodě smlouvy a objednatel se nevyjádří ve stanovené lhůtě ke změně poddodavatele, má se za to, že objednatel se změnou na pozici poddodavatele souhlasí.

5.3. Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci této smlouvy. Tento přehled je povinen neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti, předložit objednateli.

- Technici:

Dodavatel se zavazuje, že příslušné odborné práce na zboží budou provádět výhradně následující technici:  	Programátor: xxxxxxxxxxxxxx

Elektrotechnik 1: xxxxxxxxxxxxxx                Elektrotechnik 2: xxxxxxxxxxxxxx

Mechanik 1: xxxxxxxxxxxxxx                      Mechanik 2: xxxxxxxxxxxxxx

Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu kupujícího. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly kupujícím požadovány v zadávací dokumentaci. O těchto skutečnostech dodavatel za nového technika doloží kupujícímu doklady o splnění této kvalifikace.

V.

Smluvní záruka

- Dodavatel odpovídá za vady, jež má zařízení a provedené práce v době jeho předání, vady zjištěné v období mezi předáním dodávky a prací objednateli a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat zařízení a práce pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel. Dodavatel poskytuje objednateli na zařízení záruku za jakost a vlastnosti zařízení a provedených prací, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to v délce trvání 18 měsíců

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu přejímacího protokolu o převzetí plně funkčního bezvadného zařízení a prací objednatelem. Je-li zařízení a práce objednatelem převzaty s alespoň jednou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodělku.

- Objednatel je povinen u dodavatele písemně (e-mail) uplatnit zjištěné vady zařízení a prací (dále jen „reklamace“ resp. „oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil. Objednatel v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad dodavatelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo:

- půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), má objednatel právo na dodání chybějícího zařízení a prací, odstranění ostatních vad zařízení a prací nebo slevu z ceny;

- půjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), má objednatel právo požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady/provedení bezvadné práce nebo dodáním chybějící věci/provedení nedodělku, požadovat odstranění vad opravou zařízení/opravou práce, jestliže vady jsou opravitelné, požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

- Dodavatel je povinen objednateli v písemném vyjádření (e-mail) potvrdit přijetí reklamace v době 5 pracovních dnů po jejím obdržení a následně zahájit „diagnostiku závady“ nebo zahájit práce na „odstranění vady“:

VARIANTA č. 2: bezplatným vzdáleným servisem zařízení

- Dodavatel je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil, a to nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci.

- Záruční doba se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od nahlášení vady do podpisu protokolu o odstranění vady.

- Neodstraní-li dodavatel reklamované vady ve lhůtě dle tohoto článku nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má objednatel právo zadat provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu dodavatel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat dodavateli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

- Práva a povinnosti z poskytnuté záruky nezanikají ohledně objednateli předaného zařízení a prací, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

VI.

Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí a poskytnutí licence

- Vlastnické právo k zařízení přechází z dodavatele na objednatele provedením přejímky plně funkčního bezvadného zařízení. Nebezpečí škody na zařízení přejde na objednatele současně s nabytím vlastnického práva.

- Za účelem racionálního a efektivního používání zařízení uděluje touto smlouvou dodavatel objednateli bezúplatně licenci k užívání Software, a to na dobu, po kterou trvá vlastnické právo objednatele k zařízení.

VII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- V případě prodlení dodavatele s dodáním zařízení a provedením prací ve sjednané době dle čl. III. odst. 1 a 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného splnění závazku.

2.  V případě, že dodavatel bude v prodlení se lhůtou pro nástup na odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH, za každý den prodlení až do úplného splnění závazku.

- V případě nedodržení termínu splatnosti faktur vystavených dodavatelem, je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

- Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění a dodavateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby splatnosti faktury.

- Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.

- Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, a to tedy i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti částce fakturované dodavatelem s tím, že kontaktní osoba objednatele bude o případné výši smluvní pokuty informovat elektronicky (e-mail) kontaktní osoby dodavatele. Dodavatel podpisem této smlouvy uděluje k takovému postupu souhlas.

VIII.

# Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- Splněním

- Písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku

- Odstoupením od smlouvy

Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty. To neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může oprávněná smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:

- při prodlení s dodáním zařízení a provedením prací ze strany dodavatele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo

- při zjištění, že parametry zařízení a prací neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci nebo nabídce dodavatele; a nebo

- při zjištění, že zařízení, které je předmětem plnění není nové, je použité, zastavené, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví; a nebo

- v případě, že dodavatel uvedl ve své nabídce podané v rámci veřejné zakázky specifikované v Preambuli této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a nebo

- bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele, dodavatel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení objednateli.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto písemného oznámení druhé smluvní straně.

V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této smlouvě, a to do 30 kalendářních dnů od právních účinků odstoupení nebo v dohodnuté lhůtě.

Ukončením účinnosti této smlouvy odstoupením od smlouvy nebo jiným způsobem nejsou dotčena práva na smluvní pokuty a náhradu újmy a další závazky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- Následná nemožnost plnění

Závazek zaniká pro nemožnost plnění, stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným (§ 2006 a násl. OZ).

- Skončení účinnosti smlouvy nebo její zánik

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

# IX.

# Závěrečná ujednání

- V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, zejména OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

- Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce, popř. v anglickém jazyce.

- Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem objednatele.

- Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém provedení.

- Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nečiní tato skutečnost neplatnou celou smlouvu. V takovém případě jsou smluvní strany povinny neplatné ustanovení nahradit novým platným, jenž bude odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) dle ZZVZ a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

- GDPR: Podpisem této smlouvy dodavatel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Dodavatel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a dodavatel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu dodavatelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat, vyjma těch, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas dodavatele.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy

Příloha č. 1: Technická specifikace

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

V Praze dne 17.4.2020		                                      V Hradci Králové dne 17.4.2020

_______________________________			          ________________________________

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.                                           ProjectSoft HK a.s.

prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. – ředitel		          Ing. Tomáš Turek, člen představenstva