Dodatek č.1

ke smlouvě č. ZAK 20-0107 „Pořízení kamerového systému pro dohledové centrum na JD“

“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen „objednatel“)

a

Solid Security Czech s.r.o.

zastoupený: Adamem Stankem, prokuristou

sídlo: Ovocný trh 572/11

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 266669

IČO: 05594090

DIČ: CZ05594090

bankovní spojení:

číslo účtu:

zhotovitel je plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0107 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo ZAK 20-0107 „Pořízení kamerového systému pro dohledové centrum na JD“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

Dne 12. 3. 2020 ve 14:00 byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,
 o bezpečnosti české republiky, vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů. V souladu s opatřeními nouzového stavu objednatel mění termín plnění uvedený v odst. 1 čl. III smlouvy, a to tak, 
že plněno bude do 30 dnů od zrušení nouzového stavu.“

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Objednatel informuje zhotovitele o splnění této povinnosti.

- Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne:						V Praze dne:

za objednatele: Mgr. Martin Červený 			za zhotovitele: Adam Stanek

zástupce ředitele                                                             prokurista