Dodatek č. 1 ke smlouvě č.: 19/SML3839/SoD/SPRP

Smluvní strany:

| Objednatel |  |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název: Ústecký Kraj |  |  | Název: FLAME Systém s. r. o. |
|  | Sídlo: Velká Hradební 3118/48 |  |  | Sídlo: Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, Ostrava, 709 00 Česká republika |
|  | 400 02 Ústí nad Labem, |  |  | IČ: 26846888 |
|  | Česká republika |  |  | Bankovní spojení: 289221700/0300, Československá obchodní banka, a.s. |
|  | DIČ/IČ: CZ70892156 / 70892156 |  |  | Je plátce DPH |
|  | Bankovní spojení: 882733379/0800 Česká spořitelna, a.s. |  |  | Zastoupený: Nikola Gorgol |
|  | Zastoupený: Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslava Kuszniruková, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů Ve věcech technických: Ing. Jana Nedrdová |  |  | E-mail: gorgol@flame.cz |
|  |  |  |  | Zapsán ve veřejném rejstříku: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 28253 |

Termín plnění: od nabytí účinnosti smlouvy nejdéle do 09. 04.2020

Způsob platby: bankovní převod

Lhůta splatnosti: 21 dní

Místo plnění: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Číslo veř. zakázky: 19/VZ0647

- Předmět dodatku je změna termínu plnění zakázky

| Předmět | Předmětem díla je zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci pro zajištění naplnění Standardů konektivity na 15 páteřních školách Ústeckého kraje a obnovu hardwarového a softwarového vybavení. Vzhledem k epidemiologickým opatřením se dokončení a předání zpracova- ných podkladů ujednává do 30. 06.2020. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální cena celkem bez DPH | 345 000,- Kč |
| DPH 21 % | 72 450,- Kč |
| Maximální celková cena včetně DPH | 417 450,- Kč |

- Ostatní ujednání se nemění

- Osoba pověřená k dalšímu jednání: Ing. Jana Nedrdová, e-mail: nedrdova.j@kr-ustecky.cz, tel: +420 475 657 944

| V Ústí nad Labem dne |  | V Ústí nad Labem dne |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel FLAME Systém s. r. o. Nikola Gorgol |  | Odběratel Ústecký kraj Ing. Jaroslava Kuszniruková Vedoudí odboru strategie, přípravy a realizace projektů |