DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo 11/136,11/128, 11/409 Černovice - Mariánské náměstí, ze dne 27. 2. 2019

Číslo smlouvy objednatele: 130/2018/ZPŘ/D2/PE/S Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: zastoupený:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Zřizovatel:

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel")

a

a

Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.

se sídlem:	Radkovská 252, 588 56 Telč

zastoupený:	, jednatelem společnosti

zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099 Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:	25172654

DIČ:	CZ25172654

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")

Článek 2

S ohledem na požadavek objednatele spočívajícího v úpravě předmětu plnění smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 130/2018/ZPŘ/D2/PE/S ze dne 27. 2. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.10. 2019.

Článek 3

Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto dodatku, kterými jsou změnové rozpočty č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Celková cena díla dle článku 6 a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	4 330 083,63 Kč

| Méněpráce | Zl | - | 0,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce | Zl | + | 163 133,02 Kč |
| Méněpráce | 22 | - | 0,00 Kč |
| Vícepráce | 12 | + | 225 055,25 Kč |
| Méněpráce | 23 | - | 136 415,70 Kč |
| Vícepráce | 23 | + | 107 565,00 Kč |
| Méněpráce | Z4 | - | 0,00 Kč |
| Vícepráce | Z4 | + | 214 039,43 Kč |
| Méněpráce | Z5 | - | 410 817,81 Kč |
| Vícepráce | Z5 | + | 189 541,87 Kč |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH |  |  | 4 682 184,69 Kč |
| DPH |  |  | 983 258,78 Kč |

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 včetně DPH	5 665 443,47 Kč

Článek 4

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření závazku o změny Zl, Z2, Z3, Z4 a Z5 dle tohoto dodatku č. 2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 5 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo Instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

- by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; dílčí změny závazku Zl, Z2, Z3, Z4 a Z5 ze smlouvy jsou:

- posunutí ZÚ až k dilatačnímu závěru mostu. Jedná se o rozšíření opravy o cca 0,02 km a 108,46 m2. na daném úseku došlo k odfrézování živičného krytu a sanaci konstrukčních vrstev vozovky. Ke zlepšení odvodňovacích podmínek byl doplněn liniový vnitřně spádový žlab a odvodňovací žlab

z kostek zaústěný do přilehlého potoka; důvodem je nevyhovující technický stav odtokových podmínek, v jejichž důsledku docházelo k poškozování okolních nemovitostí (Zl);

- sanace v úseku 0,02 až 0,155 km z materiálu 0/63 štěrkodrť; projekčně navržený materiál k sanaci aktivní zóny; výzisk z původních nestmelených vrstev nebylo možné použít z důvodu nevyhovujících statických zkoušek zemní pláně v místě stavby (Z2);

- nahrazení špatně navržené dimenzi odboček 45st. 315/200 mm za odpovídající dimenzi dešťového řadu DN400, nebyl použit infiltrační postřik, zakrytí potrubí, přechod potrubí z PP na KG byl součástí odbočky; důvodem byla chyba položkového rozpočtu stavby (Z3);

- přesuny hmot dle skutečného stavu materiálu a množství; v soupisu prací původní smlouvy byl chybně použit přesun hmot pro kryt dlážděný a celkem množství přesunu hmot (Z4)

- prodloužení opravovaných úseků odfrézováním skladby živičného krytu a kompletní odstranění konstrukčních vrstev a doplnění nových dle PD, doplnění drenáží a nového živičného souvrství v ul. Dobešovská a Táborská; z důvodu nevyhovujícího technického stavu komunikací a sjednocení opravovaných částí obou investorů (Z5),

přičemž hodnota navrhovaných změn závazku činí cca 33 % původní hodnoty závazku a nárůst ceny díla činí cca 8 % původní hodnoty závazku.

Článek 5

Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platností.

Článek 6

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

Dodatek č. 2 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Změnový rozpočet č. 1 Změnový rozpočet č. 2 Změnový rozpočet č. 3 Změnový rozpočet č. 4 Změnový rozpočet č. 5

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

ing.

Radovan

Necid

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid

Datum: 2020.04.23 06:14:29 +02'00'

\ Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.09 10:10:00 +02'00'

I g	1 SATES ČECHY S

9/% 1 C9 Radkovská 252

cechy

Internet: vAWi.satescechv.cz

IČ: 25172654 DIČ: CZ25172654

Akce:	Cernovice-Mariánské náměstí

|  |  | Komunikace u mostu - ul. Soběslavská |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 34,000 | 56,00 | 1 904,00 | sod |
| 3 | 132201102 | Hloubení zapařených i nezapálených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a soádu v hornině tř. 3 ořeš 100 m3 | m3 | 9,500 | 183,60 | 1744,20 | sod |
| 4 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m | m3 | 9,500 | 125,00 | 1187,50 | sod |
| 5 | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebosypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 47,500 | 5,00 | 237,50 | sod |
| 7 | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek 2a uložení sypaniny na skládce {skládkovné ) | t | 19,000 | 70,00 | 1330,00 | sod |
| 72 | 935932111 | Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 16,000 | 650,00 | 10 400,00 | sod město |
| 101 | R0000Û1 | Navrtávka do stávající kanalizace, pr. navrtávky 150 mm KG, stávající kanalizace pr. 400 mm U-RIB | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | VLASTNI |
| 102 | 460030173 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm | m2 | 108,46000 | 288,00 | 31236,48 | URS 2019-11 |
| 1 | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstwoře.s 100 do 700 mm. ti. 100 mm | m2 | 108,46000 | 18,36 | 1991,33 | sod |
| 59 | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 21,69200 | 22,00 | 477,22 | sod |
|  |  | 108,45*0,1*2 |  |  |  | 0,00 |  |
| 60 | 997221569 | Vodorovná doprava suti be2 naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i zaoočatv 1 km ořeš 1 km | t | 108,46000 | 8,00 | 867,68 | sod |
| 61 | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva | t | 21,69200 | 200,00 | 4338,40 | sod |
| 2 | 122202203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silníce s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1000 do 5 000 m3 tl. 250mm | m3 | 27,11500 | 35,70 | 968,01 | sod |
|  |  | 108,46*0,25 |  |  |  |  |  |
| 4 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 27,11500 | 125,00 | 3 389,38 | sod |
| 5 | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 zannřatvrh 1 000 m | m3 | 135,57500 | 5,00 | 677,88 | sod |
| 6 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 27,11500 | 9,84 | 266,81 | sod |
| 7 | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné } | t | 46,09550 | 70,00 | 3 226,69 | sod |
| 11 | 181951102 | Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 108,46000 | 6,18 | 670,28 | sod |
| 15 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 108,46000 | 105,00 | 11388,30 | sod |
| 17 | S6S135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v oruhu šířkv ořeš 3 m. oo zhutnění tl. 50 mm | m2 | 90,16000 | 204,80 | 18 464,77 | sod |
| 19 | 573211107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 180,32000 | 10,50 | 1893,36 | sod |
| 20 | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v oruhu šířkv ořeš 3 m tř. i. do zhutnění tl. 40 mm | m2 | 90,16000 | 188,20 | 16 968,11 | sod |
| 21 | 577155122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v Druhu šířkv Dřeš 3 m. do zhutnění tl. 60 mm | m2 | 90,16000 | 250,50 | 22 585,08 | sod |
| 22 | 591141111 | Kladení dlažby 2 kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 18,30000 | 1140,00 | 20 862,00 | sod |
| 58 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 3,57509 | 350,00 | 1 251,28 | sod |
| 103 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým, betonovým nebo živičným | t | 35,38000 | 65,20 | 2 306,78 | URS 2019-11 |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 163 133.02 |  |

1Č: 2517265'!

Popis a zdůvodnění:

Ing.

Radova n Necid

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2020.04.23 06:14:57 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.14 07:58:45 +02'00'

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu a nevyhovujících odtokových podmínek v jejichž důsledku docházelo k poškozování okolních nemovitostí viz foto. Bylo dohodnuto posunutí ZÚ až k dilatačnímu závěru mostu. Jedná se o rozšíření opravy o cca 0,02km a 108,46m2. Na daném úseku došlo k odfrézování živičného krytu a sanaci konstrukčních vrstev vozovky. Ke zlepšení odvodňovacích podmínek byl doplněn liniový vnitřně spádový žlab (investor město Černovice) na jedné straně a odvodňovací žlab z kostek (investor KSÚSV) zaústěný do přilehlého potoka na druhé straně.

[SATES"

IČ;. 25172654 DIC: CZ25172654

Akce:	Cernovice-Mariánské náměstí

SANACE KOMUNIKACE

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 864,870 | 6,18 | 5 344,90 | sod |
| 4 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 a; 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 195,483 | 125,00 | 24 435,38 | sod |
| 5 | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 977,415 | 5,00 | 4 887,08 | sod |
| 6 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 195,483 | 9,84 | 1 923,55 | sod |
| 7 | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné ) | t | 332,321 | 70,00 | 23 262,48 | sod |
| 15 | 564851111a | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 460,140 | 105,00 | 48 314,70 | sod |
|  |  | 460,14 |  |  |  |  |  |
| 104 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 101,290 | 151,00 | 15 294,79 | URS 2019-11 |
|  |  | 101,29 |  |  |  |  |  |
| 15 | 564851111a | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 303,440 | 105,00 | 31 861,20 | sod |
|  |  | 303,44 |  |  |  |  |  |
| 104 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 303,440 | 151,00 | 45 819,44 | URS 2019-H |
|  |  | 303,44 |  |  |  |  |  |
| 103 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým, betonovým nebo živičným | t | 366,745 | 65,20 | 23 911,74 | URS 2019-11 |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 225 055.25 |  |

SATES ČECHY, s.

Radkovská 252 588 56 Telč

o.

1

E

I

IČ: 25172654

Popis a zdůvodnění:

Z důvodu nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek zemní pláně na komunikaci 11/136 Soběslav (větev A) v úseku 0,02km až 0,155km. Byla autorským dozorem projektu navržena sanace v úseku 0,02km až 0,07km tl. 0,35m, z materiálu 0/63 štěrkodrť. Na úseku 0,07km - 0,09km sanace tl,0,2m z materiálu 0/63 štěrkodrť a na úseku 0,09km až 0,15km sanace tl.

Ing.

Radova n Necid

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2020.04.23 06:15:27 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.14 07:59:22 +02'00'

0,15m z materiálu 0/63 štěrkodrť. Projekčně navržený materiál k sanaci aktivní zóny, výzisk z původních nestmelených vozovkových vrstev, nebylo možné použít (viz doložené rozbory). Výměry jednotlivých úseků jsou 303,44m2, 101,29m2 a 460,14m2. Po provedených sanacích byly všechny zatěžovací zkoušky na úrovni pláně vyhovující.

cechy

IČ: 25172654 D1C: CZ25Í72654

Akce:	Cemovice-Maríánské náměstí

|  |  |  | MU | Množství | J.cena 1C2K1 | Cena celkem [CZK] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 286147730 | odbočka 45st. 315/200mm p/a potrubí kanalizační zebrované PP | kus | -15,150 | 4000,00 | •60600,00 | SOD |
| 105 | 28656327.0 | Odbočka kanalizační na KG UITRA-RIB2 ON 40O/lSO,/45* | kus | 15,15000 | 7 100,00 | 107565,00 | VLASTNÍ |
| 18 | 573111112 | Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | •2 349,025 | 28,00 | -65 772,70 | SOD |
| 28 | 286147860 | přechod potrubí kanalizačního žebrovanébo PP na KC-hrdto 160/160mm | kus | -20,200 | 335,00 | -6 767,00 | SOD |
| 41 | 899721112 | Zakryti potrubí výstražnou fólií J.200 | m | *84,000 | 39,00 | -3 276,00 |  |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | -28850.70 |  |

Popis a zdůvodnění:

Z důvodu chyby v položkovém rozpočtu stavby, špatná dimenze potrubí. Bylo nutné nahradit stávající špatně navrženou dimenzi odboček 45st. 315/200mm za odpovídající dimenzi dešťového řadu DN400 tedy 45st. 400/150. Postřik infiltrační nebyl prováděn. Přechod potrubí z PP na KG nebyl použit, součást odbočky. Zakrytí potrubí fólií nebylo použito.

IČ: 75172654

:z

Popis a zdůvodnění:

Z důvodu nezaktualizování PD komunikace s pozdější revizí projektu dešťové kanalizace. Došlo v položkovém rozpočtu stavby ke špatnému návrhu dimenze potrubí a to DN300 místo DN400 UltraRib2. Bylo nutné nahradit stávající špatně navrženou dimenzi odboček 315/200/45 za odpovídající dimenzi dešťového řadu DN400 tedy UltraRib 400/150/45.

Ing.

Radova n Necid

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2020.04.23 06:13:01 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.14 08:00:00 +02'00'

Postřik infiltrační nebyl na pokyn TDS prováděn. Přechod potrubí z PP na KG nebyl použit, součást odbočky. Zakrytí potrubí fólií nebylo použito.

SATES

cechy

Akce: Čemovice-Mariánské náměstí

|  |  | Ml | MA0Í«twf |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | M | ¿L' _1 |  |
| 58337302 | štěrkopísek |  | 40,824 |  |  | 1,00000 | 40,82400 | SOD |
| 564851111 | Podklad ze štěrkodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 2 551,000 |  |  | 0,27994 | 714,12694 | SOD |
| 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 2 349,025 |  |  | 0,13188 | 309,78942 | SOD |
| 573111112 | Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 2 349,025 |  |  | 0,00610 | 14,32905 | SOD |
| 573211107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 4 698,050 |  |  | 0,00610 | 28,65811 | SOD |
| 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (A8S) rozprostřením a se zhutněním | m2 |  |  |  | 0,10373 | 243,66436 | SOD |
|  | z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 1, po zhutnění tl. 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 577155122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 2 349,025 |  |  | 0,15559 | 365,48480 | SOD |
| 286 inf.06 | potrubí kanaliz koleno 45" PVC SN-12 DN-150 | kus | 40,400 |  |  | 0,01040 | 0,42016 | SOD |
| 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových díků typ UV-50 normální | kus | 20,000 |  |  | 0,00650 | 0,13000 | SOD |
| 899203111 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg | kus | 20,000 |  |  | 0,00936 | 0,18720 | SOD |
| 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | kus | 17,000 |  |  | 0,42368 | 7,20256 | SOD |
| 899721112 | Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200 | m | 84,000 |  |  | 0,00020 | 0,01680 | SOD |
| 914111111.1 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 12,000 |  |  | 0,00070 | 0,00840 | SOD |
| 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky | kus | 20,000 |  |  | 0,11241 | 2,24820 | SOD |
| 4044 5 2300 | výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky 2n 70-350 | kus | 20,000 |  |  | 0,00650 | 0,13000 | SOD |
| 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -1 173,765 | 350,000 | -410817,81 |  |  | sod |
|  | přesun hmot pro Trubní vedení a Ostatní kce a práce (malé množství) - projednat ZL |  | 0,450 | 949,00 | 426,99 |  |  | URS 2019-11 |
| 998276101 |  | t |  |  |  |  |  |  |
| 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým, betonovým nebo živičným | t | 2 900,53485 | 65,20 | 189114,87 |  |  | URS 2019-11 |
|  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | -221275.94 |  |  |  |

I

| Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.14 08:00:39 +02W

Ing.

Radovan

Necid

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2020.04.23 06:13:25 +02'00'

ISATES

JČ? 25 J 726S4 DIČ: CZ251726S4

Akce:	Čemovice-Mariánské náměstí

| PČ | kód | WKĚKĚlKĚtKĚĚĚĚĚĚtĚĚKĚHSĚlĚKĚÍĚKKĚĚĚKĚIĚlttĚÍĚĚl | Ml | Mnoíitvl | Jtem W) | Cena c*Kem ICZKj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Táborská Frézevirfživičrého poddali nebo krytu s ra-ožen mna dopravní prostře-žek p Khypřes 1002do iGOMmžber překážek v 'jaw pruh j Jifsy přes 1 n Os 2 m Gcirtlky vrstvy 130 mni |  | 148 05490 | 74^50 |  | sod |
|  |  | vil situace táborská. 0«od Zaméfenl 23 2*6.42 |  |  |  |  |  |
| 2 | 113107222 | Odstraňán) podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na sUádku rva VzdMenostdoTOmnebo s naložením na doprav broetřédek v otoie jednotlivá přes 200 m2 z kameniva Nubého drceného, o 6 vrstvy přes 100 do 200 rm\UX; m u | ! m2 | 146.95800 | 1&36 | 2 734.87 | sod |
|  | ivlzsitoace táborská. eeód ZamSřenl 23 2*6,42 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 097221561 | Vodorovná doprava sub bez naloženi, ale se složením á s hrubým urovnáním z kusových materáfú, na vzdálenost de 1 km | t | 29.70 ■- | 72,00 | 655.42 | sod |
|  | i ; ■ ■ |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 907221569 | Vodorovná doprava sub bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k cen* za každý datii i zapeč 1 km přes 1 km | atý t | 148.951» | Bjto | 1 101,6ť | sod |
| 61 | 907221655 | Poplatek za dožení stavebního odpadu na skládce (sksidkovné) z kameniva | t | 28.79 • | 200.00 | 5956,32 | sod |
| 2 | 122202203 | Odkopávky eprokopivkyňezapažené pro silme« s p/emfstíním výtapfcu v příčných profilech na vzdálenost do 15m nebo s naložením na dopravní prostředek v homtrvá U 3 přes 1 COOdoSOOOmS | m3 | 37,235 - | 3£70 | 1 329.45 | sod |
| 4 | 162701105 | Vodorovná přerůstáni vykopku nebo sypa rány po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avfijk se složením bez rozhrnuti z horrsmy tř 1 až 4 na vzdálenost přes 9000 do lOOOOm | m3 | 37,23 '* | «609 | 4 654.04 | sod |
| 5 | 162701100 | Vodorovné přemicti ni vykopku nebo sypenmy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nataženi vykopku. avšak s« dožením bez rozhrnuti z hemavy tř. I až 4 na vzdálenost Příplatek k cení za každých dalších i započatých 000 m | m3 | 188,10750 | £00 | 930,90 | sod |
|  |  | 37.23950*5 l |  |  |  |  |  |
| 6 | 171201201 | Uloženi sypaniny na skládky | m3 | 37,23950 | ’ 8,64 | 366.44 | sod |
| 7 | 1712012H | Uloženi sypán lny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkcrmé ) 1 |  | 63,303 | 70,00 | 4 431,50 | sod |
|  |  | 1,7*37,2305 |  |  |  |  |  |
| 11 | 181051102 | Úprava plání vyrovninimvýJkovýeh rozdílů v hcrninS tř 1 až 4 se zhutnánlm | m2 | 148.958 | Í.I8 | 920,54 | sod |
| 15 | 564851111 | Pod klad že štárkoditi ¿0 s rozprostřením a zhutnánlm, po zhutnáni b. 150 mm | m2 | 148,95!» . | 105,90 | 15640,51 | sod |
| 16 | 564851111» | PodMad ze StěrkodrtiSDs rozprostřením a zhutnánlm. po zhutnáni t). 150 mm | m2 | 148,951* | [ í6s,oo | 15640.« | sod |
| 17 | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladů ACP 16(obaíované kamenivo etřednézmné • OKSýs rozprostřením a zhutnánlm v pruhu álfky přes 3 m . po zhutnáni 8.50 mm | m2 | 1515.45!» | 204.B0 | 27 74l.BC | sod |
| 19 | $73211107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0.30 kgřm2 | m2 | r 270,01£ • | 10.50 | 2 644,62 | sod |
|  |  | 135.458*2 ¦ |  |  |  |  |  |
| 20 | S77f34t2t | Asfaíový beton vrstva ofcrusr» ACO11 (ABS) s rozprostřením a se zhutnánlm z nemxřfikmanébo asfařto v pnixi Idky přes 3 m tf 1, po zhutněni 8 40 mm | m2 | 135,45803 | léiřo | 25 403,21 | sod |
| 21 | 577155122 | Asfaltový beton vrstvi tažní ACL16{ABH} s rozprostřervm ztsžnénim z nemodfarovaného asfaltu v prim šířky přes 3 m.píezhuthšni ti. 60 nim | m2 | 135.45800 | 280,50 | 33032,2, | sod |
| 22 | 501141111 | Kladeni ďažby z kostek s provedením lože do ti. 50 mm. s vypínáním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 13,50000 | 1140.00 | 15 390.0C | sod |
|  |  | 0.25*27 |  |  | ■Sílili .. _ |  |  |
| 58 | 900223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláždáným dopravní vzdálenost do 2G0 m Jakékoliv dálky objektu | ' | 2,637 k |  | 923,06 | sod |
|  |  | £>.19538*135 |  |  |  |  |  |
| 103 | 900225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monoWjckým. betonovým nebo žminytéO | 1 | 83.306 |  | 5 437,55 | URS 2019-11 |
| 103 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace $_ krytem z kamene, monoWjckým. betonovým nebo živičným | t | 53,15«. | llillÉORŽO | 3465,7? | URS 2019-11 |
|  |  | Dobešovská |  |  |  |  |  |
| 5 | 113154334 | frézováni Živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes t DOQ do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu álfky přes 1 m do 2 m. Boušfky vrstvy 100 mm | m2 | 27.53COO |  | 2 050,91 | sod |
|  |  | viz situace Dobešovská, geod Zamíření 5*5,506 |  |  |  |  |  |
| 1 | 113107222 | Odstranáni podkladů nebo kryty s přerůstáním hmot na sUědfcu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na doprav prostředek v ptošá jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy přes 100 do 200 rrntlfí mm | 1 m2 | 27.53C * |  | 505,45 | $od |
|  |  | viz situace Dobetovská, pved Zaméřenl 5*5,506 |  |  |  |  |  |
| 59 | 907221581 | Vodorovná doprava tub bez nataženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, há vzdálenost do 1 km | 1 | 5,506* | 2200 | KUJ | sod |
| 60 | W7221569 | Vodorovná doprava sub bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k cení za každý dali! i zapoĎ 1 km přes 1 km | itý | 27.S3C * | 609 | 220.24 | sod |
| 61 | 907221855 | Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (sklédkevné) z kamehva | 1 | 5,506* | 20C90 | 1 101.2C | sod |
| 2 | 122202203 | Odkopivky a prokopávky ne Upažené pro sanice spřemlsténlm vykopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostfedík v homíné tř. 3 přes 1 CCO do 5 000 m3 | m3 | 8,882* . | ■35,70 | 245,71 .... . | sod |
|  | r |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 162701105 | Vodorovné přemlstáni výkopku nebo sypanmy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi vykopku, avšak ta složením bez rozhrnuti z hommy tř. 1 al 4 na vzdálenost pfes SÓOO do 10 000 m | m3 | 6,882:- | 125,00 | 860,31 | sod |
| 5 | 182701109 | VodoroVná přemlstáni vykopku nebo Sypanky po sochu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi vykopku, »Vtek »* složením bez rozhrnuti z hsrrvny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých daltleh i započatých 000 m | m3 | 34.41250 | SCO | 172,0ť | sod |
|  |  | 5*6.8825 |  |  |  |  |  |
| 6 | 171201201 | Uloženi sypaniny na skládky | m3 | 6,80250 | «•f | 87.72 | sod |
| 7 | 171201211 | Ulolervl Sypaniny poplatek za utaženi aypartiny na skládce £ skiádkovné) | 1 | 11,70025 | 70,00 | 810.02 | sod |
|  |  | 1,7*6,8825 |  |  |  |  |  |
| 11 | 181051102 | Úprava piáná vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutnánlm | m2 | 27.5X00 | 6,19 | 170,14 | sod |
| 15 | 56(651111 | Podklad za liírkodrSíDá rozprostřením a zhutnánlm, po zhutoénl ti 150 mm | m2 | 27.5X00 | 105.00 | 2890.6! | sod |
| 16 | 564851111a | Podklad ze itérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutnánlm. po zhutnáni ti 150 mm | m2 | 27 5X00 | 105.0!) | 2 800,6! | sod |
| 17 | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladů ACP 16 (obalované kamenivo slřednázrnné • OKS) s rozprostřením a zhutnánlm v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnáni ti. 50 mm | m2 | v . | 204.60 | 5 187,56 | sod |
| 19 | 15732)1107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu.stíničniho, v množství 0,30 kgřm2 | m2 | 50,66000 | 10.50 | 531.0: | sod |
|  |  | 25,33*2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 577134121 | Asfaacwý beton wstva obrwtná AC011 (ABS) s rozprostřením a sa zhutoěním z nomodAkovaného asfaSu v prtfw álfky přes 3 m tř. i. po zhutnáni ti. 40 mm | m2 | 253X00 | 168.20 | 4 767.1t | sod |
| 21 | 577155122 | AsfaSmý beton vrstva tažní ACL 16 (ABH) a rozprrwtfírtm a zhutnánlm z nerredfarovaného asfaltu v pruhu Jirky přes 3 m. po zhutnáni ti 60 mm | m2 | ., ' « | 250.50 | 8 345,1? | sod |
| 22 | 591141111 | Úadenf tSežbý z kostek s provedením lože do ti. 50 mm, s vypínáním spár. s dvo.lm beranánfm a se smetením přebytečného materiálu na Krajnici velkých z kamene, do lože z cementové maily | m2 | 2 20000 | 1 140.00 | 2 500,00 | sod |
|  |  | 2*4,4*0,25 |  |  |  |  |  |
| 58 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dfáždlným dopravní vzdálenost do 203 m ji kékblv délky obfakfcj |  | 0,42070 | 35000 | 150,45 | sod |
|  |  | 0.10536*2.2 |  |  |  |  |  |
| 103 | 998225111 | Přesun hmat pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým. betonovým nebo iivíčriýrěD |  | 15,41300 | 6520 | 1 004.95 | URS 2019-11 |
| 103 | 9982251íí | Sřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monobbekym. betonovým nebo ž/ylíným |  | 9 94000 | 6520 | 648.01 | URS 2019-11 |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 214 039.43 |  |

/

SATES CECHY, s. r. o.

Radkovská 252 58« 56 Telč

IC: 2517265-1

y.ez

Popis a zdůvodnění:

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu komunikací a sjednocení opravovaných částí města a kraje došlo k prodloužení opravovaných úseků. Jedná se o odfrézování skladby živičného krytu a kompletní odstranění konstrukcích vrstev . Dále k doplnění nových konstrukčních vrstev dle projektu, doplnění drenáží a nového živičného souvrství. Konkrétně v ulici Dobešovská došlo o prodloužení úseku o cca 6bm a 27,53m2 dále v ulici Táborské o 25bm a cca 148,58m2.

Ing.

Radovan

Necid

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid

Datum: 2020.04.23 06:13:57 +02’00'

^ Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.14 08:01:17 +02W