ZMĚNOVÝ LIST

Název akce

Stavební úpravy prostor 1.NP budovy Ct pro potřeby oddělení struktury a vlastností materiálů v  areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.

# Z m ě n o v ý   l i s t  č. 2

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

Změna termínu realizace:

Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se mění v návaznosti na realizaci souvisejících akcí a z provozních důvodů na straně objednatele na 31.10.2020.

### Zhotovitel:   PROFIS B&B   			         Stavební dozor ÚSMH AV ČR

Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran.

Datum:     	27.3.2020

Zpracoval:	Kočí Jiří