Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2/2011 ze dne 1. 3. 2011

# uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

# (dále jen „obchodní zákoník“)

mezi smluvními stranami

- Objednatel: 	Česká republika–Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín

Adresa: 	Ministerstvo zemědělství České republiky, Pozemkový úřad Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart, ředitel PÚ Děčín

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:		00020478 / není plátcem DPH

a

- Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.

Adresa:		Hálkova 12, 301 22 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:		40527514 / CZ40527514

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2:

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Verneřice

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Verneřice, obec Verneřice

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) je úprava bodu 1. článku VII. SOD a souvisejících částí přílohy č. 1 SOD z důvodu změny počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků č. 1.4. (geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území) a 1.5. (zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona) - viz záznam o projednání změny smlouvy ze dne 24. 9. 2012) a následné úpravy ceny díla.

Čl. II

Změna počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 1.4. a 1.5.

1) dílčí fakturační celek 1.4. dle přílohy č. 1 SOD:

Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“, 1 MJ = 100 bm hranic), tj. délka hranic vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území, se mění z 230 MJ na 200 MJ.

2) dílčí fakturační celek 1.5. dle přílohy č. 1 SOD:

Počet měrných jednotek (1 MJ = 100 bm hranic), tj. délka hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., se mění ze 115 MJ na 93 MJ.

Z těchto důvodů se mění následující znění SOD:

- rekapitulace ceny (tabulka) u bodu 1. článku VII. SOD zní:

| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 1 190 500 Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 904 500 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 662 000 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 757 000 Kč |
| DPH | 551 400 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 308 400 Kč |

- související části přílohy č. 1 ke SOD zní následovně:

|  | Hlavní fakturační celek /dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ, včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (trojmezí) | 100 bm | 200 | 800 | 160 000 | 27.9.2012 |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. - vytyčení pozemků, včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 93 | 700 | 65 100 | 27.9.2012 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6) bez DPH |  |  |  | 1 190 500 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 1 190 500 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 904 500 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 662 000 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 757 000 Kč |
| DPH | 551 400 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 308 400 Kč |

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 1. 3. 2011 s dodatkem č. 1 z 27. 4. 2012 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo má 3 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Děčíně dne: 25. 9. 2012	V  Plzni dne: 25. 9. 2012

Objednatel: 	Zhotovitel:

ČR – Ministerstvo zemědělství 	GEOREAL spol. s r. o. Plzeň

Pozemkový úřad Děčín

………………………………….............  	......................................................

Mgr. Michal Gebhart 	Ing. Karel Vondráček