# SMLOUVA O DÍLO č.620

Uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

# Rekonstrukce povlakové krytiny střechy bez zateplení

# bytový dům Fabiánka II. č.252, Zlín

1. SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:  vlastníci domů č.p.252, Fabiánka ve Zlíně

v zastoupení: Správa domů Zlín,spol.s r.o.

Zarámí 4077

761 45  Zlín

IČO : 26271010

DIČ : CZ26271010

Zastoupena:  Marušáková Pavla

Za vlastníky domu :

1.2.    Zhotovitel:  IZOPO spol. s r.o.

### Nábřeží 455, Prštné

760 01 Zlín

tel/fax 577584237,604536745

IČO: 46971734

DIČ: CZ46971734

Bank.spojení: 1106709661/0100

www stránky : www.izopo.cz

e-mail : info@izopo.cz, izopo@volny.cz

Zastoupený:  Jelínek Petr – jednatel společnosti

2. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Rekonstrukce povlakové krytiny střechy bez zateplení o ploše cca 192,5m2 dle rozpisu.

3. ROZPOČET

- očištění a vyspravení podkladu oxidovaným pásem

Glasbit                                       192,5m2/15,-   2 887,50

- demontáž klempířských prvků (okapnička, rýny,

svody)                                           70bm/100,-  7 000,-

- demontáž a zpětná montáž hromosvodu včetně

podložení patek přířezy z asfalt.pásu            50bm/95,-   4 750,-

- odbourání a následné zapravení komínových hlav   3ks/3500,- 10 500,-

- oprava a potažení středového komínu 3,15x0,5m

fasádní omítkovinou                              2ks/5000,- 10 000,-

- dod.a montáž nové okapnice z barveného Pz plechu

r.š.200mm                                        35bm/260,-  9 100,-

- dod.a montáž-natavení modifikovaného asfalt.pásu

s břidličným posypem tl.4,2mm šedé barvy      192,5m2/260,- 50 050,-

- olištování komínů a výlezu lištami z barveného

Pz plechu r.š.100mm + tmelení                    10bm/165,-  1 650,-

- dod.a montáž nových podokapních žlabů a svodů

z barveného Pz plechu r.š.330mm                  70bm/420,- 29 400,-

- dod.a montáž nového výlezu na střechu             1ks/4000,- 4 000,-

- odvoz a uložení vybour.hmot na skládku            1m3/2500,- 2 500,-

- přesun hmot - auto,ručně,jeřáb                              12 000,-

Celkem bez DPH                                               143 837,50

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. CENA DODÁVKY

Smluvní strany se dohodly, že dodávka bude oceněna cenou:

- základ daně              143 837,50 Kč

- DPH 15%            přenesená daňová povinnost

CENA CELKEM                143 837,50 Kč

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. FAKTURACE

Stavební práce nebudou hrazeny zálohově.

Konečná faktura bude vystavena po předání stav.prací a bude splatná

minimálně do 7 dnů ode dne doručení faktury.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po

odeslání. Dnem uhrazení faktury se rozumí den, kdy byla příslušná

částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele popř.den

hotovostní platby do rukou zhotovitele. Při bankovním převodu je

dokladem o úhradě bankou potvrzený výpis z účtu objednatele.

6. ČAS PLNĚNÍ

6.1 Smluvní strany se dohodly, že požadované práce budou provedeny

v následujícím termínu:

## Termín realizace : květen-srpen 2020 dle dohody a počasí vhodného

## pro pokrývačské práce

V případě nepříznivého počasí bude termín po vzájemné dohodě posunut.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

7.1 Vlastnické  právo k  zhotovované věci přechází na objednatele úplným

zaplacením ceny díla.

7.2 Nebezpečí škody na ní přecházejí na objednatele dnem předání a

převzetí díla, uvedených v zápise o úspěšném předání a převzetí.

8. ZÁVAZKY OBJEDNATELE,PODMIŇUJÍCÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

8.1 Objednatel je povinen odevzdat zhotoviteli staveniště způsobilé k

provedení sjednaného díla nejpozději do dne zahájení.

8.2 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení v případě,

dojde-li ke změně rozsahu prací, nebo nelze-li v pracích pokračovat

z důvodů uvedených v této smlouvě.

8.3 Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací nebude rušen

zásahy třetích osob.

8.4 Objednatel je povinen zajistit pro zhotovitele přípojku el.proudu

220V.

8.5 Objednatel zajistí průchod zaměstnanců a průjezd vozidel zhotovitele

prostorami objednatele k místu provádění prací vč. zaparkování, podle

potřeby i ve dnech pracovního volna.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Po ukončení zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k provedení

předání díla a převzetí díla v místě plnění, Ve výzvě navrhne termín,

který nesmí být kratší než 5 dní od doručení výzvy. Pokud nebude moci

objednatel z vážných důvodů tento termín akceptovat, je povinen do

3 dnů od doručení této výzvy tuto skutečnost oznámit zhotoviteli

a navrhnout nový termín, který musí být ve lhůtě kratší než 10 dnů

od ukončení díla.

Pokud tak neučiní, má se za to, že stavba byla předána bez vad a to

se všemi právními důsledky řádného předání.

9.2 Objednatel je povinen s odbornou péčí provést nebo zařídit si

prohlídku předmětu díla při jeho předání a převzetí. Zjištěné vady a

nedodělky je povinen uvést do předávacího zápisu.

9.3 O předání a převzetí dohotoveného díla provedou smluvní strany

Protokol – zápis, ve kterém budou uvedeny tyto základní  údaje :

- označení díla, identifikace objednatele a zhotovitele

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě

- zahájení a dokončení prací ve smluvním díle

- prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla, příp.uvedení drobných

vad

a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání

provozu díla, jakož i způsob a termíny jejich odstranění

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá)při stanovení

písemných podmínek (důvodů)

- datum předání a převzetí díla

- datum a místo sepsání zápisu

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

9.4 Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy a podepsat protokol o

předání a převzetí předmětu smlouvy i v případě zjištění drobných vad

a nedodělků, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání

provozu díla jako celku s tím, že v předmětném protokolu – zápise o

předání a převzetí prací budou stanoveny závazné termíny k jejich

odstranění.

9.5 Uvedení zástupci smluvních stran (viz čl.I této SoD) jsou zmocněni

k přejímání a předávání předmětu smlouvy.

Pokud objednatel odmítne v rozporu s touto smlouvou dílo převzít, má

se za to, že dílo bylo řádně předáno dnem odmítnutí podpisu

předávacího protokolu.

10. ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1 Zhotovitel poskytuje odběrateli na provedené práce záruku v délce

60 měsíců.

10.2 Budou-li v průběhu záruční lhůty zjištěny vady či nedostatky, jež

jsou kryté povinnostmi zhotovitele plynoucí ze smluvních záruk,

objednatel bez zbytečného odkladu předloží písemnou reklamaci

k nápravě těchto závad či nedostatků. Zhotovitel je povinen

nejpozději do 5 dnů zahájit odstraňování vad a odstranit je

v termínu dohodnutém po zjištění rozsahu vady.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Objednatel se zavazuje, že bude dbát pokynů zástupce zhotovitele

pověřeného vedením stavby a bude dohlížet na jejich dodržování u

uživatelů objektu.

11.2 Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí Občanským

zákoníkem č.89/2012 Sb. Část čtvrtá hl.II oddíl 1-4 § 2586-2635

ve věci Smlouvy o dílo.

11.3 Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou statutárních

zástupců obou stran formou číslovaného dodatku.

11.4 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost

svých jednatelských oprávnění.

11.5 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za

následek neplatnost ostatních ustanovení.

11.6 Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze

smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

11.7 Tato smlouva se stává pro obě strany závaznou dnem jejího podepsání.

Vystavuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel

a jeden zhotovitel.

Ve Zlíně dne

Za zhotovitele:                         Za objednatele:

-------------------                     ------------------------------

Petr Jelínek                             Pavla Marušáková

jednatel společnosti                     jednatel společnosti

IZOPO spol.s r.o.                        Správa domů Zlín,spol.s r.o.

-----------------------------

za vlastníka domu