Dodatek č. 1

č. objednatele 20/61664553/2019/1/2020

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 20/61664553/2019

Akce „Malometrážní startovací byty pro začínající učitele, Luční 860“

Smluvní strany:

Objednatel:		Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

Se sídlem:		Komenského 41, 258 01 VLAŠIM

Zastoupený:		Ing. Bohumilem Barešem,  ředitelem školy

IČ:			616 64 553

DIČ:			CZ 616 64 553

Číslo bank. účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

Dále jen:		objednatel

a

Dodavatel:		GEORAP s. r. o.

Se sídlem:		Praha 4, Nusle, Na Fidlovačce 505/2

Zastoupená:		jednatelem Milanem Jelínkem

IČ:			62908260

DIČ:			CZ 62908260

Číslo bank. účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx

Dále jen:		dodavatel

Uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek II. Doba zhotovení díla:

Dodavatel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1. 2. a 1. 5. smlouvy v termínu nejpozději do 6. 11. 2020.

1. 2 Článek III. – Cena o dílo se doplňuje v následujícím znění:

Cena díla dle SOD v roce 2019 bez DPH:		2 391 967,45 Kč

Cena díla dle SOD v roce 2020 bez DPH:		2 033 882,55 Kč

Cena díla dle SOD celkem bez DPH:		4 425 850,00 Kč

DPH 21%				                          929 428,50 Kč

Cena  SOD vč. DPH: 					5 355 278,50 Kč

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží       po jednom výtisku.

Ve Vlašimi dne 20. 4. 2020				Ve Vlašimi dne  20. 4. 2020

Dodavatel						Objednatel

………………………..				  ……………………………..

Milan Jelínek						Ing. Bohumil Bareš

jednatel						     ředitel školy