SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele:  TSML/    /2019

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

###### Čl. I

Smluvní strany

Zhotovitel:               Jan Foniok - Fony

Smetanova 208/3                  
                                 46001 Liberec 13

IČO: 14841274

DIČ: CZ510610143

##### Zastoupený:            Jan Foniok

a

##### Objednatel :            Technické služby města Liberce a.s.

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8

IČ:                           25007017

DIČ:                        CZ25007017

zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem,

oddíl B, vložka  877

Bankovní spojení:   KB Liberec, č.ú.: 639-461/0100

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Ing. Petrem Šimoníkem, předsedou představenstva

- ve věcech technických:  p. Pavlem Stanickým , členem představenstva

Čl. II

###### Předmět smlouvy

Předmětem plnění díla je zakázka :  Dlažba Větrná

Čl. III

Termín a místo plnění

## 1.   Termín zahájení prací:       1.12.2019

Termín dokončení prací : 31.12.2019

2.   Místem plnění je město Liberec – ul. Větrná

3.   Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v čl. II této smlouvy. Podmínkou pro zahájení

prací je předání způsobilé stavby objednatelem a vhodné klimatické podmínky. V případě posunu zahájení či prodlení při plnění díla z důvodu nepředání způsobilého staveniště a/nebo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude posunut o stejný časový úsek i termín

dokončení díla.

4.  Dílo se považuje za provedené potvrzením zápisu o předání a převzetí díla s předáním veškerých dokladů vztahujících se k užívání díla.

5.   Smluvní strany se zavazují sepsat o předání a převzatí díla zápis. Zápis bude vyhotoven

zhotovitelem, který v něm uvede veškeré podstatné okolnosti provedeného díla. Objednatel je

povinen dílo převzít i v případě, že dílo vykazuje zjevné vady a nedodělky, pokud tyto

samostatně, ani ve spojení s jinými, nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu. Zjištěné vady

a nedodělky je objednatel oprávněn uvést do zápisu o předání a převzetí díla, včetně dohody se

zhotovitelem o způsobu a termínu k jejich odstranění. V případě, že se při předání a převzetí

díla vyskytne potřeba provedení určitých víceprací, je toto objednatel oprávněn uvést do zápisu

o předání a převzetí díla, včetně dohody se zhotovitelem o způsobu, termínu a ceně jejich

provedení.

6.   Objednatel je oprávněn v případě závažných důvodů omezit rozsah zakázky.

7.   Záruka na provedenou práci je 24 měsíců

###### Čl. IV

###### Cena za dílo

- Dohodnutá cena díla je stanovena na základě předběžné cenové nabídky zhotovitele v jednotkových cenách.

| Cena celkem bez DPH |  |
| --- | --- |
| Přenesená daňová povinnost |  |

# Čl. V

# Platební podmínky

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky.

# Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

# Platba bude vypočtena z cen bez DPH a DPH. Výše DPH bude účtována v platné sazbě dle

# zvláštního právního předpisu platného v době plnění.

# Dohodnutá cena může být jednostranně měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

# Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky  - dle provedeného objemu zakázky.

# Splatnost daňových dokladů (faktur) bude 21 dní ode dne doručení dokladu objednateli.

# ČL. VI

# Sankce

- Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady díla zhotovitele bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

- Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá, že dílo splňuje podmínky stanovené příslušnými technickými normami, právními předpisy, vč. platných ČSN a podmínky stanovené příslušnými správními rozhodnutími.

- Dodržení termínu dokončení provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou povinnost smluvních stran.

###### Čl. VII

Součinnost objednatele a zhotovitele

- Nejdéle do tří pracovních dnů od výzvy zhotovitele je objednatel povinen dostavit se

k protokolárnímu převzetí díla. Konkrétní termín předání a převzetí dohodnou oprávnění

zástupci smluvních stran. V případě, že se objednatel bez udání důvodu k přejímce nedostaví,

bude dílo považováno za převzaté.

- Neplnění součinnosti objednatele má za následek posun termínů plnění dohodnutých při zadávání práce ve stavebním deníku.

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denními záznamy.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory s majiteli okolních pozemků a občany budou řešeny ve vzájemné součinnosti, především dohodou smluvních stran.

- Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro

vypracování dodatků a změn smlouvy.

Čl.VIII

Obchodně smluvní podmínky

1.   Dílo bude  realizováno  v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a

doporučených předpisů a metodik.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na

zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku,

tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů,

prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3.    Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní

prostředí a okolí stavby.

- Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti

s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravného

značení, včetně jeho  údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel .

- Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady

a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí

plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

- Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat

zpracované dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám

výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace.

- Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto

smlouvu uzavřít.

###### Čl. IX

Platnost smlouvy

1.  Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

2.  Ukončení platnosti této smlouvy je možné:

  - dohodou obou smluvních stran,

  - odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.

- Nutnou podmínkou pro odstoupení od této smlouvy dle odstavce 2. písm. b) tohoto článku smlouvy je prokazatelné písemné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy a odstranění porušení smlouvy, včetně poskytnutí přiměřené lhůty.

Čl. X

###### Závěrečná ustanovení

- Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci ve všech smluvních. V případě, že dojde ke změnám v záhlaví této smlouvy (Čl. 1), je zhotovitel nebo objednatel povinen o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový Výpis z obchodního rejstříku.

- Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné jsou již písemným obeznámením s nimi druhou stranou.

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku.

V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

#### Za zhotovitele  :                                                             Za  objednatele:

##### V Liberci, dne 1.12.2019                                               V Liberci, dne 1.12.2019

…………………………                                                       ………………………….

Jan Foniok jednatel

Ing. Petr Šimoník

předseda představenstva