|  | Kontakt na odběratele:. Jméno:; Bc. Štičková Hana. Telefon:; +420 224 907 852. Fax:. E-mail:; hana.stickova@czechtrade.cz.; Název a adresa dodavatele:. Dodavatel:; KEEPLINE s.r.o.. IČ:; 27877167. Adresa:; U průhonu 773/12. 17000 Praha Holešovice... Číslo objednávky:; INOB201700113... Objednáváme toto zboží/služby:. Vybavení prostor 2. patra. Specifikace:. Vybavení prostor 2.patra dle specifikace v termínu 30. - 31. 1. 2017 - realizace a instalace: - recepční stůl - stějna s logem CzechTrade - 3x věšáková stěna - police na tiskoviny - 3x závěsná kapsa na tiskoviny - předěl (dělící stějna před toalety) - vzpěra - skříňka malá - skříňka velká V průběhu zaměřování a přípravy před realizací došlo k rozhodnutí udělat úpravy oproti původní dokumentaci: ŠATNÍ STĚNY - Dle uvážení prostorových možností, zejména v chodbě u recepce a jednací místnosti, je potřeba změnit konstrukci z hlubokého provedení pro pověšení oděvů na ramínkách za háčky umístěné na desce s bočnicemi, která nebude tolik zasahovat do prostoru. Dále důrazně realizátor nedoporučuje bočnice v provedení AkrylDek z důvodu průhybu, kdy díky zvýšené zátěži v průchodu hrozí při kolizi prasknutí. PŘEDĚL - hloubka předělu bude na místo původních 20 cm nyní 10cm z důvodu úspory místa a většího prostoru pro průchod před toaletami. Realizátor potvrzuje, že 10cm je dostačující hloubka pro stabilitu předělu. AKRYLOVÁ DESKA na recepčním stolu - v dokumentaci je specifikován jiný druh akrylové desky než má být použit u předělu. Realizátor doporučil sjednotit barevnost desek, jinak nebude vypadat vzhled prostor jednotně. Oproti výkresu se bude u recepce dodávat nově Perspex tl. 8 mm označení Frost 000 Crystal Clear bez vzoru rákosí. Bude pouze mléčný. Kvůli stabilitě a zajištění toho, aby se výrobek neprohýbal, byla zvolena silnější tloušťka. Původně se počítalo s tl. 6 mm. Cena se zde ponížila (o 3500kč bez DPH), protože se jedná o materiál, který je o něco levnější, než původně zamýšlený dezén Deluxe PETG Z-0004, tl. 6 mm. Povinnosti dodavatele je dodat zakázku zpracovanou dle dokumentace včetně výše zmíněných změn zadavatele, a to v době určené 30. - 31. 2017 a v nálažité kvalitě odpovídající charakteru zakázky. V případě nedodržení termínu bude dodavatel hradit pokudu 5% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení. Reklamace: na zakázku se vztahuje zákonem daná dvouletá doba záruky. V případě vyskytnutí vady a nutné opravy může zadavatel po dodavateli chtít opravdu do realizace 3 týdnů od nahlášení vady. Cena 256 100,10.- bez DPH. Předpokládaná cena (vč. DPH):; 309 883,00 Kč. Termín dodání:; 31.1.2017. Místo dodání:; Dittrichova 21, 12000 Praha 2, CZ - Česká republika. Způsob úhrady:; bankovním převodem. Potvrzení objednávky:; faxem nebo e-mailem.. Datum; Razítko a podpis odběratele. Objednávku akceptujeme v celém jejím znění. Datum; Razítko a podpis dodavatele.. Pokyny pro dodavatele:. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky. Pokud nejste plátci DPH, na faktuře uveďte: Nejsme plátci DPH. V daňovém dokladu vždy uvádějte číslo příslušné zálohové faktury.... |  |
| --- | --- | --- |