**SMLOUVA O DÍLO č. 20NA00025/2020**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Správa sportovišť Kopřivnice**

Adresa: Masarykovo náměstí 540/3

Zastoupeno: Ing. Milan Gilar

IČ: 62331078

DIČ: CZ62331078

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Milan Gilar - tel. 602 702 454, [spsk@koprivnice.org](mailto:spsk@koprivnice.org)

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Eprom s.r.o.**

Adresa: Lubina 50, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno : p. Martinem Bednaříkem, jednatelem

IČ: 62304546

DIČ: CZ62305646

Bankovní spojení: ČS, a.s.

Č. účtu: 1767681379/0800

Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě dne 12.ledna 1995 pod spisovou

značkou C 7763.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ve věcech technických- p. Dušan Najzar- tel. 603 267 936, [najzar@eprom.cz](mailto:najzar@eprom.cz)

Ve věcech smluvních- p. Martin Bednařík- tel. 777 248 364, [info@eprom.cz](mailto:info@eprom.cz)

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Základní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.

**3. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo- instalace kamerového systému **„dle vydané nabídky č. 20NA00025“.**
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právnímu předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. 5 této smlouvy.
4. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

**4. Doba a místo plnění**

1. Předání a zahájení díla: 5/2020

Ukončení a předání první etapy: 6/2020

1. Místem plnění je Letní stadion Kopřivnice, Komenského 830/29, 742 21 Kopřivnice

**5. Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

68.630,58,- Kč bez DPH- kamerový systém

Cena za dílo je sjednána dle výpočtu jednotkových cen, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

1. Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.
2. Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení Díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.
3. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
4. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od zadávacích podkladů objednatele nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
5. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy.
6. **Platební podmínky**
7. Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebude-li takto předáno, pak po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla, a to daňovým dokladem, tedy fakturou zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit nejvíce 14 dní od jejího doručení.
8. Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem soupis provedených prací a materiálu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
9. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
10. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě.
11. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. Faktury mohou být vystaveny na jednotlivé části rekonstrukce.
12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
13. **Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla**
14. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka.
15. Vlastníkem zhotovovaného díla bude po dokončení a předání objednatel.
16. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel.
17. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí, řádně, včas a v souladu se zadávací dokumentací.
18. Objednatel prohlašuje, že má k dispozici dostatek vlastních finančních prostředků pro řádné a včasné uhrazení dohodnuté částky v čl. 5 této smlouvy.
19. **Předání a převzetí díla**
20. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje min. 2 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí.
21. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis.

Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 pracovních dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla jinak.

Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny.

Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat

1. **Odpovědnost za vady, záruka**
2. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat zadávacím podkladům objednatele platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit
4. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.
5. Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku v délce **24 měsíců** a na ostatní dodávky záruku v délce **24 měsíců**,pokud výrobce nenabízí delší záruku.
6. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
9. **Sankční ujednání**
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. 5 odst. 1 této smlouvy.
11. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.
12. **Závěrečná ujednání**
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
14. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

**Přílohy :**

- Nabídka vydaná 20NA00025

V Kopřivnici dne V Kopřivnici dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………… …………………………………

Ing. Milan Gilar Martin Bednařík