##### Dodatek č. 1

##### ke kupní smlouvě

##### „Laserový systém s ultrakrátkými pulzy“

uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Číslo smlouvy v registru smluv: SML/6100/0033/19

Smluvní strany:

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ:			497 77 513

DIČ:			CZ49777513

Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

Bankovní spojení:	4811530257/0100

Komerční banka, a.s., Plzeň – město

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

(dále jen „Kupující“)

2.	OptiXs, s.r.o.

Sídlo:			Křivoklátská 37, 199 00 Praha 9

IČO:			020 16 770

DIČ:			CZ02016770

Zastoupený:		xxx

Bankovní spojení:	269060882/0300
 			Československá obchodní banka, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212818

(dále jen „Prodávající“)

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi Smluvními stranami byla dne 29. 7. 2019 uzavřena kupní smlouva (dále jen „KS“), jejímž předmětem bylo dodání laserového systému s ultrakrátkými pulzy (dále jen „předmět koupě“),

- k řádnému předání a převzetí předmětu koupě došlo dne 24. 3. 2020 na základě protokolu podepsaného oprávněnými zástupci Smluvních stran, a

- vyhlášení nouzového stavu na území ČR dne 12. 3. 2020 a následné přijetí vládních bezpečnostních opatření zamezujících shromažďování většího počtu osob vytvořilo překážku na straně Kupujícího (zadavatele), která znemožnila splnění povinnosti Prodávajícího k zaškolení obsluhy v místě plnění na dodaném předmětu koupě dle čl. I odst. 9 písm. d) KS,

se Smluvní strany v souladu s čl. IX. odst. 1 KS dohodly na následující změně KS:

- Změna KS

  - Čl. I odst. 9 písm. d) KS se nahrazuje následujícím zněním:

9) Nedílnou součástí plnění Prodávajícího dle této Smlouvy je:

…

d) zaškolení obsluhy v místě plnění přímo na dodaném předmětu koupě v rozsahu

dvou dnů á 8 hodin pro dvě osoby, jehož náplní bude zvládnutí obsluhy systému,

všech součástí systému a ovládacího softwaru v plném rozsahu - zaškolení obsluhy nebude s ohledem na konkrétní důvody na straně Kupujícího uskutečněno při předání a převzetí  předmětu koupě, ale bude provedeno do 14 dnů od písemné výzvy Kupujícího učiněné po odpadnutí vzniklých překážek);

- Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení KS tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Kupující tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Kupujícím do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Prodávající povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Kupující: 							Prodávající:

Dne (viz elektronický podpis)					Dne (viz elektronický podpis)

__________________________				__________________________

Západočeská univerzita v Plzni				OptiXs, s.r.o.

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček				xxx

rektor								xxx

podepsáno elektronicky						podepsáno elektronicky