Smlouva o dílo č. 2014/08/20

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/12 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

1.  ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec, Masarykovy sady 104/21, 737  01 Český Těšín

IČ: 72545917

Bankovní spojení: 249426736/0300

Zastoupený: Marcel Žebrok

dále „Objednatel“

2.  Koberce BRENO spol. s r.o.

A.Staška 1071/57a

140 00  Praha 4

IČO: 25609866

DIČ: CZ25609866

Bankovní spojení:  CITIBANK;  č. ú.: 2510510106/2600

Zastoupený: Karel Lipka

dále „Zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodání a montáž PVC na schodiště, na adrese MŠ Masarykovy sady, Masarykovy sady 77/16, 737 01 Český Těšín

2. Rozsah prací a jejich specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že všechny podklady k provedení díla ověřil, navštívil budoucí pracoviště-staveniště, byl seznámen s tamními poměry a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají při realizaci Díla očekávat.

4. Objednatel se podpisem této smlouvy zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. V.3 této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli ke splnění jeho závazků z této smlouvy potřebnou součinnost, zejména tím, že poskytne zhotoviteli včas veškeré informace a podklady nutné k plnění jeho závazku a realizaci Díla.

III. Podmínky a termíny plnění

1. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu dle bodu IV.1.

2. Prostory pro realizaci díla budou zhotoviteli předány dne : 22. 4. 2020

3. Zhotovitel dokončí celé dílo v termínu dle bodu IV.2.

IV. Čas plnění

1. Termín zahájení:  23. 4. 2020

2. Termín dokončení:  30. 4. 2020

V. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu plnění je stanovena na základě zpracované kalkulace a činí 38 735,65.Kč

bez  DPH (slovy třicet osm tisíc sedm set třicet pět korun šedesát pět haléřů Kč) dle přílohy č.1. K částce bude účtováno DPH v zákonné výši.

2. Provedené práce a materiál budou fakturovány dle skutečného provedení a spotřeby       materiálu vč. prořezů.

3. V případě dodatečného požadavku na vícepráce nebo při nutnosti provést práce, které nejsou součástí této smlouvy, bude tato okolnost řádně projednána s Objednatelem, řešena dodatkem k této smlouvě.

4. Objednatel poskytne Zhotoviteli úhradu vystavené faktury ve výši 46 870 Kč .

5. Úhrada ceny Díla bude provedena převodním příkazem Objednatele do 14-ti dnů po obdržení faktury Zhotovitele. Ta bude vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nezakládají důvod neuhrazení faktury.

VI. Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli možnost používat el. energii a sociální zařízení. Objednatel dále poskytne Zhotoviteli uzamykatelný prostor na uskladnění materiálu. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště dle nutnosti a požadavku Zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen provádět předmět plnění řádně, včas a bez zbytečných prodlev s plnou odbornou péčí a ve sjednané jakosti. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu odvedené práce, na zjištěný nesoulad ihned upozornit a v přiměřené lhůtě žádat o uvedení do náležitého stavu.

3. O konečném předání předmětu plnění sepíší obě strany „Zápis o předání a převzetí díla“, ve

kterém budou specifikovány příp. vady, nedodělky a lhůty, ve kterých budou odstraněny.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dodané Dílo záruku v zákonem stanovené délce ode dne předání díla Objednateli s tím, že po celou tuto dobu si dílo zachová smluvené vlastnosti, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Záruka se nevztahuje na poškození zboží objednatelem v důsledku zanedbání pravidelné údržby, neodborným postupem při čištění nebo úmyslným poškozením.

2. Objednatel je povinen reklamovat písemně zjevné i skryté vady bez zbytečných odkladů.

3. Na odstranění závad z uznané reklamace je Zhotovitel povinen nastoupit nejdéle do 15 dnů po obdržení reklamace, pokud je to technicky možné.

VIII. Sankce a pokuty

1. Sankce jsou stanoveny dohodou obou stran jako smluvní, jejich uplatnění nemá vliv na právo

požadovat na druhé smluvní straně náhradu škody a ušlého zisku.

2. Při prodlení s termínem dokončení předmětu plnění zaviněné Zhotovitelem podle této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% smluvní ceny bez DPH dle bodu V.1. za každý den prodlení. Při prodlení z důvodu stavební nepřipravenosti apod. se termín dokončení o toto prodlení prodlužuje a neplatí pro něj sankční ustanovení.

3. Neproplatí-li objednatel v termínu fakturu předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení. Termínem úhrady se rozumí neodvolatelný příkaz k úhradě bance.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V Karviné dne   ..................................................

Příloha č.1: Nabídka firmy BRENO ze  dne 7. 4. 2020

...................................................                               .....................................................

za objednatele                                                           za zhotovitele