## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

# ev.číslo zhotovitele: 19BBV1101-02/19BRIN01-0

ev.číslo objednatele: 35/2020/01

ze dne 8.7.2019

- Smluvní strany

  - Objednatel: 		Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

sídlo: 			Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

zastoupený:              	Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

IČ:			002 62 978

DIČ: 			CZ 002 62 978

Bankovní spojení:	984943369/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu

zástupce ve věcech technických: Pavel Podlipný, vedoucí TO

zástupce ve věcech a převzetí prací: Pavel Podlipný a Ing. Ivo Palouš, jako technický dozor investora

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel:		B R E X, spol. s r.o.

PSČ, sídlo: 		Karlovská 205, Liberec XXII – Horní Suchá

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí Nad Labem,  oddíl C,  vložka 1504

zastoupený:		Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti

IČ:			40232549

DIČ:			CZ40232549

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.           9030041461/0100

Raiffeisenbank, a. .s.               500750311/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Roman Lenner, jednatel společnosti

Ing. Jan Müller, prokurista, ředitel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)	nabídku zhotovitele ze dne 13.05.2019, podanou v rámci otevřeného řízení pro podlimitní veřejnou zakázku vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Spolkové komunitní centrum Vratislavice.“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 cit. Zákona.

(B)	dne 8.7.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace výše uvedené veřejné zakázky,

(C)	v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba navýšit objem a ceny stavebních prací

(D)	Rada městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém jednání konaném dne 16.03.2020 usnesením č. 131/03/2020 jednání schválila změny v navýšení ceny díla,

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U  S M L O U V Y  O  D Í L O

- Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 je navýšení stavebních prací na díle Spolkové komunitní centrum Vratislavice.“ (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“), v rámci kterého se bude provádět výstavba a rekonstrukce nového objektu Komunitního centra na poz. pozemky p. č. 1348/4, 1345/2, 1345/4, 1345/1, 1345/3, 1345/5, 1345/6, 1352/1, 1348/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou.

Dne 15.7.2019 bylo předáno staveniště. Zhotovitel zahájil zemní práce a současně bourání a rozebírání nosných i nenosných konstrukcí v původním objektu fary. Při provádění těchto prací byly odhalovány skutečnosti, které ve fází tvorby dokumentace nemohly být známy. Tyto skutečnosti zapříčinili následujíc řešení:

- Posílení stropní konstrukce nad 1.NP ve stávajícím objektu z důvodu kolize s konstrukcí krovu, nutnost příčného a podélného stažení

- Ocelová konstrukce pod krovem – při demontáži krovu bylo zjištěno a současně potvrzeno odborným posudkem poškození nosných částí, které měli být původně zachovány

- Nový krov – při částečném rozebírání krovu bylo zjištěno a následně odborným posudkem potvrzeno napadení dřevokazným hmyzem a houbami.

- Likvidace betonu ve výkopech – při provádění zemních prací byly obnaženy základy původních konstrukcí se kterými nebylo uvažováno

- Navýšení podbetonování objektu – po odkopání terénu u  základů stávajícího objektu bylo zjištěna jiná výška původních základů než bylo v PD uvažováno.

- Změna rozměru kabiny výtahu - Původně navržené rozměry kabiny nebyly v souladu s nově platnou normou pro používání imobilními osobami. ČSN EN 81-70 Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace,

- Záměna krytiny – realizace nového krovu dala možnost realizovat krytinu přírodní břidlice – kulturně historický důvod

Uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla a navyšují jí o 1.481.332,82 Kč bez DPH.

Čl3 Cena díla a platební podmínky odstavec 3.2. se mění následovně:

Původní celková cena díla bez DPH		63.936.200,75Kč

Navýšení dle DOD1				 1.481.332,82Kč

Celková cena díla				65.417.533,57Kč

- Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

| Ve Vratislavicích nad Nisou dne 31.03.2020 Za objednatele: ................................................ Lukáš Pohanka starosta městského obvodu | V Liberci dne 30.03.2020 Za zhotovitele: ................................................ Ing. Jan Müller prokurista, ředitel společnosti |
| --- | --- |