# DODATEK č. 1

# ke smlouvě o dílo č. PO 1645/S/16

na akci „VFN Praha – Neurologická klinika – výtah D6, id. č. 235V11B001218“

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:				U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2

zastoupena:			Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou

IČ: 000 64 165			DIČ: CZ00064165

bankovní spojení:			ČNB

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel na straně jedné (dál jen „objednatel“)

a

V H L, s.r.o.

zapsaná dne v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 37252

se sídlem:				Mánesova 1624/20, Praha 2

zastoupena:			Ing. Lubošem Holubičkou, jednatelem

IČ: 63677521			DIČ: CZ63677521

bankovní spojení:			ČSOB, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2016, evidované u objednatele pod sp. zn. PO 1645/S/16 (dále jen „smlouva“) tento

dodatek č. 1:

Článek I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba plnění díla sjednaná v čl. II, odst. 3 smlouvy do 31. 1. 2017, a to z provozních důvodů na straně objednatele – nemožnost uzavření lůžkových oddělení Neurologické kliniky na konci roku 2016.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne	                                                            	V Praze dne

………………………………………			                  	………………………………….

za zhotovitele						za objednatele

Ing. Luboš Holubička                                 	              		Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

jednatel               						ředitelka