# Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na realizaci akce "VD Těrlicko – oprava injekční clony, č.st. 3152",

uzavřené dne 6.8.2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:

název	KlaGeo, s.r.o.

sídlo 	Horní 365, Šilheřovice, 747 15

IČO:	03974324

DIČ:	CZ 03974324

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 61974

Smluvní strany se v souladu se zněním odst. 8.2. a odst. 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

- čl. 5 Doba plnění  - odst. 5.4. se mění následovně:

5.4.	Nový termín dokončení a předání díla objednateli  je do 30.6.2020.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky -  v odst. 7.1.	se mění cena díla následovně:

Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	12 672 721,63   Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č.2                              250 425,00   Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2                     12 923 146,63	Kč

- Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, byla provedena v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem „Rekapitulace členění soupisu prací“ vypracovaným 
xxx ze dne 14.04.2020, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

- Příloha: Položkový rozpočet „Rekapitulace členění soupisu prací“

- za objednatele:							za zhotovitele:

- v Ostravě dne	29.4.2020					v Šilheřovicích dne

- Ing. Jiří Tkáč	xxx

- generální ředitel