Smlouva o dílo

Restaurování a generální oprava vleku trolejbusu

Škoda - Sanos

OBJEDNATEL:

Technické muzeum v Brně

Sídlo:				Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno

jehož jménem jedná: 			Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

IČO: 				00101435

DIČ: 				CZ00101453

Bankovní spojení: 				xxx

Číslo účtu: 				xxxxxxxxxxxxxx

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o.

Sídlo:					Podvesná XVII 3833, 760 01 Zlín

Zastoupený: 				Josef Kocháň, jednatel

Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., jednatel

Ing. Roman Kaňovský, jednatel

IČ: 				60730153

DIČ: 				CZ 60730153

Bankovní spojení: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: 				xxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17357.

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, smlouvu o dílo tohoto znění:

## I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě, provést 
pro objednatele restaurování a generální opravu vleku trolejbusu Škoda - Sanos v. č. 10 668 
(dále jen „vlek“) ze sbírky Technického muzea v Brně (dále jen „TMB“) pro účely jeho vystavení v rámci expozice TMB a občasného provozu na trolejbusové dráze. Popis požadovaných prací je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy zajistit po dobu provádění restaurování a oprav uskladnění vleku v uzamykatelném prostoru, aby byl chráněn proti zcizení nebo poškození.

- Činnosti podle čl. I. odst. 1. až 2. této smlouvy jsou dále označeny jako „dílo“.

- Objednatel se touto smlouvou zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši
a způsobem uvedeným v čl. IV. a V. této smlouvy.

## II. SPECIFIKACE PRACÍ

- Zhotovitel provede podle této smlouvy na vleku práce tak, aby jeho vzhled po restaurování 
a opravě odpovídal původnímu stavu po vyrobení.

- Restaurování a oprava vleku bude probíhat v etapách podle čl. III. odst. 3. této smlouvy. Podrobný rozpis činností zhotovitele v jednotlivých etapách je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

III. DOBA a místo plnění

- Místem plnění je: Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII 3833, 
       760 01 Zlín

- Provádění díla bude zahájeno od data účinnosti této smlouvy a bude dokončeno v termínu do: 03 / 2022.

- Provádění díla bude probíhat ve 3 etapách v závislosti na finančních prostředcích objednatele pro jednotlivé roky realizace.

  - 1. etapa realizace bude probíhat v roce 2020 v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí 1. etapy je též uskladnění podle čl. I. odst. 2 této smlouvy. Realizace 1. etapy bude dokončena podpisem protokolu podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

  - 2. etapa realizace bude probíhat v roce 2020 / 2021 v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí 2. etapy je též uskladnění podle čl. I. odst. 2 této smlouvy. Realizace 
2. etapy bude dokončena podpisem protokolu podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

  - 3. etapa realizace bude probíhat v roce 2021 / 2022 v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí 3. etapy je též uskladnění podle čl. I. odst. 2 této smlouvy. Realizace 
3. etapy bude dokončena podpisem protokolu podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

- Vzhledem k tomu, že objednatel musí mít finanční prostředky na realizaci díla vždy potvrzeny na každý kalendářní rok samostatně, bude

4.1. 	1. etapa realizace zahájena po nabytí účinnosti této smlouvy a dokončena bude 
do 250 kalendářních dnů od zahájení, a to splněním věcného rozsahu prací pro 1. etapu podle přílohy č. 1 této smlouvy;

  - 2. etapa realizace zahájena na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací na 
2. Etapě a dokončena bude do 250 kalendářních dnů od zahájení, a to splněním věcného rozsahu prací pro 2. etapu podle přílohy č. 1 této smlouvy;

  - 3. etapa realizace zahájena na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací 
na 3. etapě (tj. po potvrzení rozpočtu na rok 2021) a dokončena bude do 03 / 2022, 
a to splněním věcného rozsahu prací pro 3. etapu podle přílohy č. 1 této smlouvy.

IV. Cena díla

- Cena díla je dohodnuta dle stanoveného rozsahu specifikace prací a je stanovena jako nejvýše přípustná v Kč bez DPH.

- Cena za provedení díla dle této smlouvy je smluvními stranami sjednána ve výši:

1.748.400,- Kč bez DPH

(slovy jedenmilionsedmsetčtyřicetosmtisíc korun českých bez DPH).

Rozpis ceny jednotlivých etap díla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

- Cena díla je stanovena jako maximálně přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

na kvalitní provedení celého díla, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením celého díla v kvalitě a v technických parametrech tak, jak je předpokládá tato smlouva, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během realizace díla, a zahrnuje též veškeré související náklady, jako jsou: náklady na použité díly, materiál, použití speciálních nástrojů, přípravků a pomůcek, náklady na koordinaci, dopravu, montáž, uskladnění, předání, vyhotovení potřebných dokladů, provedení potřebných zkoušek, provozní náklady zhotovitele, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, a jakékoliv další výdaje zhotovitele spojené s realizací díla.

V. Platební a fakturační podmínky

- Objednatel bude hradit cenu díla na základě věcného plnění. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad po dokončení každé etapy díla, a to na částku odpovídající ceně příslušné etapy podle přílohy č. 2 smlouvy. Přílohou faktury bude kopie protokolu podle 
čl. VI. odst. 2 této smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je datum předání 
a převzetí každé etapy díla. Po vzájemné dohodě může objednatel uhradit i část realizované etapy č. 2, 3 a to na základě soupisu provedených prací a dodávek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Soupis provedených prací a dodávek bude přílohou faktury.

- Ke každé fakturované částce v Kč bez DPH bude účtována DPH ve výši dle platných právních předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

- Splatnost faktur je do kalendářních dnů 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zaplacením se rozumí připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.

- Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. (o DPH) ve znění pozdějších právních předpisů. Faktura bude obsahovat kromě zákonem stanovených náležitostí i číslo této smlouvy.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA

      - Zhotovitel předává dílo objednateli a objednatel přebírá dílo od zhotovitele po částech, 
tj. po dokončení každé etapy díla. Dílo je však zcela dokončeno po předání a převzetí poslední tj. 3. etapy díla.

      - O předání a převzetí každé etapy díla sepíší smluvní strany protokol, který bude vyjadřovat, že zhotovitel provedl veškeré práce na díle podle přílohy č. 1 této smlouvy.

VII. Zvláštní ujednání

Během provádění díla na vleku umožní zhotovitel objednateli provést kdykoliv namátkovou kontrolu prováděných prací.

VIII. Záruky, reklamace a servis

- Zhotovitel odpovídá za kvalitu a jakost provedených prací, které budou odpovídat veškerým normám, předpisům a směrnicím platným v ČR v době provádění díla dle sjednaného předmětu díla v této smlouvě.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 36 měsíců.

- Záruka počíná běžet dnem předání zcela dokončeného díla objednateli. Po dobu restaurování a oprav reklamovaných závad záruční doba, počínaje dnem uplatnění reklamace, do skončení oprav, neběží, ledaže se následně ukáže, že reklamace nebyla oprávněná.

- Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u zhotovitele písemně, s uvedením zjištěných nedostatků a závad. O uplatněné reklamaci, včetně převzetí vleku k odstranění záručních závad zhotovitelem a jeho vrácení objednateli, bude vždy sepsán reklamační protokol.

IX. Smluvní pokuty

- Při nedodržení termínu provedení díla dle čl. III. odst. 4 této smlouvy ze strany zhotovitele, 
si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny příslušné etapy díla v Kč bez DPH uvedené příloze č. 2 této smlouvy za každý započatý den prodlení maximálně však do výše 30 % z ceny příslušné etapy díla v Kč bez DPH uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a zhotovitel se zavazuje tuto pokutu řádně a včas uhradit.

- Při prodlení se zaplacením ceny příslušné etapy díla v Kč bez DPH uvedené příloze č. 2 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny příslušné etapy díla v Kč bez DPH uvedené v uvedené příloze č. 2 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení se zaplacením, a objednatel se zavazuje tuto pokutu řádně a včas uhradit.

- Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody v souladu s obecně platnými předpisy.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

X. NebezpeČí škody na díle

- Po dobu provádění díla až do úplného předání dokončeného díla objednateli nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

- Zhotovitel je pojištěn pro případ vzniku škody na restaurovaném a opravovaném vleku, 
a to pojistkou odpovědnosti za újmu z činnosti, minimálně ve výši ceny díla podle čl. IV. 
odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

- Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele po protokolárním převzetí poslední části díla.

XI. Změna smlouvy, Ukončení smlouvy

- Tuto smlouvu lze změnit jen písemně formou dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, 
je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných o nápravě stavu a k případné změně této smlouvy.

- Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.

- Smluvní strany sjednávají, že od této smlouvy lze odstoupit, poruší-li smluvní strana tuto smlouvu podstatným způsobem.

- Za podstatné porušení smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, se přitom považuje:

  - prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo jeho části (etapy) delší jak 30 kalendářních dnů,

  - prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, kdy objednatel součinnost neposkytne ani v dodatečné lhůtě zhotovitelem stanovené v písemné výzvě, která nesmí být kratší jak 3 pracovní dny,

  - prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší jak 30 kalendářních dnů.

- Odstoupení musí být písemné a musí být odůvodněno, jinak je neplatné. Odstoupení 
od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit, nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Odstoupením od smlouvy nezaniká žádné smluvní straně nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.

XII. Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá strana obdrží po jednom z těchto stejnopisů.

- Každá smluvní strana na sebe touto smlouvou přejímá nebezpečí změny okolností dle 
ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## Objednatel bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, neboť zhotovitel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. n) cit. Zákona. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv zhotovitel. Objednatel je povinen upozornit objednatele písemně na ta ustanovení smlouvy, na která se vztahují výjimky z povinnosti uveřejnění 
dle zákona o registru smluv, a to před jejím uzavřením. Objednatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné informace spadající do oblasti obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných dodatků, a to jen s písemným souhlasem obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1: Věcný rozsah jednotlivých etap díla

Příloha č. 2: Kalkulace ceny díla a cena jednotlivých etap díla

Příloha č. 3: Popis požadovaných oprav

- Obě smluvní strany, uvedené v čl. I. této smlouvy, potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne:  					     V……………..  dne ………………..

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

………………………………     	………………………………

Ing. Ivo Štěpánek, ředitel	Josef Kocháň, jednatel

………………………………

Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., jednatel

………………………………

Ing. Roman Kaňovský, jednatel

PŘÍLOHA Č. 1

Věcný rozsah jednotlivých etap díla

- etapa

- Oplechování karoserie vleku

- Oprava střechy vleku

- Oprava rámu karoserie vleku od spodního okraje oken nahoru

- Příprava na lakování

- Podlaha – položení překližky

- Oprava brzd zadní nápravy

- Lakování karoserie vleku

- etapa

- Podlaha – upevnění překližky, lepení podlahoviny (podlahovinu dodá Technické muzeum v Brně)

- Oprava vzduchového rozvodu – potrubí, siloválce, měchy pérování, tlumiče, kompresor

- Výměna silentbloků listového pera zadní nápravy

- Oprava a montáž dílů střechy – pochůzné lávky, věže sběračů, sběrače, sběrací hlavice

- Oprava rámů sedáků

- etapa

- Montáž obložení stropu – výměna umakartů

- Montáž bočního vnitřního obložení – výměna umakartů

- Montáž příček dveří

- Oprava a montáž přídržných madel

- Montáž sedáků do vleku

- Olištování interiéru

- Zasklení oken vleku

- Oprava a montáž vík schrán

- Oprava a montáž dveří

- Montáž vnějších okrasných lišt

- Lakování disků kol vleku

- Výměna kabeláže elektroinstalace 600V vleku

- Montáž elektroinstalace vleku

V ceně bude zahrnut nákup umakartů vnitřního obložení.

Restaurování je bez zajištění a nákupu pryžových a PVC profilů (profily oken, okrasné profily lišt a lišty) - zajistí zadavatel.

Příloha č. 2 Kalkulace ceny díla a cena jednotlivých etap díla

| Nabídkový formulář |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Restaurování a generální oprava vleku trolejbusu Škoda - Sanos |  |  |  |  |  |
| Kalkulace nabídkové ceny |  |  |  |  |  |
| položka | popis práce |  | nabídková cena v Kč |  |  |
|  |  |  | bez DPH | DPH 21 % | vč. DPH |
| 1 | Restaurování a generální oprava vleku trolejbusu |  | 1 748 400,- | 365 694,- | 2 115 564,- |
| 2 | Uskladnění vleku v uzamykatelném prostoru |  | 0,- | 0,- | 0,- |
| Celková výše nabídkové ceny |  |  | 1 748 400,- | 365 694,- | 2 115 564,- |
| Rozdělení nabídkové ceny do jednotlivých etap realizace |  |  |  |  |  |
| etapa |  | popis práce | nabídková cena v Kč |  |  |
|  |  |  | bez DPH | DPH 21 % | vč. DPH |
| 1 | 09/2020 | Činnosti prováděné v rámci 1. etapy podle přílohy č. 1 smlouvy | xxx xxx,- | xxx xxx,- | xxx xxx,- |
| 2 | 03/2021 | Činnosti prováděné v rámci 2. etapy podle přílohy č. 1 smlouvy | xxx xxx,- | xxx xxx,- | xxx xxx,- |
| 3 | 03/2022 | Činnosti prováděné v rámci 3. etapy podle přílohy č. 1 smlouvy | xxx xxx,- | xxx xxx,- | xxx xxx,- |
| Celková výše nabídkové ceny |  |  | 1 748 400,- | 365 694,- | 2 115 564,- |
| Datum: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | podpis účastníka zadávacího řízení |  |  |

Příloha č. 3 – Popis požadovaných oprav

Restaurování a generální oprava vleku trolejbusu Škoda - Sanos

Oplechování karoserie vleku

Oprava střechy vleku

Oprava rámu karoserie vleku od spodního okraje oken nahoru

Příprava na lakování

Podlaha – položení překližky, lepení podlahoviny (podlahovinu dodá Technické muzeum v Brně)

Lakování karoserie vleku

Oprava vzduchového rozvodu – potrubí, siloválce, měchy pérování, tlumiče, kompresor

Oprava brzd zadní nápravy

Výměna silentbloků listového pera zadní nápravy

Oprava a montáž dílů střechy – pochůzné lávky, věže sběračů, sběrače, sběrací hlavice

Montáž obložení stropu –  výměna umakartů

Montáž bočního vnitřního obložení – výměna umakartů

Montáž příček dveří

Oprava a montáž přídržných madel

Oprava rámů sedáků, montáž sedáků do vleku

Olištování interiéru

Zasklení oken vleku

Oprava a montáž vík schrán

Oprava a montáž dveří

Montáž vnějších okrasných lišt

Lakování disků kol vleku

Výměna kabeláže elektroinstalace 600V vleku

Montáž elektroinstalace vleku

V ceně bude zahrnut nákup umakartů vnitřního obložení.

Restaurování je bez zajištění a nákupu pryžových a PVC profilů (profily oken, okrasné profily lišt a lišty) - zajistí zadavatel.