Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění platném na území České republiky, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

A.		Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, 
Kumburská 740
509 01 Nová Paka
IČ: 60117001

- Bankovní spojení: 423040207/0100

Na straně jedné jako „Objednatel“

		Osoby oprávněné jménem Objednatele: Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy

B.	Obchodní firma:		Tomáš Mysliveček

Sídlo:                              Vojice 1, 508 01 Hořice

IČO:			609 25 779

DIČ: 			CZ6712021844

Bankovní spojení:	152 807 1063 / 0800

Zastupující osoby:                            	Tomáš Mysliveček

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jménem Zhotovitele:	Tomáš Mysliveček

- Úvodní ustanovení, účel smlouvy

1	Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj vlastní náklad a nebezpečí dílo za podmínek, stanovených touto smlouvou, a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.	Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva Objednatele a nabídka Zhotovitele 
ze dne 30. 3. 2020, podaná do výběrového řízení na realizaci zakázky v rámci investiční akce „Likvidace stávajících kouřovodů", ul. Kumburská 740, Nová Paka (dále jen „Stavba“).

- Předmět díla

  - Předmětem této smlouvy je provedení díla s názvem:

„Likvidace stávajících kouřovodů", ul. Kumburská 740, Nová Paka

Dílo bude provedeno podle zadání Objednatele a technologického postupu Zhotovitele.

Součástí předmětu plnění je mimo jiné:

- vytřídění, odvoz a likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech v platném znění,

- odpadová dokumentace, včetně dokumentace o způsobu likvidace

- obstarání veškerých doprovodných činností souvisejících s prováděním díla (mechanismy, pomocné a bezpečnostní konstrukce, lešení)

- uvedení všech povrchů staveniště, dotčených prováděním díla, do přijatelného stavu,

- provádění denního úklidu, průběžné odstraňování znečištění či škod

- součinnost s hlavním stavbyvedoucím a úzká spolupráce se zástupci Objednatele (Šormová Milena – ekonom školy, Petr Paulů – školník).

- Termíny provedení díla

1.	Základní milníky díla jsou:

Termín realizace: 6.4.2020 – 30.6.2020

2. Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla po dobu překážek, nastalých na straně Objednatele nebo zapříčiněných vyšší mocí, které Zhotoviteli objektivně brání v řádném provádění díla. Za překážku provádění díla se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky. Výskyt takovýchto překážek je Zhotovitel povinen zaznamenat ve stavebním deníku.

- Cena díla

  - Cena za provedení díla je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky Zhotovitele a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

296.700,- Kč bez DPH

62.307,- Kč  DPH

Celková cena včetně DPH 359.007,- Kč

2.	Cena za dílo podle čl. IV.1 této smlouvy byla sjednána pro rozsah díla, který je předmětem zadání Objednatele a nabídky Zhotovitele

3.	Cena za dílo je sjednaná jako cena pevná a maximální, odpovídající cenovému rozpočtu nabídky Zhotovitele, a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním díla v rozsahu, určeném touto smlouvou, včetně přiměřeného zisku

4.	Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy, nebo dodatečné požadavky Objednatele vynutí rozšíření předmětu díla nebo zpřísnění jeho parametrů oproti nabídce Zhotovitele, je Zhotovitel povinen takovéto okolnosti akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. 
Vynutí-li si tyto nepředpokládané skutečnosti změnu díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele neprodleně vyrozumět, resp. provést o tom záznam ve stavebním deníku. Takto vzniklé vícepráce je Zhotovitel povinen nacenit a toto ocenění předat Objednateli k vyjádření. Tato změna díla s cenovým nebo termínovým dopadem se stává pro smluvní strany závaznou uzavřením dodatku k této smlouvě.

5. 	V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy, nebudou s předchozím souhlasem Objednatele provedeny (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny za dílo odpočtena a Objednatel je zavázán uhradit Zhotoviteli cenu za dílo ve výši zohledňující tento odpočet.

6. 	Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahrnující daň z přidané hodnoty (DPH). K těmto cenám bude DPH účtována sazbou platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, stanoví-li tak zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění.

V. Platební podmínky

- Cena za dílo bude uhrazena na základě jejího vyúčtování fakturou – běžným daňovým dokladem, který je Zhotovitel povinen vystavit do patnácti (15) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den předání a převzetí díla, a doručit Objednateli nejpozději do tří (3) dnů ode dne jeho vystavení.  
Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů. Obě smluvní strany shodně konstatují, že takto stanovena doba splatnosti je v obdobných obchodních vztazích co do své délky standardní a není vůči Zhotoviteli hrubě nespravedlivá.

- Zhotovitel je povinen fakturu vystavit tak, aby obsahovala náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, odkaz na tuto smlouvu a příslušný kód klasifikace produkce CZ CPA. Při splnění podmínek § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude daňový doklad vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti a bude na něm uvedeno sdělení, že „daň odvede zákazník“.

Faktura bude Objednateli doručena na doručovací adresu

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka,

Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

V případě, že smluvní strany uzavřely nebo uzavřou dohodu, jejímž obsahem jsou postupy a podmínky elektronické fakturace, budou faktury – daňové doklady vystavovány a doručovány v souladu s touto dohodou.

- Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že v době do splatnosti peněžitých plnění Objednatele podle této smlouvy bude v postavení, kdy nemůže plnit své daňové povinnosti z hlediska DPH vůči svému správci daně.

# VI. Staveniště

1  	Objednatel předá Zhotoviteli staveniště (ve smyslu vytyčení prostoru, na němž bude dílo prováděno, vytyčení přípojek včetně napojovacích míst a vymezení prostor určených k uskladnění materiálu, nářadí, případně k dočasnému uložení materiálu z demontáží či demolic) ve vzájemně dohodnutém termínu.. Předání a převzetí staveniště bude stvrzeno zápisem ve stavebním deníku.

2.	Zhotovitel v plné míře odpovídá za požární ochranu, bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců a zajistí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob.

3.   Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností.

4. 	Zhotovitel je, jakožto původce odpadů vznikajících při demontážních či demoličních pracích, postupovat při nakládání s nimi v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s nimi souladnými pokyny zástupci Objednatele.

5.	Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a předat jej v tomto vyklizeném stavu Objednateli do pěti pracovních dnů od předání a převzetí díla.

# VII. Stavební deník

  - Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínaje dnem převzetí staveniště vést stavební deník, do kterého bude zaznamenávat jména a příjmení pracovníků přítomných na staveništi, postup a rozsah prací, dodávky materiálu na staveniště, přehled strojů a zařízení na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, případné více-či méněpráce, překážky v provádění díla, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh prací.  Stavební deník bude na staveništi kdykoli na vyžádání k dispozici zástupcům Objednatele oprávněným k výkonu kontroly řádného provádění díla. Objednatel v úvodní části stavebního deníku označí takto pověřené osoby, Zhotovitel v úvodní části stavebního deníku označí osobu stavbyvedoucího, a to vždy včetně kontaktů.

  - Zhotovitel i Objednatel jsou povinni vyjádřit se k zápisům do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne jejich zápisu. U zápisu překážek bránících dalšímu postupu prací a zapisující osobou takto výslovně označených jsou povinni se vyjádřit do následujícího pracovního dne ode dne jejich zápisu.

  - Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platném na území České republiky, jakož i příslušných prováděcích předpisů k němu.

  - Zápisy do stavebního deníku provádí na straně Zhotovitele pouze osoba, zabezpečující provádění díla po odborné stránce (stavbyvedoucí), a to týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly rozhodné okolnosti. Na straně Objednatele jsou zápisy do stavebního deníku oprávněny činit osoby, oprávněné k výkonu kontroly řádného provádění díla.

# VIII.  Změny v průběhu provádění díla

  - Jakékoliv změny provedení díla mající cenový nebo termínový dopad, vyžadují ke své závaznosti uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

# IX. Součinnost Objednatele

- Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla součinnost v následujícím rozsahu: 
Bezplatné umístění zařízení staveniště a skladových i manipulačních ploch v místě stavby včetně zajištění přístupových cest pro těžkou techniku na místo stavby (doprava). Dále požadujeme možnost na připojení k odběru elektrické energie a vody a vstup do umývárny a na toalety.

# X Předání díla

1.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli, a to v rámci přejímacího řízení za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.	O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá a který bude obsahovat, mimo jiné, tyto náležitosti:

- označení Objednatele, Zhotovitele včetně jmen a funkcí osob oprávněných

- 	předmět přejímky,

-	datum předání a převzetí,

-	seznam případných výhrad včetně termínů jejich odstranění,

-	termín vyklizení staveniště,

-	datum a podpisy zúčastněných stran.

3.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Objednatel je oprávněn dílo převzít s výhradami za podmínky, že se bude jednat o výhrady nebránící řádnému užívání díla nebo další výstavbě Stavby, a zároveň za podmínky dohody o termínu jejich odstranění, uzavřené v rámci předávacího protokolu. Ujednání § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Převzetím díla bez výhrad není dotčeno právo Objednatele domáhat se práv z vadného plnění, a to i práv ve vztahu ke zjevným vadám díla, bude-li toto právo uplatněno včas.

# XI. Přílohy

1. Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 30. 3. 2020

# Xll. Podpisová doložka

V Nové Pace dne 2.4.2020

Objednatel	                        				Zhotovitel

…………………………………	  	                      ………………………………
Mgr. Pavel Matějovský			                             Tomáš Mysliveček