Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

T-MAPY, spol. s r.o.

zastoupený: Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem

sídlo: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové

zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 9307

IČO: 47451084

DIČ: CZ47451084

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

s názvem

„Aplikační systém přejímka geodetické dokumentace – podpora a rozvoj stávajícího řešení“

I. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá v zajištění technické podpory a rozvoje stávajícího aplikačního systému Přejímka geodetické dokumentace (dále jen „E-přejímka“) na následující období 3 let od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2023 (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít 
a v souladu s čl. II této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu díla.

- E-přejímka je webovou aplikací podporující činnosti spojené s přebíráním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“), případně jinými dokumenty dokládajícími dokončení stavby (např. geometrický plán) výkonným správcem Digitální technické mapy hl. m. Prahy (dále jen „ DTMP“).

- Zadavatel přejímá na základě dlouholeté spolupráce s odbory výstavby městských částí (dále jen „MČ“) a Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“) geodetickou dokumentaci k dokončení stavby 
a vydává Potvrzení o jejím převzetí pro stavební úřady městských částí. Digitální data přebírané dokumentace jsou dále využita jako základní aktualizační podklad pro DTMP, která je jednou 
ze stěžejních částí Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy (dále jen „DMVSP“).

- Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla.

- Plnění předmětu smlouvy bude provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených ve výzvě (č. VU 19-0410), včetně jejích příloh a v nabídce zhotovitele.

II. Cena a platební podmínky

- Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

- 900.000,- Kč bez DPH (slovy: devětsettisíc korun českých),

- 1.089.000,- Kč vč. DPH (slovy: jedenmilionosmdesátdevěttisíc korun českých).

- Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční v rámci čtyř etap dle čl. III této smlouvy, a to následujícím způsobem:

- v rámci etapy č. 1 bude zhotoviteli hrazena čtvrtletně poměrná částka z celkové částky za etapu č. 1, vždy po odsouhlasení doloženého výpisu provedených prací (tzv. výčetky), přičemž celková částka 
za etapu č. 1 bude činit 120.000,- Kč (slovy: jednostodvacettisíc.korun českých) bez DPH, tj. 145.200,- Kč s DPH;

- v rámci etapy č. 2 bude zhotoviteli hrazena čtvrtletně poměrná částka z celkové částky za etapu č. 2, vždy po odsouhlasení doloženého výpisu provedených prací (tzv. výčetky), přičemž celková částka 
za etapu č. 2 bude činit 120.000,- Kč (slovy:  jednostodvacettisíc korun českých) bez DPH, tj. 145.200,- Kč s DPH;

- v rámci etapy č. 3 bude zhotoviteli hrazena čtvrtletně poměrná částka z celkové částky za etapu č. 3, vždy po odsouhlasení doloženého výpisu provedených prací (tzv. výčetky), přičemž celková částka 
za etapu č. 3 bude činit 120.000,- Kč (slovy: jednostodvacettisíc.korun českých) bez DPH, tj. 145.000,- Kč s DPH;

- vždy po odevzdání díla v rámci etapy č. 4 předmětu plnění a po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka, která bude vypočtena takto:

- cena za 1 MD: 9.000,- Kč (slovy: devěttisíc.korun českých) bez DPH, tj. 10.890,- Kč s DPH,

- přičemž počet MD ve 4. etapě nepřesáhne 60 MD.

- Cena uvedená v čl. II odst. 1 této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

- Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy ZAK 19-0410.

- Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem za provedené a na základě akceptačního protokolu předané dílo dle čl. IV této smlouvy.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.

- V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

III. Etapizace realizace předmětu smlouvy a termíny odevzdání

- Plnění zakázky bude probíhat ve čtyřech etapách následovně:

Etapa č. 1: Podpora systému a drobné změny 2020

Termín plnění: 1. 5. 2020 – 30. 4. 2021.

Výstupy etapy: zajištění podpory a drobných změn E-přejímky.

Fakturace: čtvrtletní na základě odsouhlasení výpisu provedených prací (tzv. výčetky).

Etapa č. 2: Podpora systému a drobné změny 2021

Termín plnění: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2022.

Výstupy etapy: zajištění podpory a drobných změn E-přejímky.

Fakturace: čtvrtletní na základě odsouhlasení výpisu provedených prací (tzv. výčetky).

Etapa č. 3: Podpora systému a drobné změny 2022

Termín plnění: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2023.

Výstupy etapy: zajištění podpory a drobných změn E-přejímky.

Fakturace: čtvrtletní na základě odsouhlasení výpisu provedených prací (tzv. výčetky).

Etapa č. 4: Změnové a rozvojové požadavky 2020-2023

Termín plnění: 1. 5. 2020 – 30. 4. 2023.

Dílčí termín a počet člověkodní (manday, dále jen „MD“), včetně cenové kalkulace v souladu s čl. II odst. 2 písm. d) této smlouvy, bude vždy stanoven s ohledem 
na aktuální potřeby objednatele na základě dohody o změnových a rozvojových požadavcích dle přílohy č. 2 této smlouvy.

Výstupy etapy: zajištění změnových a rozvojových požadavků na E-přejímku, aktualizace uživatelské a administrátorské dokumentace, komentované zdrojové kódy aplikace.

Fakturace: vždy po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.

Maximální rozsah plnění etapy č. 4: 60 MD.

- V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

IV. Způsob plnění a místo předání díla

- Místem předání díla je sídlo objednatele, Vyšehradská 57, PSČ: 128 00 Praha 2.

- Předání a převzetí předmětu smlouvy v etapách č. 1, 2, a 3 dle čl. III této smlouvy se uskuteční vždy na základě doloženého výpisu provedených prací (tzv. výčetky) odsouhlaseného objednatelem. Výčetka bude objednatelem odsouhlasena pouze tehdy, bude-li předávané dílo splňovat požadavky 
na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy.

- Předání a převzetí díla v rámci etapy č. 4 dle čl. III této smlouvy se uskuteční vždy na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 6 nedílnou součást této smlouvy. Akceptační protokol bude podepsán pouze tehdy, bude-li předávané předmětné dílo splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu se dílo považuje za provedené a převzaté a zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny v souladu s čl. II této smlouvy.

- Objednatel není povinen dílo převzít a uzavřít akceptační protokol, pokud dílo nesplňuje některý z požadavků na jeho kvalitu stanovenou v čl. VI této smlouvy.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí dle tohoto článku.

- Do doby stanovené v odst. 5 tohoto článku nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

- V. Ustanovení o poddodavatelích

Zhotovitel se zavazuje v souladu s podanou nabídkou na veřejnou zakázku „Aplikační systém přejímka geodetické dokumentace – Podpora a rozvoj stávajícího řešení“ zajišťovat veškeré smluvní povinnosti sám, tj. bez účasti poddodavatelů.

VI. Kvalita díla

- Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí.

- Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. III této smlouvy, ve stavu, jež odpovídá požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech 
a závazně technických normách a požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy, a podmínkám veřejné zakázky VU 19-0410.

VII. Odpovědnost za vady díla, povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy
 je provedený podle podmínek smlouvy a že má vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Záruční doba předmětu smlouvy je 36 měsíců od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo dílo předáno. Pokud byly při akceptaci zjištěny vady, záruční lhůta počíná běžet až předáním díla po odstranění vad. Pokud vytčené vady nebrání akceptaci díla, ustanovení předchozí věty se nepoužije.

- Vady vytčené v akceptačním protokolu, se zhotovitel zavazuje odstranit bez zbytečného prodlení, nejpozději ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 6 nedílnou součást této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady díla či jeho části, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou, postačí e-mailem kontaktní osobě, existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla, bezplatně odstranit v souladu s touto smlouvou. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad vytčených v akceptačním protokolu nebo reklamovaných vad má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na zhotoviteli.

- Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.

- Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

- V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli maximální možnou součinnost při provádění díla, zejména se musí dostavit na dohodnutou schůzku či jednání. Schůzky se budou konat dle potřeby objednatele, případně na základě odůvodněné žádosti zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele. Pokud by pokyn objednatele byl v rozporu s právními předpisy nebo byl dle zhotovitele nevhodný, je na to zhotovitel povinen objednatele upozornit. Bude-li objednatel na svém pokynu přesto trvat, dá pokyn zhotoviteli písemně 
a zhotovitel se zavazuje díla v souladu s pokynem objednatele provést. Konkrétní část díla provedená na základě takového pokynu objednatele nebude pro účely této smlouvy považován za vadnou.

VIII. Smluvní pokuta

- Za nedodržení doby odezvy na požadavek objednatele v rámci etap č. 1, 2 a 3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení dle přílohy č. 2 této smlouvy.

- Za nedodržení termínu řešení požadavku v rámci etap č. 1, 2 a 3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení dle přílohy č. 2 této smlouvy.

- Za prodlení s termíny předání díla v rámci etapy č. 4 dle čl. III této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec dohodnutý v harmonogramu dle přílohy č. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. IX této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy  týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- Smluvní pokuty sjednané dle  tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů 
od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

IX. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu

„licenční doložka“

            - Zhotovitel poskytne objednateli výhradní neomezenou licenci k předmětu smlouvy, a to věcně, časově a místně; objednatel je oprávněn dílo užít všemi způsoby užití dle ustanovení § 12 autorského zákona, zejména: zveřejnit, zpracovat, změnit, upravit a takto je užít v neomezeném rozsahu dle tohoto článku, užít pouze část díla a spojit dílo s jinými díly.

            - Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence).

            - Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně provedení díla dle čl. II této smlouvy.

            - Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli.

X. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 
nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci 
s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

XI. Trvání a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí splněním závazku dle této smlouvy.

- Smlouva může zaniknout:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- písemnou výpovědí za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku,

- odstoupením od smlouvy.

- Smluvní strany mohou podat výpověď i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

- neodstraní-li zhotovitel vady díla ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění vad bránících užívání díla stanovené v akceptačním protokolu nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní,

- jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,

- jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,

- jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

- jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,

- v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. V této smlouvy,

- v případě, že dojde ke změně podmínek poskytování aktualizačních dokumentací pro Digitální technické mapy obcí v platných právních předpisech v souvislosti se zavedením Digitální technické mapy ČR.

XII. Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních 
dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

- Kontaktní osobou na straně objednatele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XIII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených 
touto smlouvou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky, popř. objednatel informuje zhotovitele o splnění této povinnosti. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající 
se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Přílohy:

č. 1 – e-přejímka - technická specifikace

č. 2 – e-přejímka - servisní podmínky (SLA), podmínky podpory, změnové a rozvojové požadavky

č. 3 – uživatelská dokumentace Aplikační systém Přejímka geodetické dokumentace

č. 4 – administrátorská dokumentace Aplikační systém Přejímka geodetické dokumentace

č. 5 – popis komunikace e-přejímka - ELTM

č. 6 – akceptační protokol

V Praze dne …………					V …………. dne ……………

………………………………..				………………………………………….

Mgr. Martin Červený					Ing. Jiří Bradáč

zástupce ředitele						jednatel