Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 00886 /2019/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 5.11.2019- dále jen Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

Objednatel:	Město Říčany

sídlo:	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

zastoupený:	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických:

Ing. Evžen Heyrovský

email: evzen.heyrovsky@ricany.cz]

Ing. Štěpánka Šritrová

email: stepanka.sritrova@ricany.cz

bankovní spojení:	KB Praha, a.s., pobočka Říčany

číslo účtu:

IČO:		00240702

DIČ:		CZ00240702

telefon:	323 618 116

fax:		323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:		          Kabát – STAVBY, s.r.o.

místo podnikání:		Zvolenská 3130/2, 141 00 Praha 4

jednající:                        Ing. Miloš Kabát, jednatel

bankovní spojení:

IČ:	 			 28196074

DIČ: 				 CZ28196074

telefon: 			 e-mail:			 milos.kabat@seznam.cz

identifikátor datové schránky: avresz9
(dále jen zhotovitel)

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

1.Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci

„Chodník pro pěší v trase zrušené vlečky – II. etapa“ spolu s určením jejich ceny a prodloužení termínu realizace díla.

II.

Předmět plnění

- Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- Stávající odstavec 2.2. této smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

- 2.2. Dokončení stavebních prací a předání díla do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

III.

Cena díla

- Cena díla, uvedeného v čl. III. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 157. 711. 06,- Kč bez DPH, tj. 190.830, 38,- Kč včetně 21 % DPH.

Cena méněprací: 46. 515,- Kč bez DPH, tj. 56. 283,15,- Kč včetně 21 % DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy činila 1.702. 549, 75,- Kč bez DPH, tj. 2.060. 085,20,- včetně 21 % DPH, se tedy zvyšuje o 111. 196, 06,- Kč bez DPH, tj. 134. 547. 23,- včetně 21 % DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 1.813.745,81 Kč bez DPH, tj. 2.194.632,43 Kč včetně 21 % DPH.

IV.

Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a

svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho

připojují své podpisy.

5.	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 16.4.2020 svým usnesením č. 20-21-008.

6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

- Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 (výkaz výměr)

V Říčanech dne					V Praze dne

…………………………………… 				………………………………………………………….

Mgr. Vladimír Kořen 				Ing. Miloš Kabát

starosta města 					jednatel