[image: image1.jpg]AUTOCONT





Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě

Dodatek č. 1 – č.: RCH-2020-Z020
ke Kupní smlouvě č. RCH-2020-Z009
Smluvní strany

Město Jičín
	Sídlo:
	Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

	Jednající:
	JUDr. Jan Malý, starosta města

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a. s.
	Číslo účtu:  19-524541/0100
	

	IČ:
	00271632
	DIČ:
	CZ00271632

	
	


dále jen Odběratel na straně jedné

AUTOCONT a.s.

	Sídlo:
	Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava

	Obchodní divize:
	divize MM

	Jednající:
	Ing. Josef Středa, ředitel regionálního centra, na základě plné moci

	Bankovní spojení:
	xxxxx
	číslo účtu:
	xxxxx

	IČ:
	04308697
	DIČ:
	CZ04308697

	Spisová značka OR:
	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11012


dále jen Dodavatel na straně druhé,

I.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je po vzájemné dohodě Odběratele a Dodavatele, s ohledem na sdělení dodavatele, že vzhledem k současné celosvětové situaci způsobené pandemií koronaviru a nastavená opatření dochází k výpadkům dodávek v celém dodavatelském řetězci a to i ohledně předmětu koupě dle této kupní smlouvy, aktualizace:
· Článku 5 – Termíny plnění, harmonogram dodávky, odstavce 5.1. 
Smluvní strany se dohodly na změně termínu dodání do 31. 5. 2020.
II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek smlouvy je uzavřen ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí odběratel.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Smiřicích dne




V Jičíně dne 

……………………………………

         …………………………………

Dodavatel




Odběratel

        Ing. Josef Středa                                                    JUDr. Jan Malý


Strana 1

[image: image1.jpg]