S m l o u v a  o  d í l o

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku

- Smluvní strany

| Objednatel: | Správa hřbitovů města Brna příspěvková organizace Vídeňská 96, 639 00 Brno |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Ing. Alenou Říhovou, ředitelkou |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a. s., pobočka Brno - město, 19-5191040277/0100 |
| IČO: | 62161598 |
| DIČ: | CZ 62161598 |
| osoba pověřená jednat: ve věcech technických: | Ing. Alena Říhová Ing. Zdeněk Fiedler |
| telefon: | 543 210 425 |
| Zhotovitel: | ## PEND a.s. Vojanova 1602/1, 615 00 Brno |
| Zastoupený: | Ing. arch. Petr Blažek, Ph.D., předseda představenstva |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a. s., 27-5830570267/0100 |
| IČO: | 268 97 300 |
| DIČ: | CZ 268 97 300 |
| osoba pověřená jednat: | Ing. arch. Petr Blažek, Ph.D. |
| telefon: | 604 711 260 |

- Předmět díla:

### Zhotovitel se zavazuje zpracovat v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou projektovou dokumentaci pro realizaci stavby

„Oprava domku obřadníka na pohřebišti v Brně Králově Poli“

Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a zadávací dokumentaci pro provedení stavby. V ceně díla je zahrnuta inženýrská činnost spojená se zajištěním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky.

Obsah projektové dokumentace je stanoven Vyhl.č. č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu dokumentace staveb.

3. Podklady:

Zhotovitel bude vycházet z požadavků objednatele, podmínek stanovených Úřadem městské části Brno - Královo Pole, odborem stavebním, a požadavků veřejnoprávních orgánů a organizací.

- Doba plnění:

- Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – červenec 2020

- dokumentace pro provedení stavby – říjen 2020

- předpokládaný termín vydání stavebního povolení – říjen 2020

Součinnost objednatele: Objednatel zajistí tyto doklady potřebné pro podání žádosti o společné územní rozhodnutí:

1. plná moc pro zhotovitele k vyřízení stavebního povolení a pro příslušná jednání s dotčenými organizacemi a orgány státní správy.

2. v případě, že se stavba dotkne pozemků ve vlastnictví třetích právních subjektů, objednatel zajistí před podáním žádosti o společné povolení smlouvu o smlouvě budoucí na věcná břemena k těmto pozemkům, resp. smlouvu o právu provést stavbu podle povahy zásahu do těchto pozemků.

5. Cena díla a platební podmínky:

Cena díla je stanovena na základě sazebníku projekčních prací Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v úhrnu činí 335 500,- Kč, přičemž platba bude následující:

Honorář za fázi a, tj. projekční práce ve stupni projekt pro společné územní a stavební řízení (včetně zaměření a průzkumů) činí celkem 224 500,-Kč a částka bude splatná do 14 dnů od odevzdání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení objednateli a předání daňového dokladu.

Honorář za fázi b, tj. inženýrská činnost spojená se zajištěním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení činí celkem 33 500,- Kč a částka bude splatná do 14 dnů od vydání společného rozhodnutí a předání daňového dokladu.

Honorář za fázi c, tj. projekční práce ve stupni zadávací dokumentace pro provedení stavby činí celkem 77 500,-Kč a částka bude splatná do 14 dnů od odevzdání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení objednateli a předání daňového dokladu.

6. Způsob předání:

Osobní předání vždy předávacím protokolem v počtu 6 vyhotovení včetně 1 vyhotovení v digitální podobě ve formátu *.pdf a *.doc předaného elektronickou poštou. Případná víceparé, vyžádaná objednatelem, budou fakturována zvlášť.

7. Zvláštní ujednání:

- Projektová dokumentace bude užita objednatelem výhradně k uvedenému účelu. Bez souhlasu zhotovitele ji nelze použít pro jiné účely, měnit ani postoupit jiným osobám, kromě konzultantů objednatele, k odsouhlasení díla. Zhotovitel souhlasí s tím, aby předmětná projektová dokumentace byla objednatelem použita jako podklad pro výběrové řízení na realizaci stavby a byla předána osloveným realizačním firmám pro zpracování nabídky na realizaci díla.

- Smluvní pokuta:

- Smluvní strany se dohodly, že termíny plnění zhotovitele dle čl. této smlouvy jsou zajištěny smluvní pokutou ve výši 0,2 % z ceny plnění v uvedeném termínu za každý den prodlení.

- Za prodlení s úhradou faktury je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,2 % za každý den prodlení s tím, že dlužník není povinen platit úroky z prodlení.

- Objednatel se zavazuje, že případné nové požadavky a změny ve zpracování, lišící se od schválené studie, budou dohodnuty jako vícepráce a na základě dodatku k této smlouvě bude vypracováno jejich ocenění ve shodě obou stran.

- Zhotovitel může pozastavit plnění této smlouvy při neplnění podmínek dle článku 5.

- V případě odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli rozpracovanost spojenou s plněním smlouvy v návaznosti na čas a rozsah plnění.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny užitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré starostlivosti a odborné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele a tento přesto na jejich použití trval.

- Zhotovitel neodpovídá za prodlení v době plnění dle čl. 4, které je způsobeno neplněním součinnosti objednatele a prokazatelným nedodržením správních lhůt dle Zákona č.500/2004 Sb. (Správní řád) ze strany schvalujících a dotčených orgánů státní správy.

- Vytvořené dílo není zhotovitel oprávněn poskytnout jiným osobám než objednateli.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden je pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně 30. dubna 2020

.............................................................                                          ......................................................

- objednatel                                                                                       zhotovitel