# Dodatek č. 1 příkazní smlouvy

na inženýrskou činnost pro stavbu „Ochranná hráz na Odře a Orlovské stružce, Bohumín-Pudlov“, číslo stavby 5047 uzavřené dne 8.2.2019 mezi smluvními stranami

- Povodí Odry, státní podnik

zapsán v obch. rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd. A XIV, vl. č. 584

se sídlem:		Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací č.  701 26

IČ: 70890021	DIČ: CZ70890021

statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

dále jen „příkazce“

- Dopravoprojekt Brno a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 785

se sídlem: 	Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zastoupená: 	xxx

IČ: 46347488	DIČ: CZ46347488

dále jen „příkazník“

Smluvní strany se v souladu s ujednáním čl. X. bod 2. dohodly na změně smlouvy v tomto rozsahu:

čl. IV. Termíny plnění – bod 3. se ruší a nově zní takto:

3.	Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do 30.6.2022.

Z důvodu změn v seznamu požadovaných majetkoprávních vypořádání se Příloha č. 3 rozšiřuje o novou tabulku označenou jako Část č. 3a).

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne	20.4.2020					V Brně dne  23.4.2020

za příkazce							za příkazníka

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel