Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 53/2016 uzavřené dne 6.10.2016 smluvními stranami:

# Článek I.

# Smluvní strany

Zhotovitel:			Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:			Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

ve věcech smluvních:	Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx

IČ:				26908298

DIČ:				CZ26908298

bankovní spojení:		KB Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

Objednatel:			Kroměřížské technické služby, s.r.o.

se sídlem:			Kaplanova 2959/6, 767 01  Kroměříž

zastoupená:

ve věcech smluvních:	Mgr. Petrem Sedláčkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx

IČ:				26276437

DIČ:				CZ26276437

bankovní spojení:		ČSOB Kroměříž; č.ú.:  xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 41059.

II.

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:

- čl. III., Předmět smlouvy, bod 3. Termín provedení díla: dosavadní text se ruší a nahrazuje:

3. Termín provedení díla:

- říjen – 16.1.2017

Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.

- čl. IV., Cena díla, bod 1. z důvodu vzniklých víceprací a méněprací se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje:

- Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena:

Cena bez DPH - SOD:	498.393,69 Kč

Dodatek č. 1 (vícepráce, méněpráce):	+136.453,57 Kč

Celková cena bez DPH:	635.393,26 Kč

(slovy:   šestsettřicetpěttisíctřistadevadesáttři,26 Kč)

Položkový rozpočet s vícepracemi a méněpracemi je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Na základě ustanovení § 504 Občanského zákoníku č. 89/12 Sb. je položkový rozpočet obchodním tajemstvím zhotovitele.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Kroměříži dne 21.12.2016

.....................................................				....................................................

zhotovitel							       objednatel

Ing. Emil Vraník					           Mgr. Petr Sedláček

jednatel společnosti					          jednatel společnosti