;

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Akce: Rekonstrukce ozvučení haly házená.

I.

Smluvní strany

# Objednatel:     STaRS Karviná, s.r.o.

se sídlem Karola Sliwky 783/2a, 733 01 Karviná

IČ: 25857444

zastoupený Mgr. Petrem Dyszkiewiczem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:  ČSOB

Číslo účtu: 166021311/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Milan Buba

dále jen objednatel

# Zhotovitel:    Alarm K+K elektronika s.r.o.

# Blodkova 143/24, 709 00 Ostrava Hulváky

# zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21227

# IČ: 25842765

# DIČ:CZ25842765

# zastupující:Petr Sedlář, jednatel společnosti

# Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ostrava

# Číslo účtu: 374120103/0300

# Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Kolář

dále jen zhotovitel

## II.

## Základní ustanovení

1.     Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání

jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět plnění

- Zhotovitel se touto smlouvou  zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci : dle zadávacích podmínek.

Ozvučení Haly házená.

Součástí plnění zakázky bude ještě zejména: zkoušky, atesty, osvědčení, apod., a další související

práce v rozsahu podle cenové nabídky.

- Objednatel  se  zavazuje  dílo  převzít  bez  vad  a  nedodělků ve sjednané době  předání a zaplatit

za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Objednatel nemá podle ust.§ 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky,

ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

## 4.    Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v  plném  rozsahu   seznámil s  rozsahem a  povahou  díla,  že

## jsou mu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné podmínky  nezbytné   k realizaci  díla,

## a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné

## 5.    Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve

sjednané době plnění.

6.    Smluvní   strany   prohlašují,   že   předmět   smlouvy  není   plněním   nemožným  a  že  dohodu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7.    Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.

Čas a místo plnění

1.     Zahájení prací:11.05.2020

Ukončení prací a předání a převzetí hotového díla:15.06.2020

2.  Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost                  poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě,          prodlužují  se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou   uvedeny v čl.VI. smlouvy.

3.    Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

4.   Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva dny předem            ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel vyzve         objednatele k převzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deníku stavby. Nepozve-li jej včas nebo

pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím

spojené.

5.   Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.

6.   Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

7.    Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle

ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

8.  Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu         plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

9.     Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

- Splnění závazků zhotovitele dle čl.III. odst.1 této smlouvy

- Předání předávacích protokolů podepsaných oběma účastníky

- Předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:

- prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů

- záruční listy, zaučení obsluhy

- certifikáty, atesty, zkoušky, měřící protokoly

- revize

10.  Místem provádění díla je objekt Haly házená, Cihelní 1652/51, 735 06 Karviná – Nové Město.

### V.

## Cena plnění, platební podmínky

- Cena za celé dílo je stanovena dle výběrového řízení ve výši 1.390.124,- Kč bez DPH.

Podkladem  pro  celkovou  cenu  za  provedení  díla  je  položkový  rozpočet,  který  je  nedílnou

součástí této smlouvy jako příloha č.1.

- Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a        zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

- Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou

likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou  i

práce a  dodávky,  které jsou  nezbytné  pro řádné provedení  díla a  které v  dokumentaci,  výzvě

nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti a DPH odvede

zákazník (objednatel).

- Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zhotovitele.

Tento účet musí být veden v tuzemsku.

- Cena může být změněna pouze v případě:

- že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

- že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

.         Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření  příslušného dodatku k této smlouvě.

8.     Podkladem pro úhradu  smluvní ceny  dodaného  díla je   faktura  vystavená    zhotovitelem

po  předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, která  nebrání užívání,  a která  bude  mít

náležitosti  daňového  dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“),

kde příloho  bude soupis provedených prací.

- Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a

nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli

do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

10.    Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.

11.    Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

### VI.

Součinnost objednatele

- O předání staveniště, které se bude konat nejpozději v den zahájení prací, sepíší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán. Zároveň objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci.

- Předání vyklizeného staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

- Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el.energie) .

- Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1.  Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí do objektu.

2.   Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na místo provádění díla.

3.    Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 2 dny předem ke kontrole zakrývaných prací.

4.    Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

5.   Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.

6.    Zhotovitel zodpovídá za veškeré prokazatelné škody způsobené svou činností třetím osobám.

7.    K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III.odst.1 této smlouvy vyzve

zhotovitel  objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.

8.   Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků, s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání běžnému  užívání díla  ani  je  podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem dílčích předávacích protokolů a konečného předávacího protokolu.

9.   Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

10.  Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

### VIII.

### Odpovědnost za vady, záruka

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců a na komponenty 24 měsíců.  Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li  mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.

- Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 48 hodin.

- Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.

- Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem,  pokud tato smlouva nestanoví jinak.

### IX.

### Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05  % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Ostatní ujednání

- Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

- V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Zhotovitel se zavazuje předat seznam subdodavatelů (název, sídlo, IČ).

- Zhotovitel zpracuje harmonogram postupu prací.

V Karviné dne: 27.4.2020				           V Ostravě dne: 27.4.2020

_________________________________			____________________________

Za objednatele	                                                               Za zhotovitele

Mgr. Petr Dyszkiewicz					Petr Sedlář

jednatel	 STaRS Karviná, s.r.o.                                               	jednatel společnosti