__________________________________________________________________________________

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. D 4/2020

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platného a účinného v den podpisu této smlouvy, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

- pan Ivan Chobanyuk

- sídlem Zlín, K Majáku 5001, PSČ: 760 01

- IČ: 283 43 816

- (dále jen „Zhotovitel“)

a

Správa údržba silnic Zlínska, s.r.o.

sídlem Zlín, K Majáku 5001, PSČ: 760 01

IČ: 269 13 453

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 44640

zastoupená panem Ing. Vladimírem Kutým, jednatelem

- (dále jen „Objednatel“)

kteří po předchozím jednání a vzájemném souhlasu uzavírají tuto Rámcovou smlouvu o dílo dle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, s tím, že se nadále pro účely této smlouvy budou označovat již jen jako „Zhotovitel“ a „Objednatel“. Zhotovitel a Objednatel dále v textu společně rovněž „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“. Tato Rámcová smlouva o dílo dále v textu i jen jako „RS“.

Článek 1

Úvodní ustanovení

- Objednatel je obchodní společností a podnikatelem, který mimo jiné vykonává činnosti na úseku správy a údržby silnic Zlínského kraje, jakož i provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Při výkonu podnikání dále spolupracuje s třetími osobami, jejichž prostřednictvím obstarává dodávky služeb sloužících k dosažení činností vymezených v první větě tohoto odstavce RS.

- Zhotovitel je podnikatelem, který vykonává činnosti, o jejichž realizaci má Objednatel zájem, a to přípravné a dokončovací stavební práce, specializovanou stavební činnost.

- S odkazem na skutečnosti uvedené v odstavci 1. a 2. tohoto článku RS, mají Smluvní strany v úmyslu navázat vzájemnou spolupráci, na jejímž základě bude Zhotovitel provádět pro Objednatele sjednané činnosti – díla dle specifikace obsažené v jednotlivých objednávkách učiněných na základě této RS.

Článek 2

Předmět smlouvy

- Smluvní strany se v souladu s jejich zájmy sdělenými v Článku 1 této RS dohodly na tom, že v případě, kdy mezi nimi za doby trvání účinnosti této RS dojde k uzavření smlouvy o dílo, kde Zhotovitel bude povinen provést pro Objednatele dílo, budou se práva a povinnosti smluvních stran řídit touto RS v rozsahu práv a povinností jí upravených, pokud se Smluvní strany v případě konkrétní smlouvy o dílo nedohodnou jinak. Tato RS dále upravuje proces uzavírání jednotlivých dílčích smluv.

- Předmětem této RS je dále za podmínky uzavření konkrétní smlouvy o dílo mezi Smluvními stranami (dále jen „Dílčí smlouva o dílo“) povinnost Zhotovitele dílo provést a povinnost Objednatele toto převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek níže stanovených v této RS, případně stanovených jinak v Dílčí smlouvě o dílo. Přesná specifikace díla, které se Zhotovitel zaváže provést dle Dílčích smluv o dílo uzavřených dle této RS, bude vymezena v objednávce odeslané Objednatelem Zhotoviteli.

- Smluvní strany výslovně uvádějí, že tato RS nemá povahu smlouvy o smlouvě budoucí, a na základě této RS tak nevzniká povinnost ani jedné ze Smluvních stran k uzavření Dílčí smlouvy o dílo v případě učinění návrhu na uzavření jednotlivé smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran.

- Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele práce na běžné údržbě komunikací I., II., III. tříd a místních komunikací v okrese Zlín v rozsahu:

- komunikace I. třídy

|  | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA V Kč | CENA CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čištění rigolů od nánosu – ručně | bm | XXX | XXX | XXX |
| Směrové sloupky – čištění, rovnání a znovuosazení | ks | XXX | XXX | XXX |
| Celkem bez DPH |  |  |  | XXX |

- komunikace II. a III. třídy a místní komunikace

|  | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA V Kč | CENA CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čištění rigolů – ručně | bm | XXX | XXX | XXX |
| Sečení travních porostů – ručně | hod | XXX | XXX | XXX |
| Směrové sloupky – rovnání, znovuosazení a mytí | ks | XXX | XXX | XXX |
| Pomocné práce při pokládce asfaltových betonů (bourání, zametání, příprava podkladů, rovnání atd.) | hod | XXX | XXX | XXX |
| Celkem bez DPH |  |  |  | XXX |
| Celkem A) + B) bez DPH | 448 750,00 Kč |  |  |  |

Článek 3

Uzavírání Dílčích smluv o dílo

- Smluvní strany se dohodly, že proces uzavírání Dílčích smluv o dílo bude probíhat následujícím způsobem. Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku (tím je myšlen „návrh na uzavření Dílčí smlouvy o dílo“, který bude dále v této RS označován jen jako „Objednávka“), která bude obsahovat minimálně následující náležitosti:

- označení Objednatele a Zhotovitele;

- datum vystavení;

- specifikaci díla;

- termín provedení díla;

- místo předání díla;

- cenu díla.

- Smluvní strany dále sjednávají, že nad rámec náležitostí vymezených v předchozím odstavci může Objednávka obsahovat i další podmínky (informace) vztahující se k provedení díla, kterými se rozumí zejména:

- místo provádění díla;

- termín zahájení provádění díla;

- bližší podmínky dokončení díla, tj. provedení zkoušek apod.

- Dílčí smlouva o dílo je uzavřena okamžikem, kdy Zhotovitel zašle Objednateli bezvýhradnou akceptaci jeho Objednávky. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen Objednávku Objednatele bezvýhradně akceptovat nejpozději ve lhůtě dva (2) pracovní dny ode dne učinění Objednávky Objednatelem; marným uplynutím lhůty Objednávka zaniká. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že pro potřeby uzavírání Dílčích smluv o dílo nelze považovat Dílčí smlouvu o dílo za uzavřenou, bude-li akceptace Objednávky učiněna byť i s nepodstatnými změnami oproti Objednávce.

Článek 4

Práva a povinnosti z Dílčích smluv o dílo, provedení díla

- Jednotlivá Dílčí smlouva o dílo zakládá povinnost Zhotovitele dílo na své náklady a nebezpečí provést, za což se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu, to vše v souladu s podmínkami obsaženými v této RS a Objednávce.

- V závislosti na charakteru díla specifikovaného v Objednávce je (je-li to k provedení díla nezbytné) Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli další součinnost nutnou k provedení díla.

- Zhotovitel je dále povinen:

- provést dílo osobně a s odbornou péčí, případně spolu s dalšími osobami pod svým vedením; i v takovém případě odpovídá za provedení díla výhradně Zhotovitel;

- upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který od Objednatele dostal, či na jinou skutečnost pro provedení díla a jeho následné užití podstatnou;

- respektovat pokyny Objednatele;

- umožnit Objednateli na žádost kontrolu provádění díla.

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

- Dílo je dokončeno, je-li předvedena způsobilost sloužit svému účelu. Objednávka, resp. jednotlivá Dílčí smlouva o dílo může stanovit, že provedení díla bude prokázáno zkouškami. Průběh a podmínky řádného provedení zkoušky budou v takovém případě obsaženy v Objednávce.

- Předání díla bude Smluvními stranami stvrzeno podpisem předávacího protokolu. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud toto trpí vadami.

- Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele jeho převzetím.

Článek 5

Práva z vadného plnění, záruka

- Při provádění díla je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provádění díla použil.

- Zhotovitel bere na vědomí, že jakost a kvalita díla je podstatným zájmem Objednatele.

- Pokud Objednatel uvede v Objednávce speciální požadavky na jakost a kvalitu, jsou tyto údaje pro Zhotovitele závazné ve vztahu ke kvalitě a jakosti provedeného díla.

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Záruční doba počne běžet dnem předání díla.

- Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vadu díla písemným oznámením (postačí emailem). Objednatel v oznámení Zhotoviteli popíše vadu díla a sdělí Zhotoviteli jím uplatňovaný nárok vzniklý z titulu vad díla.

- Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Dílčí smlouvy o dílo, má Objednatel nárok na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z ceny.

- Je-li vadné plnění podstatným porušením Dílčí smlouvy o dílo, má Objednatel nárok na:

- na odstranění vady provedením nového díla;

- na odstranění vady opravou;

- na přiměřenou slevu z ceny; nebo

- odstoupit od Dílčí smlouvy o dílo.

- Charakter vady vzhledem k ohledu na druh porušení Dílčí smlouvy o dílo, tj. zda vada způsobuje nepodstatné či podstatné porušení Dílčí smlouvy o dílo bude posuzován se zřetelem ke všem okolnostem konkrétního případu.

- Zhotovitel je povinen započít s vyřizováním uplatněné reklamace nejpozději do dvou (2) dnů ode dne jejího uplatnění Objednatelem. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci do deseti (10) dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud zhotovitel v průběhu (10) denní lhůty reklamaci nevyřídí nebo vady neodstraní, jsou vytýkané vady považovány za neodstranitelné a Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy o dílo odstoupit.

Článek 6

Cena díla a způsob jejího placení

- Cena díla se určuje dohodou obou Smluvních stran při uzavírání Dílčí smlouvy o dílo.

- Cena díla je Objednatelem hrazena na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem s obvyklými náležitostmi pro platební styk v rámci České republiky se 14 denní lhůtou splatnosti ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu předávacího protokolu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že přílohou každé faktury bude výkaz činností provedených Zhotovitelem na základě Dílčí smlouvy o dílo.

- Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s provedením díla se po dobu tohoto prodlení staví veškeré lhůty splatnosti cen u případných jiných Dílčích smluv o dílo, které v době počátku prodlení Zhotovitele běžely, nebo které by mohly v době tohoto prodlení začít běžet. Lhůty splatnosti začnou běžet, nebo budou ve svém běhu pokračovat, až po provedení předmětného díla Zhotovitelem.

Článek 7

Smluvní pokuty

- Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení s jeho povinností uhradit cenu díla, a to ve výši 0,05 % z ceny dohodnuté v konkrétní Dílčí smlouvě o dílo za každý den prodlení.

- V případě prodlení s:

- provedením díla;

- zahájením prací na díle;

- zahájením vyřizování reklamace vady díla; nebo

- odstraněním vady díla;

se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.

- Nárok na zaplacení smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s:

- provedením díla;

- zahájením prací na díle;

- zahájením vyřizování reklamace vady díla; nebo

- odstraněním vady díla;

- Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do pěti (5) dnů ode dne učinění výzvy k její úhradě. Právo na náhradu škody Objednatele zůstává smluvní pokutou nedotčeno.

- Smluvní strany tímto s odkazem na výchozí situaci vymezenou Článku 1. odst. 1 a 2 Smlouvy výslovně prohlašují, že výši smluvní pokuty, jak je tato upravena v odst. 2 tohoto článku, považují za zcela přiměřenou ve vztahu k zajišťované povinnosti. Zhotovitel v této souvislosti bere především na vědomí, že Objednatel je při své činnosti vázán ve vztahu k třetím osobám ujednanými termíny, kdy v případě jejich nedodržení, a to tedy i v důsledku prodlení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, je založena sankční odpovědnost Objednatele vůči těmto třetím osobám.

Článek 8

Komunikace Smluvních stran, její forma a doručování

- Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi na základě této RS (zejména činění Objednávek, jejich potvrzení, činění reklamací, doručování dodacích listů, faktur) bude probíhat primárně písemnou listinnou formou na adresu uvedenou v Článku 1. této RS, případně telefonicky pokud to povaha sdělení umožňuje. Smluvní strany prohlašují, že tato forma komunikace je pro ně závazná. Tímto ujednáním není dotčeno právo Smluvních stran právně jednat v jiné formě, a zároveň nejsou dotčena zákonná ustanovení, která stanovují povinnou formu u daných jednání (např. formu veřejné listiny).

- Smluvní strany určují pro komunikaci ve věci plnění této RS tyto osoby:

za Zhotovitele:		Ivan Chobanyuk

tel.: XXXXXXXXXX

za Objednatele:		XXXXXX		XXXXXXXX 		XXXXXX

tel.: XXXXXXXX 	XXXXXX 		XXXXXX

- Výše uvedené osoby a emailové adresy mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Smluvní stranou druhé Smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím tří (3) pracovních dnů od doručení takového oznámení druhé Smluvní straně.

Článek 9

Doba trvání RS a rozhodné právo

- Tato RS se uzavírá na dobu určitou od 06. 05. 2020 do 31. 12. 2020.

- Zhotovitel či Objednatel jsou oprávněni tuto RS bez uvedení důvodu vypovědět. Výpovědní lhůta činí dva (2) kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď druhé Smluvní straně doručena.

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré záležitosti a spory související s touto RS, nebo i s Dílčími smlouvami o dílo se budou posuzovat podle českého práva, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré případné spory se budou řešit dle českých procesních předpisů před českými soudy a jednající jazyk bude vždy český.

Článek 10

Závěrečná ujednání

- Tato RS může být měněna či doplňována pouze v písemné formě.

- Tato RS nahrazuje veškeré písemné a/nebo ústní dohody, smlouvy a ujednání uzavřená mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této RS.

- Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že smluvní vztahy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem před uzavřením RS, jejichž předmětem je provedení díla, se řídí ustanoveními této RS, pokud to povaha jednotlivého ustanovení RS nevylučuje, případně pokud není v předchozí konkrétní smlouvě ujednáno jinak.

- Tato RS je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdržela při podpisu po jednom stejnopisu.

- Tato RS nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

- Tato RS nabývá účinnosti dnem uveřejnění RS v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle RS k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část RS nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen.

- Ve Zlíně dne 06. 05. 2020

Zhotovitel: 						Objednatel:

_________________________				________________________________

Ivan Chobanyuk					Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Ing. Vladimír Kutý, jednatel