DODATEK Č. 1

ke kupní smlouvě ze dne 19.03.2020

Kupující:		Město Dobruška

Sídlo:			nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:			00274879

DIČ: 			CZ00274879

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:		1721571/0100

Zastoupený:		Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

Prodávající:		AGRICO, s. r. o.

Sídlo:			Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČ:			49286838

DIČ:			CZ49286838

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 		18902571/0100

Zapsán v:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 4215

Zastoupený:		Ing. Josefem Faltou, jednatelem

na straně druhé (dále jen „prodávající“)

uzavírají tento dodatek ke kupní smlouvě ze dne 19.03.2020:

I.

I.1.	Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 19.03.2020 spolu uzavřely kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je dodávka 1 ks traktoru Kubota M5091 vybaveného zadním tříbodovým závěsem dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy „Technické podmínky veřejné zakázky“ (dále jen „zboží“). Prodávající se přitom zavázal dodat zboží do 35 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy, tj. do 23.04.2020.

I.2.	Prodávající sdělil kupujícímu, že v předchozím odstavci uvedený termín dodání zboží nebude moci dodržet, poněvadž výrobce speciálních pneumatik s komunálním vzorkem, které kupující požaduje, přerušil na 14 dní výrobu v důsledku epidemie nemoci COVID-19. Prodávající proto požaduje prodloužení termínu dodání zboží o tři týdny.

II.

II.1.	Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na tom, že stávající znění odst. 1 čl. II smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

1.  	Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 14.05.2020.

II.2.	V ostatním se smlouva nemění.

III.

III.1. 	Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu kupujícího a obsah tohoto dodatku podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí kupující.

III.2.  	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

III.3. 	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

III.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 27.04. 2020.

Kupující:						Prodávající:

……………………………				……………………………

Ing. Petr Lžíčař, starosta				Ing. Josef Falta, jednatel