Číslo smlouvy: PPK-568c/31/20

Příloha č. 1 – Rozpis sečených segmentů – kalkulace

Akce: Kosení a výřez NPR Vyšenské kopce 14 ploch

Ruční kosení včetně likvidace pokosené biomasy v NPR Vyšenské kopce:

| Segment | Akce | I. termín | II. termín | cena za ha | rozloha (ha) | četnost za rok | celková cena bez DPH | celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | louka za Správou | květen | srpen | 27 500 | 0,35 | 2 | 19 250 | 23 293 |
| 3 | rybníček | květen | srpen | 27 500 | 0,06 | 2 | 3 300 | 3 993 |
| 4a-b | kobylí mez | září |  | 30 000 | 0,9 | 1 | 27 000 | 32 670 |
| 5 | akáty* | červenec |  | 38 500 | 0,5 | 1 | 19 250 | 23 293 |
| 6 | louka u Klímy | květen |  | 27 500 | 0,2 | 1 | 5 500 | 6 655 |
| 8a-e | naučná stezka + svah pod sadem | květen | srpen | 30 000 | 0,65 | 2 | 39 000 | 47 190 |
| 9 | loučka na Městském vrchu* | září |  | 30 000 | 0,28 | 1 | 8 400 | 10 164 |
| 10 | západní cíp NPR – kosení a výřez* | září |  | 38 500 | 0,56 | 1 | 21 560 | 26 088 |
| 11 | pastvina na Městském vrchu – výřez** | říjen |  | 43 000 | 1,7 | 1 | 73 100 | 88 451 |
| SUMA |  | - | - | - | 5,2 |  | 216 350 | 261 796 |

* cena za hektar je navýšena z důvodu špatné dostupnosti, prudkého svahu a malé plochy.

** cena za hektar je navýšena z důvodu špatné dostupnosti, prudkého svahu, kamenitého pozemku a přítomnosti velkého množství zmlazených dřevin (cca 30 % z plochy).