Číslo smlouvy zhotovitele: P20-09				Číslo smlouvy objednatele:

# SMLOUVA O DÍLO

o provedení projektových prací a  činností pro akci

„Opravy na Radniční Moravě – ulice Husova“,

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:			Město Litovel

nám. Přemysla Otakara 778

784 01 Litovel

Osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smluvních:		Viktor Kohout, starosta

tel.: 721 528 697

e-mail: starosta@mestolitovel.cz

-ve věcech technických:		Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí odboru ŽP

tel.: 724 179 132

e-mail: kurfurst@mestolitovel.cz

IČ:					00299138

DIČ:					CZ00299138

Bankovní spojení:			Komerční banka a.s.

č.ú.: 19-3620811/0100

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l:			Designtec s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43802 dne 16.ledna 2009

Se sídlem:				č.p. 66, 783 32 Náklo

Osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smluvních:		Ing. Radek Šiška, jednatel společnosti

-ve věcech technických:		Ing. Radek Šiška

tel.: +420 721 841 270

e-mail: siska.r@designtec.cz

IČ:					285 72 327

DIČ:					CZ 285 72 327

Bankovní spojení :			Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: 3798963001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 2. 2020.

čl. III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu smlouvy (dále jen „díla“), spočívajícího v:

- projektové dokumentaci pro společné povolení (mostní objekty),

- projektové dokumentaci pro ohlášení stavby (vodní stavba),

- zapracování závěrů dodatečného diagnostického průzkumu a skutečného stavu konstrukce v místě dvoru u budovy s č.p. 653 do projektové dokumentace,

- inženýrské činnosti (aktualizaci dokladové části).

- Projektová dokumentace bude řešit stavbu „Opravy na Radniční 	Moravě – ulice Husova“.

- Inženýrská činnost zahrnuje zajištění vyjádření správce toku, správce komunikace a mostu, vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí, vlastníků a správců pozemků v místě stavby nutných ke společnému povolení, k ohlášení stavby a zapracování jejích podmínek do dokumentace. Předmětem inženýrské činnosti není podání žádosti o územní rozhodnutí a o stavební povolení. Správní poplatky budou hrazeny objednatelem. Předmětem inženýrské činnosti není řešení smluvních vztahů k dotčeným pozemkům potřebným pro zahájení řízení o vydání společného povolení a pro ohlášení stavby.

- Předmětem díla nejsou přeložky inženýrských sítí.

- Předmětem díla není hydrotechnický výpočet.

- Projektová dokumentace bude provedena dle požadavků současně platných předpisů a technických poznatků. Projektová dokumentace bude provedena a dodána v souladu s platnými ČSN, TKP-D tj. směrnicí pro dokumentaci PK s účinností od 01.02.2007, vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

- Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla.

- Podrobný rozsah díla, který se zhotovitel zavazuje splnit, je následující:

- zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DVSPS) pro mostní objekty, DVSPS bude objednateli předána v šesti vyhotoveních v písemné formě a jedno vyhotovení v digitální uzavřené formě na CD,

- zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) pro vodní stavbu, DOS bude objednateli předána v šesti vyhotoveních v písemné formě a jedno vyhotovení v digitální uzavřené formě na CD.

čl. IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

- Termíny plnění jednotlivých částí díla podle čl. III jsou následující:

- termín předání DVSPS a DOS do čtyř měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

- termín předání kompletní dokladové části DVSPS a DOS do osmi měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

- Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním díla v rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy a jeho předáním objednateli. Předáním se rozumí odevzdání díla na adrese objednatele.

- Objednatel se zavazuje, že převzetí díla písemně potvrdí a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

čl. V.

CENA

- Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 176.000,- Kč + 21% DPH 36.960,- Kč, tj. celkem 212.960,- Kč včetně DPH.

- Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení předmětu díla.

- Cenu je možno překročit pouze v případě, že:

- v průběhu realizace díla vymezeného v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nejsou součástí předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. této smlouvy a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předpokládat

- v případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použita následující hodinová sazba: 600,- Kč.

čl. VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Projektová dokumentace bude uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu.

- Fakturace bude provedena po etapách:

- první faktura ve výši 142.780,- Kč včetně DPH (118.000,- Kč bez DPH); bude zhotovitelem vystavena do 14-ti dnů po písemném převzetí DVSPS a DOS

- druhá faktura ve výši 70.180,- Kč včetně DPH (58.000,- Kč bez DPH); bude zhotovitelem vystavena do 14-ti dnů po písemném převzetí kompletní dokladové části DVSPS a DOS

- Splatnost daňových dokladů (faktur) je 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

- Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení

- číslo smlouvy a den jejího uzavření

- název stavby

- předmět díla

- číslo daňového dokladu

- fakturovanou částku

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost daňového dokladu

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného, či oprávněně vystaveného daňového dokladu objednateli.

čl. VII.

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění v čl. IV. této smlouvy.

čl. VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

- Záruční doba na dílo je zhotovitelem poskytnuta na dobu 60 měsíců a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni předání díla objednateli.

- Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením předpisů a norem, platných v době předání díla objednateli.

- Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu.

čl. IX.

SMLUVNÍ POKUTY

- Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklých škod.

- V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny prací za každý započatý den prodlení.

- V případě, že objednatel nezaplatí za odevzdané dílo řádně a včas, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu výši 0,3% z ceny prací za každý započatý den prodlení.

čl. X.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

- Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. Jedná se například o odpor vlastníků pozemků jednat o převodu vlastnických práv nebo nedodržení lhůty pro vyjádření správců sítí, vlastníku a správců pozemků.

- Zhotovitel prohlašuje, že veškerá práva z duševního vlastnictví vztahující se k dílu přísluší pouze zhotoviteli. Zhotovitel dále prohlašuje, že na objednatele převádí veškerá svá práva k užití díla. Cena uvedená ve čl. V. této smlouvy zahrnuje i odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. Objednatel není povinen dílo využít

- Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 odst. e) zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

čl.XI.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ve věcech touto smlouvou o dílo neupravených, se smluvní vztahy řídí platnými právními předpisy.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.

- Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy.

V Litovli, dne ………….......		V Nákle, dne ………….......

za objednatele:				za zhotovitele:

| ...................................... podpis objednatele Viktor Kohout starosta |  | ...................................... podpis zhotovitele Ing. Radek Šiška jednatel |
| --- | --- | --- |