D o d a t e k    č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 03. 2019

evid. č. zhotovitele:                     	evid.  č. objednatele: 3100/06/2019

Níže uvedené smluvní strany:

Zhotovitel:	 				 ALS Czech Republic, s.r.o.

Sídlo:						Na Harfě 336/9,190 00 Praha 9

Oprávněná osoba:			           xxxx

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: xxx

Bankovní spojení:				xxx

Číslo účtu:					xxx

Obchodní rejstřík:				zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111197

IČ:						27407551

DIČ:  						CZ27407551

a

Objednatel: 					Český hydrometeorologický ústav

Sídlo: 						Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

Statutární orgán: 				xxx

Zástupce ve věcech technických:	 	xxx

Bankovní spojení:				xxx

Číslo účtu:  					xxx

IČ: 						00020699

DIČ: 						CZ00020699

se vzájemně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3100/06/2019 ze dne 28. 03. 2019 (dále jen „smlouva“), kde pro část č. 5 Východní Čechy v Příloze č. 2 nastávají tyto změny a to dle níže uvedeného:

1/

- od jara 2020 včetně do konce účinnosti smlouvy již nebude prováděn ze strany zhotovitele odběr a analýza vody z objektu VZ0031 Brloh. Namísto z tohoto uvedeného objektu bude v roce 2020 (jaro a podzim) prováděn odběr a analýza vody z objektu VZ0062 Brloh-Jankovice (směs vrtů V-3 a Ja-6), který není zahrnut v souvisejících přílohách smlouvy, ale vztahují se k němu stejné podmínky a rozsah provedení analýzy, tak jako k objektu VZ0031 Brloh.

- přesun (náhrada) odběru a provedení analýzy ze stávajícího objektu VZ0031 na VZ0062  nemá vliv na stanovení nové ceny ze smlouvy o dílo.

2/

- od jara 2020 včetně do konce účinnosti smlouvy již nebude prováděn ze strany zhotovitele odběr a analýza vody z objektu VP9505 Lanškroun, a to z důvodu havarijního stavu zjištěného karotáží. Objekt je zrušen bez náhrady jiným objektem.

- celková cena ze smlouvy o dílo na oblast Východní Čechy za rok 2020 bude ponížena o částku příslušnou neprovedení odběru a nestanovení analýz na tomto objektu, tj. o 24.388,- Kč bez DPH (tj. 12.194,- Kč bez DPH v jarním a 12.194,- Kč bez DPH v podzimním vzorkovacím cyklu).

Ostatní ustanovení smlouvy a související přílohy zůstávají v účinnosti beze změny.

Dodatek č. l je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a  účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměné s textem dodatku č. 1 a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele…………………………		Za zhotovitele…………………………..

V Praze dne  …………………………..		V …………….........................................