Dodatek č. 1 k objednávce č. 107

Ing. Miroslav Netík

Tyršova 593/28

PODĚBRADY III

290 01 PODĚBRADY

IČ: 13287419

- Datum: 27.04.2020

Dne 10.05.2019 jsme u Vás objednali poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (TDS) během realizace stavby Půdní vestavba ZUŠ Dobruška ve smyslu odst. 4, § 152, zák. 183/2006 Sb., (stavební zákon).

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba změn provádění stavby, která má za následek prodloužení doby provádění díla do 31.05.2020. Vzhledem k současnému průběhu poskytování služeb se proto celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, navyšuje o částku 5.850 Kč, tj. na celkovou částku 99.450 Kč bez DPH.

Ostatní podmínky:

-	Dodavatel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku k objednávce ve veřejně přístupném registru smluv, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.

-	Dodavatel neuplatňuje ujednání o obchodním tajemství.

| Dodatek k objednávce vyřizuje: | Miloš Votroubek. DiS., referent odboru rozvoje města, tel.: 494 629 663, mob.: 725 761 403, e-mail: m.votroubek@mestodobruska.cz |
| --- | --- |

Fakturační adresa: 		Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

K faktuře přiložte jeden výtisk tohoto dodatku k objednávce nebo jeho kopii. Ve faktuře uveďte, že je fakturováno plnění dle objednávky č. 107 a jejího dodatku č. 1! Součástí faktury nebo v příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.

IČ:    00274 879                   Bankovní spojení: pobočka KB Dobruška, č. účtu 1721571/0100

DIČ: CZ00274879	          Tel.: 494 629 580, fax.: 494 629 582

- Město Dobruška je plátcem DPH.

Razítko a podpis odpovědného pracovníka:			____________________________

Ing Ivan Ešpandr, vedoucí ORM

Podpis správce rozpočtu:					____________________________

Ing. Věra Hrnčířová, vedoucí OFŠ

Akceptace dodatku dne:	07.05.2020			____________________________