SMLOUVA O DÍLO č.11/20

uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy, mezi smluvními stranami:

Objednatel:				Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Se sídlem: 				Stonky 860 , 68601 Uherské Hradiště

IČO:		                                    71234187

Daňový režim:			není plátcem DPH

Jednající 		 		Mgr. Evženem Slavíkem, ředitelem 731548295

Zástupce ve věcech technických: 	Mgr. Jan Malík 731548277

Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s. 35-1337780297/0100

dále jen „Objednatel“ a

Zhotovitel:				Stavební UH s. r. o.

Se sídlem:				Průmyslová 1141, 686 01 Uherské Hradiště

IČO: 283 03 318

DIČ: CZ 283 03 318

Tel./fax: 572 549 305

Mobil: 608 776 682

Daňový režim:			je plátcem DPH

Jednající		 		Ing. František Kavka

Obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59855

Zástupce ve věcech technických: 	Ing. František Kavka

Bankovní spojení:			FIO banka, a. s. 2600041331/2010

dále jen „Zhotovitel“.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou svéprávní a jsou oprávněni zastupovat účastníky smlouvy a jsou oprávněni tuto smlouvu jménem smluvních stran uzavřít

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost ve sjednané době zhotoví pro objednatele a objednateli předá dílo specifikované v článku II. této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

II.

Dílo a rozsah díla

1.Pro účely této smlouvy se dílem rozumí oprava podlahy ve velkém zrcadlovém sále v Uh. Hradišti a provedení kompletních prací v rozsahu:

- odstranění stávající gumy (PVC) 68 m2

- odstranění a vybourání betonové podlahy a tepelné izolace 68 m2

- vyrovnání a položení potěru 68 m2

- položení gumy (PVC) GYM FIT 50, 68 m2

- likvidace vybouraných hmot

## III.

## Termíny plnění a cena díla

1.   Termín předání:  do 30. 6. 2020

2.   Termín zahájení: 07. 05. 2020

3. Konkrétní termíny a časový harmonogram budou upřesňovány s objednatelem, a to v návaznosti na každoročně schválený rozpočet objednatele písemným dodatkem.

4. Cena díla činí 196 839 ,- Kč vč. DPH, 162 677,- Kč bez DPH.

## IV.

## Platební podmínky

    - Fakturace bude probíhat na základě předání díla po etapách, provedení potěru a dokončení prací. Cenu za vyhotovení části díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel.

    - Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných předpisů.  Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele.

    - Lhůta splatnosti faktury je 14 dní, počítáno ode dne doručení faktury objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

    - Faktura bude obsahovat fakturační adresu: viz strana 1.

    - Faktura bude doručena na doručovací adresu: objednatele.

## V.

## Předání díla

    - Zhotovitel splní svůj závazek prokazatelnou realizací celého díla uvedeného ve smlouvě a předáním nezbytných dokladů. Provedené a odsouhlasené práce objednatelem budou uvedeny v Předávacím protokolu, který podepisuje oprávněná osoba zhotovitele.

    - Realizaci díla zhotovitel prokazuje podpisem oprávněné osoby uvedené ve smlouvě.

## VI.
Práva a povinnosti zhotovitele

    - Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době. Při provádění díla bude dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy pro ochranu životního prostředí, zajistí plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech a provádějících předpisů a bude dodržovat ostatní obecně závazné předpisy.

    - Zhotovitel je povinen zajistit si přístup k právním a jiným požadavkům z oblasti ochrany životního prostředí a BOZP, které se na něj vztahují a tyto sdělovat svým zaměstnancům.

    - Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele o identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik souvisejících se zakázkou objednatele, a dále je povinen informovat o přijatých opatřeních.

    - Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla budou používány pouze takové přístroje, zařízení a materiály, jež budou vhodné pro provedení díla, a která jsou v perfektním stavu. Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vzniku škody při provádění díla, nebo mají-li významný negativní dopad na životní prostředí či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, budou na základě žádosti objednatele vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vhodné ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady objednateli. K tomu zhotovitel zaváže i své subdodavatele odpovídajícím závazkem.

    - Zhotovitel si zajistí přístup k předmětu plnění.

    - Zhotovitel je povinen při realizaci díla zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval vlastníka, popřípadě uživatele nemovitosti nebo jinak ohrožoval výkon jejich práv.

    - Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení prací uvede prostory dotčené prováděním prací bezodkladně na vlastní náklad do původního, popřípadě náležitého stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu, nebo užití.

    - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa,  kde  má být dílo provedeno,  a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem,  je  zhotovitel povinen to oznámit bez  zbytečného odkladu objednateli  a navrhnout mu  změnu díla

    - Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím třetích osob pouze se souhlasem objednatele.

    - Vznikne-li objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele uvedených v tomto článku povinnost hradit pokuty či jiné sankce, je zhotovitel povinen je objednateli uhradit.

    - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnosti související s realizací díla. Zhotovitel je v době platnosti této smlouvy povinen vlastnit platné doklady o způsobilosti ke splnění svých závazků - živnostenské listy, autorizační osvědčení či jiná oprávnění

## VII.
Práva a povinnosti objednatele

    - Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo uvedenou ve smlouvě. Objednatel je povinen převzít řádně provedené dílo objednané v souladu s touto smlouvou.

    - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k plnění povinností nezbytnou součinnost.

    - Objednatel nenese odpovědnost za žádné škody, nehody, zranění pracovníka, které byly zaviněny osobami v pracovním vztahu ke zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům.

    - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a informovat se o postupu prací. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

## VIII.
Odpovědnost zhotovitele

    - Zhotovitel vypracuje dílo svým jménem a na svoji zodpovědnost. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude vyhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy, dodatků k této smlouvě a obecně platnými předpisy a bude respektovat rozhodnutí či vyjádření majitele objektů, se kterými ho objednatel seznámí.

    - Způsobí-li zhotovitel objednateli škodu na jeho zařízení (či majetku) během plnění díla, pak tuto škodu uhradí.

    - Způsobí-li zhotovitel ať úmyslně, nebo z nedbalosti škodu na majetku či zdraví osob objednatele, nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele s tím, že ručí za prokázanou škodu neomezeně. Zhotovitel se zavazuje, že se pojistí v rámci takové odpovědnosti a zajistí veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a nařízení.

    - V případě, že zhotovitel použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou osobu a uvedená osoba poruší závazek ze smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako kdyby závazek porušil sám.

## IX.

## Záruka na dílo

    - Záruční doba na dílo a ostatní zařízení dodané zhotovitelem je 48 měsíců a začíná plynout ode dne předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Podrobnosti stanoví obchodní zákoník.

    - Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla uplatněné v záruční lhůtě má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu bezodkladně odstranit.

    - Případnou reklamaci vady uplatní objednatel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele.

## X.
Zajištění bezpečnosti práce při provádění díla

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci mají pro požadovanou práci odbornou a zdravotní způsobilost, budou dodržovat stanovené technologické, popř. pracovní postupy, obecně závazné předpisy a vybaví své zaměstnance všemi ochrannými pracovními pomůckami, příslušnými pro danou práci.

XI.

- Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy

1.  V případě neplnění smluvních podmínek ze strany objednatele má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.

2.  Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy zejména v případě, že platební nekázeň objednatele je delší než 1 měsíc

3.  V případě neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.

Jedná se zejména o:

- nesplnění termínu díla dokončení delší než 30 dní

- neplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných příslušnými právními předpisy, normami, zadávací dokumentací

- provádění prací v rozporu s předpisy, dokumentací a pracemi neschválenými objednatelem

4.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným ujednáním oboustranně potvrzeným statutárními orgány, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

5.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

6.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení obchodního zákoníku nebo ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení zákona nebo bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze od smlouvy odstoupit.

7.   Objednatel může odstoupit od této smlouvy i od navazujících dodatků z důvodů:

zhotovitel provádí dílo v hrubém rozporu s touto smlouvou nebo neprodleně neodstraní takto vzniklé vady nebo jeho činností vznikne objednateli škoda velkého rozsahu.

8.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude provedeno vyúčtování a zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady na rozpracované dílo do 30-ti dnů. Stejným způsobem bude provedeno vypořádání, stane-li se plnění ze smlouvy nemožné.

9.   Není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uveden termín, ke kterému se smlouva ruší, má se za to, že smlouva se ruší od samého začátku.

## XII.
Smluvní pokuty

- 1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý den prodlení. Pro případ opoždění úhrady faktury objednatelem má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

- 2. Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla v určeném termínu, může být objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a objednatel je oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

- 3. Pokud zhotovitel nedoloží všechny doklady uvedené v čl. 2, nebude dílo převzato a zhotoviteli nevzniká právo fakturace objednaného díla

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Při zániku jedné ze smluvních stran přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na právního nástupce zaniklé strany.

2. Tato smlouva se může převést na třetí osobu jedině v případě písemné dohody obou smluvních stran / dodatek ke smlouvě o dílo /.

3. Práva a povinnosti stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními  Obchodního zákoníku.

4. Tato smlouva o dílo je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotoveních.

- 5. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu jejími stranami.

- 6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## 7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být       objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní  tajemství a jiné chráněné údaje, vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.

- V Uherské Hradišti, dne 07. 05. 2020

.................................................                     ………………………………

Objednatel					Zhotovitel