SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo: SPA-2020-800-000128

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.,

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČ 49787977, DIČ CZ49787977

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

v oddíle B, vložce 367

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. arch. Václav Zůna, se sídlem Nemocniční 49, PSČ 352 01 Aš, IČ 722 02 327, DIČ CZ7412021804

Bankovní spojení: KB 78-2182470247/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TUTO

SMLOUVU O DÍLO:

# Základní ustanovení, výchozí podklady a údaje

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále specifikované dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dále stanovenou cenu.

Název stavby - díla: Rekonstrukce VDJ Modřín a Skalka – projektová dokumentace

Číslo investice/opravy: I41200.A322, I11200.A321

Evidenční číslo: 3/2020

Místo stavby: místo, ulice, č. pozemku: VDJ Modřín – Aš, VDJ Skalka - Hazlov

Smlouva vychází z podkladů interního formuláře – specifikace zakázky ,variantní studie, z požadavků  Objednatele a z nabídky Zhotovitele ze dne 11.2.2020.

Dílo bude provedeno takto:

Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci „Rekonstrukce VDJ Skalka a Modřín“ v níže uvedeném rozsahu:

A ) Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v souladu se Zákonem č.   183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e)

stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Dokumentace obsahuje tyto části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E Dokladová část

Dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace obsahuje tyto části :

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

POV – zpracování POV s návrhem proveditelnosti postupu prací na stavbě, včetně případných nutných provizorií, odstávek, přepojování trubních rozvodů atd., to vše zahrnout do výkazu výměr

B) Inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení

Projednání projektové dokumentace s účastníky stavebního řízení a zajištění vydání jejich stanovisek.

Zpracování žádosti o vydání stavebního povolení včetně příloh

Podání žádosti o vydání stavebního povolení

Účast na místním šetření a ostatních jednáních

C) Zpracování výkazu výměr a rozpočtu včetně specifikací dle vyhlášky č. 230/2012 o zpracování kontrolního rozpočtu ( formát Excel)

D) Zajištění autorského dozoru projektanta

Dokumentace bude provedena samostatně na VDJ Modřín a  VDJ Skalka.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 4 paré v tištěné podobě a 1x na CD ve formátu pdf.

# Další vymezení předmětu díla

## Předmětem zakázky je realizace a obstarání veškerých prací a zhotovení činností nutných k úplnému dokončení zakázky. Dílo bude provedeno v souladu s obsahem poptávky Objednatele a nabídky Zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy.

## Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2590 občanského zákoníku zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, zejména v souladu s technickými podmínkami vyplývajícími z platných ČSN vztahujících se k daným pracím, v ujednaném čase. Dále se zavazuje obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

## Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny oproti  zadání, které nebyly součástí  požadavků na zpracování PD  popř. jinými okolnostmi, které nevznikly z důvodu na straně Zhotovitele, zavazují se Smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, jímž bude cena díla a doba realizace upravena přiměřeně nově vzniklým skutečnostem.

## Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla rozpory, Smluvní strany se dohodly, že budou při jejich řešení postupovat podle obsahu níže uvedených dokumentů, a to v následujícím pořadí:

### Smlouva

### Zadání v poptávce a nabídka Zhotovitele

# Čas plnění

## Smluvní strany se dohodly na následujících termínech (času) plnění předmětu této smlouvy:

### a)   Zpracování PD ke stavebnímu povolení : 11/2020

### b)  Zpracování PD pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměr a rozpočtu :  2/2021

### c)  Pravomocné stavební povolení : 03/2021

## Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k převzetí plnění, resp. jeho podstatné části, ještě před dohodnutým termínem. Objednatel je, pokud je to pro něho technicky a ekonomicky přijatelné, povinen plnění, resp. jeho podstatnou část převzít a zaplatit příslušnou cenu plnění.

## Dodržení času plnění ze strany Zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení Objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím spolupůsobení není Zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

# Cena

## Cena díla je dle této smlouvy stanovena dohodou Smluvních stran podle nabídky ve smyslu § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění (viz příloha č. 1).

## Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku:

Základní cena bez DPH           948 000,-  Kč

Z toho   VDJ Modřín                474 000,- Kč

VDJ Skalka                 474 000,- Kč

## Uvedená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu provádění díla.

## Cena díla obsahuje veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci díla

# Platební podmínky

## Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2611 občanského zákoníku s tím, že Objednatel nebude během provádění díla Zhotoviteli poskytovat zálohy ani žádné přiměřené části odměny. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky měsíčně podle skutečně provedeného objemu prací.

## Platby budou hrazeny na základě faktury - dílčího plnění zpracování projektové dokumentace, vystavené dle dílčího plnění vedeném v článku 5.3 , odsouhlasených k tomu oprávněným zástupcem Objednatele, a to do úhrnné výše 90 % ze sjednané ceny, 10% ze sjednané ceny bude fakturováno po předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků .

## Dílčí plnění :

## Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení           VDJ Modřín – 184 000,- Kč

## VDJ Skalka -  184 000,- Kč

## Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení         VDJ Modřín –  15 000,- Kč

## VDJ Skalka  –  15 000,- Kč

## Zpracování PD pro výběr zhotovitele – PDPS                 VDJ Modřín – 242 500,- Kč

## VDJ Skalka – 242 500,- Kč

## Výkaz výměr a rozpočet                                                    VDJ Modřín -   10 000,- Kč

## VDJ Skalka -   10 000,- Kč

## Autorský dozor                                                                   VDJ Modřín -  22 500,- Kč

## VDJ Skalka –   22 500,- Kč

## Jednotlivé faktury budou vystaveny Zhotovitelem, budou obsahovat údaje předepsané pro daňový doklad, číslo smlouvy, resp. příslušné objednávky Objednatele a zjišťovací protokol podepsaný technickým dozorem investora.

## Ve fakturách bude zúčtována DPH dle platných předpisů. Při poskytnutí stavebních, nebo montážních prací kód CZ CPA 41 až 43, bude zhotovitel fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno je povinen doplnit a přiznat výši daně podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

## Závěrečná faktura bude místo zjišťovacího protokolu obsahovat předávací protokol, podepsaný odpovědnou osobou investora.

## Splatnost ceny díla je do 30-ti dnů od obdržení faktury Objednatelem.

## Objednatel tímto (dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu chevak@chevak.cz

# Odpovědnost za vady

## Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

## V případě změny všeobecných podkladů, tj. např. legislativy, norem technických parametrů materiálů apod., po předání díla Objednateli toto není posuzováno jako vada projektu, i když při provádění stavby bude nutno tyto změny zapracovat do projektové dokumentace, či ji změnit.

## Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla jakož i to, že dílo bylo zpracováno podle norem a nařízení platných v České republice v době zpracování projektové dokumentace. Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel zjistí, že dokumentace je jakýmkoliv způsobem vadná, pak zhotovitel vady odstraní na vlastní náklad v co nejkratší době.

# Podmínky provedení díla

## Do objektů mohou vstupovat pouze Zhotovitel a osoby jím pověřené. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, v plném rozsahu přebírá odpovědnost za dodržování všech předpisů BOZP.

## Objednatel se zavazuje zajistit všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná k provedení díla.

## V souladu s ustanovením § 2910 a násl. a § 2913 a násl. občanského zákoníku odpovídá Zhotovitel Objednateli za případnou škodu, kterou mu v průběhu provádění díla způsobil a zavazuje se nahradit ji v dohodnutém termínu, nejpozději však do 30-ti dnů. Pokud Zhotovitel škodu neuhradí uvedením do předchozího stavu (viz § 2951 občanského zákoníku) je Objednatel oprávněn učinit tak na náklady Zhotovitele prostřednictvím třetí osoby.

## Každá ze Smluvních stran odpovídá za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností druhé Smluvní straně.

# Smluvní pokuty

## V případě nedodržení dílčích termínů plnění dle článku 3.1. Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

## V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení Objednatele.

# Vyšší moc

## Vztahy vzniklé v důsledku vyšší moci podle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se řeší dohodou Smluvních stran, nedojde-li k tomu, pak podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

# Prověřené osoby k zastupování Objednatele

## Zástupcem Objednatele ve věcech provozních a technických je:

VDJ Modřín

Miroslav Brilla, tel. 739 543 426, e-mail: brilla@chevak.cz

VDJ Skalka

Petr Dick, tel. 739 543 451, e-mail: dick@chevak.cz

Kolín Jindřich, tel. 739 543 434, e-mail. kolin@chevak.cz

# Ostatní ustanovení

## Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní ani technické tajemství. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu zveřejnit na profilu zadavatele dle povinností vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách v platném znění.

## Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas splnit své závazky vyplývající pro něho z této smlouvy.

## Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu odpovídající za škody způsobené vlastní činností v minimální výši plnění odpovídající výši ceny díla bez DPH.

## Vlastníkem díla se okamžikem zaplacení jeho jednotlivých částí postupně stává Objednatel.

## Smluvní strany se zavazují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné záležitosti smírně cestou vzájemné dohody. V případě, že se spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou řešeny u příslušného soudu České republiky.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

## Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů i po dobu záruční doby díla.

## Dnem oboustranného přijetí smlouvy se Zhotovitel zavazuje, na požádání objednatele, průběžně podávat veškeré informace týkající se zhotovovaného díla.

# Závěrečná ustanovení

## Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné pouze tehdy, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Má se za to, že změna smlouvy je z důvodů nedodržení písemné formy neplatná.

## Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

## Právní vztahy Smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

## Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

## Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

# Přílohy:

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy

### Příloha č. 1 –  Cenová nabídka

### Příloha č .2  - Výzva ke zpracování PD

### (c)      Příloha č. 3 -   Kopie pojistné smlouvy

V Chebu, dne

Za Objednatele:

………………………………..

V Aši, dne

Za Zhotovitele:

…………………………………