DODATEK č. 1

k č. SPA –2019-800-000227/01

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Rekonstrukce ČS Jindřichov – stavební část

uzavřené dne 10.9.2019  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČ 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB Cheb, č. účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Václav Šmíd, vedoucí TIO

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Richard Ondruch, vedoucí spojeného provozu Nebanice a Mariánské Lázně

(dále jen „Objednatel“)

a

ColorMax, s.r.o.

se sídlem Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb

IČ 280 42 484, DIČ CZ28042484

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

V oddíle C vložce 22486

zastoupen Milanem Barancem, jednatelem

Bankovní spojení: KB 43-3533130207/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: Milan Baranec

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Martin Veselý

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky ze dne 12.3.2020 a provozních opatřeních k omezení šíření nákazy KOVID-19 dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2019-800-000227.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2019-800-000227 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- Článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1.    Odstavec b) ukončení, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 30.6.2020.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2019-800-00227 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne ……………. 				V Chebu, dne ………………

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………………………

ColorMax, s.r.o.

Milan Baranec

jednatel