- Příkazní smlouva o

- č.  /2020

na

„Zajištění inženýrských činností – TDI – pro realizaci akce:

„Rekonstrukce pobytových prostor denního stacionáře - střediska Prosek.

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

- příkazce: 	Dětské centrum Paprsek

se sídlem:    	Šestajovická 19/580

198 00 Praha 9

zastoupený:                    Mgr. Ivana Hejlová, ředitelka

IČ: 	708 75 413

- DIČ:

bankovní spojení:  	PPF banka a. s.

č. účtu:                      	200 142 0006/6000

(dále jen "příkazce“)

a

- příkazník: 	NATAWARDE s.r.o.

se sídlem: 	Světova 16, 180 00

180 00 Praha 8

zastoupený: 	Bc. Hanou Bryndovou - jednatelem

bankovní spojení:    	Raiffeisen bank a.s.

číslo účtu:		7950109001/5500

IČ: 	018 95 184

DIČ :	CZ 018 95 184

Správce stavby: Ing.Filip Vech,  722 775 939, vech@natawarde.cz

Zástupce: Petr malinský 724 507 001, malinsky@natawarde.cz

registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "příkazník")

takto:

článek II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

      - Zajištění souboru výkonů inženýrské činnosti investora ve formě:

- kontrola úplnosti projektové dokumentace ve všech jejích stupních před zahájením realizace dozorovaného díla,

- kontrola úplnosti nabídky příkazníka se zadávací projektovou dokumentací, předání staveniště, provedení investorsko-technického dozoru při realizaci stavby a koordinace činnosti projektanta v průběhu výstavby minimálně 1x týdně,

- provedení profesních výkonů po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání(spolupráce při kolaudaci díla)

      - Zajištění technického dozoru investora se rozumí zejména:

- seznámení se s  dokumentací pro stavební povolení, obsahem smluv a stavebním povolením je-li vydáno

- kontrolovat provádění dozorovaného DÍLA podle platných obecně závazných technických předpisů a norem, dodržování provádění a rozsahu prací dle projektu, dodržování podmínek stavebního povolení

- kontrolovat dodržování kvality prací a objemu provedených prací ve vztahu k projektu a popisu výkonů z nabídky příkazníka dozorovaného DÍLA

- sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí, výrobků a prací a shromažďování dokladů o těchto zkouškách

- kontrolovat věcnou a cenovou správnost platebních dokladů a potvrzovat jejich věcnou správnost

- sledovat postup prací z hlediska schváleného harmonogramu prací, informovat příkazce o závažných okolnostech týkající se zejména časového skluzu prací

- pečovat o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí dozorovaného DÍLA

- vypracovat stanoviska k uvažovaným změnám v průběhu realizace dozorovaného DÍLA a k vícepracím, zvyšujícím náklady dozorovaného DÍLA

- průběžně informovat příkazce o všech závažných skutečnostech

- kontrolovat konstrukce a práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

- kontrolovat stavební připravenost při předání dalším příkazníkům dozorovaného DÍLA na navazující činnosti

- spolupracovat při výběru vzorků, koordinovat činnost projektanta

- kontrolovat vliv výstavby na životní prostředí v okolí stavby a v případě zjištění nedostatků navrhnout řešení

- v případě potřeby zajistit technický dozor investora při činnostech příkazníka dozorovaného DÍLA i mimo obvyklou pracovní dobu

- kontrolovat vedení stavebního deníku, deníku méněprací a víceprací

- organizovat a vést pravidelné kontrolní dny obvykle 1 x týdně, operativní porady dle potřeby

- v případě potřeby navrhnout opatření k zamezení škod

- provádět dohled při individuálních provozních a komplexních zkouškách a kontrolovat splnění požadovaných technických parametrů

- zajistit veškeré doklady pro provedení předávacího a přejímkového řízení, soupis vad a nedodělků včetně kontroly jejich odstranění, připravit a organizovat předávací a přejímkové řízení, zpracovat návrh protokolu o předání a převzetí dozorovaného DÍLA

- spolupracovat na přípravě podkladů a návrhů na kolaudaci

- spolupracovat při organizaci uvedení dozorovaného DÍLA a jednotlivých provozních částí do provozu

- provádět dohled nad vyklízením zařízení staveniště a objektu příkazníkem dozorovaného DÍLA

- kontrolovat dokumentaci skutečného provedení dozorovaného DÍLA a úplnost dokladů včetně záručních listů

- spolupracovat při závěrečném technicko-ekonomickém vyhodnocení

- předat veškeré doklady příkazci a vrátit zapůjčené podklady

- další činnosti vyplývající z průběhu realizace dozorovaného DÍLA a případných požadavků příkazce

- Příkazník předmět smlouvy zabezpečuje jménem a na účet příkazce.

článek III

- Povinnosti příkazníka

      - Příkazník se zavazuje při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí a chránit zájmy příkazce. Odborná péče příkazníka musí být v souladu s platnými právními předpisy. Příkazník není oprávněn plnění smlouvy zabezpečit prostřednictvím třetí osoby.

      - Činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí, týkajících se této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Zjistí-li příkazník při plnění předmětu smlouvy vhodnost jiného řešení, které není touto smlouvou upraveno, je povinen informovat příkazce a zároveň mu včas předložit návrh řešení a případně vypracovat návrh dodatku smlouvy.

článek IV.

- Práva a povinnosti příkazce

      - Příkazce je oprávněn znát veškeré skutečnosti, týkající se plnění smlouvy.

      - Příkazce je oprávněn si u příkazníka kdykoli ověřit plnění smlouvy.

      - Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi účinnou součinnost pro vykonávání činností dle čl. I. této smlouvy.

      - Příkazce zplnomocňuje příkazníka ke všem činnostem, souvisejícím s plněním smlouvy.

      - Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi podklady nezbytné pro splnění díla dle této smlouvy při podpisu smlouvy, případně dle dohody obou smluvních stran.

      - Příkazce je povinen za řádně odvedené a vyfakturované dílo příkazníkovi zaplatit cenu dle této smlouvy

      - Pro účely vedení kontrolních dní a možnost výkonu TDI  příkazce zajistí pro příkazníka vhodné prostory v místě stavby vč. možnosti připojení na síť 230V, sociální zabezpečení. Toto poskytne bezplatně

článek V.

Doba plnění

Termín začátku provádění inženýrské činnosti byl stranami sjednán nejpozději do data předání staveniště.

Ukončení plnění předmětu smlouvy se váže k datu předání dozorovaného DÍLA bez vad a nedodělků, s kladným výsledkem kolaudačního řízení s nabytím právní moci, jehož součástí je kontrola dokumentace skutečného provedení a odstranění případných nedostatků a předání dokladů vč. jejich seznamu.

Celková doba trvání DÍLA se předpokládá na 4 měsíce od zahájení činnosti.

článek VI.

Odměna a platební podmínky

      - Odměna za předmět smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako nejvýše přípustná, příkazce stanovil podmínku celkové ceny za službu TDI do 100.000,- Kč (bez DPH) k nemožnosti jejího překročení.

Odměna činí:

Odměna bez DPH,	550,- Kč/hodinu

- Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

- údaje příkazníka, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH

- číslo smlouvy

- číslo a název stavby, číslo a název etapy

- předmět díla

- číslo faktury

- fakturovanou částku

- datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 2. tohoto článku, je příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury příkazci.

- Smluvní strany vzájemně dohodly, že dílo bude hrazeno měsíčními fakturami. Faktura bude vystavena vždy k prvnímu následujícího měsíce a bude se splatností 15 dní. Faktury budou zasílány ve dvojím vyhotovení na adresu příkazce: Dětské centrum Paprsek, Šestajovická 19/580, 198 00 Praha 9 – Hloubětín.

- Zjistí-li příkazce v průběhu plnění smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti příkazníka, je po předchozím projednání oprávněn přiměřeně snížit cenu za dílo vzhledem k objemu stavby a následkům vzniklým neplněním této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

- Dětské centrum Paprsek prohlašuje, že není pro tuto zakázku ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví“ ze dne9.11.2011, v postavení osoby povinné k dani. Předmětné inženýrské činnosti nebudou využity pro ekonomickou činnost Dětského centra Paprsek.

- Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

článek VII.

Důvody pro vypovězení smlouvy

- Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoli smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena.

- Příkazce je oprávněn vypovědět smlouvu v plném rozsahu nebo jen z části.  Učiní-li tak, odpovídá příkazce za oprávněné a prokázané finanční závazky, ke kterým bude příkazník zavázán na základě úkolů, učiněných v souladu s touto smlouvou, do posledního dne výpovědní lhůty.

- Při vypovězení smlouvy je příkazník povinen podat příkazci zprávu o rozsahu plnění smlouvy, seznámit jej se skutečnostmi, které by mohly příkazci způsobit škodu a předat veškerou dokumentaci vážící se k předmětu smlouvy. Příkazník je povinen i během výpovědní lhůty řádně plnit své povinnosti a závazky, vyplývající z této smlouvy.

článek VIII.

Závěrečná ujednání

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy, od nabytí účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Vztahy mezi smluvními stranami, jejich práva a povinnosti, jež nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

- Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je sepsána v 4 vyhotoveních, příkazce obdrží 3 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne 27.4.2020			      V Praze dne 27.4.2020

| příkazce |  | příkazník |
| --- | --- | --- |

Mgr.Ivana Hejlová– ředitelka				Bc. Hana Bryndová-jednatelka